Table of Contents

# NarrativeOS v3.0 Sovereign —— 开发作战手册

版本: v1.0-IntegratedBattleManual
适用范围: 单人业余开发者 + Claude Code
时间模型: 工作日 3h/天 + 周末 8h/天 = 约 31h/周
总工期估算: 18-22 周（约 4.5-5.5 个月）
设计文档基础: 87,122 行，9 卷 25 章

## 目录

- 序言：写给一个人、一台电脑、一个AI助手

- 第一部分：开发路线图

  - 第1章 总体开发策略

  - 第2章 模块依赖图

  - 第3章 十二阶段路线图

  - 第4章 Phase 0-5 详细任务清单

  - 第5章 Phase 6-11 详细任务清单

  - 第6章 弹性裁剪路线

  - 第7章 风险缓解策略

- 第二部分：Claude Code 协作手册

  - 第8章 上下文管理策略

  - 第9章 Claude Code Prompt模板库

  - 第10章 开发Session工作流

  - 第11章 最佳实践

  - 第12章 代码审查清单

  - 第13章 Git工作流与提交规范

  - 第14章 问题排查决策树

- 第三部分：测试与验收

  - 第15章 测试金字塔

  - 第16章 分Phase测试策略

  - 第17章 测试基础设施

  - 第18章 关键测试用例

  - 第19章 自动化测试流水线

  - 第20章 质量门禁

  - 第21章 手动测试清单

  - 第22章 性能基准

- 附录

  - 附录 A. 每日晨间清单

  - 附录 B. 每日晚间清单

  - 附录 C. Claude Code Session启动模板

  - 附录 D. Git命令速查表

  - 附录 E. 测试命令速查表

  - 附录 F. Prompt模板索引

## 序言：写给一个人、一台电脑、一个AI助手

### 你是谁，你将面对什么

你是 NarrativeOS v3.0 Sovereign 的唯一开发者。你一个人，要设计、开发、测试、部署一个目标代码量 15-20 万行、支持 100 万字以上长篇网文创作的 AI 辅助写作系统。

你会面临以下挑战：

| 挑战 | 现实 |
| --- | --- |
| 规模 | 87,122 行设计文档，9 卷 25 章，50+ 张数据库表，8 个子引擎 |
| 复杂度 | XState v5 状态机、WebSocket 实时通信、LLM 集成、向量检索、战力计算 |
| 时间 | 工作日 3h + 周末 8h = 31h/周，共 18-22 周 |
| 资源 | 1 个人、1 台电脑、1 个 Claude Code 订阅 |
| 风险 | LLM API 成本、状态机复杂度、模块依赖循环、进度延迟 |

### 这份手册能帮你什么

这本手册是你 22 周开发的唯一作战地图。它整合了三个核心维度：

- 开发路线图（Part I）—— 何时做什么、做到什么程度算完成、每一步的验收标准

- Claude Code 协作手册（Part II）—— 如何与一个 AI 结对编程，如何给它上下文、如何审查它的产出

- 测试与验收（Part III）—— 每个 Phase 的测试要求、自动化流水线、质量门禁

### 核心原则：小步快跑、快速验证、Mock先行

贯穿这本手册的三条铁律：

铁律一：Mock 先行 > 没有 LLM API，系统也能跑。没有数据库，前端也能渲染。Mock 是一切并行开发的基础。

铁律二：垂直切片 > 每个 Phase 交付一个完整可用的功能，不是”这周写完后端所有层，下周写前端”。

铁律三：主权不可侵犯 > 叙事裁决权不可转让。系统只能提案，不能替作者做决定。这条原则写入每一条代码的 DNA。

# 第一部分：开发路线图

## 第1章 总体开发策略

### 1.1 模块化并行策略

NarrativeOS v3.0 是一个大型系统（设计文档 87,122 行，预估代码量 15-20 万行），但模块间存在明确的依赖边界。对于单人开发，“并行”不是指同时写多个模块，而是指每个模块可以被独立设计、独立测试、独立验证，不需要等上游全部完成才能开始。

可独立开发的模块（零外部依赖）:

| 模块 | 独立原因 | 开发顺序建议 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 Schema | 零依赖，所有其他模块都依赖它 | 第 1 个做 |
| 配置/工具层 | 纯工具函数，零业务依赖 | 与 Schema 并行 |
| LLM 客户端 | 仅依赖配置，可用 Mock 服务器 | 与 Schema 并行 |
| 类型定义/DTO | 仅依赖数据库 Schema | Schema 完成后 |
| 前端组件库 | 可用 Storybook 独立开发 | Phase 6 开始 |

Mock 驱动的并行开发链:

Phase 1: 数据库 Schema ──────────────────────────────────────▶
              │                                               │
              ▼                                               ▼
Phase 2: 配置层 + LLM客户端(带Mock) ──────────────────────────▶
              │                                               │
              ▼                                               ▼
Phase 3: 世界引擎(硬编码规则) ──────▶ 可独立测试的完整引擎    │
              │                                               │
              ▼                                               ▼
Phase 4: 工作室引擎(接入LLM) ───────▶ 第一个端到端切片        │
              │                                               │
              ▼                                               ▼
Phase 5: 协调层+XState ────────────▶ MOU 完整闭环            │
              │                                               │
              ▼                                               ▼
Phase 6: 前端驾驶舱 ───────────────▶ 用户可交互的完整系统    │

### 1.2 数据库先行原则

为什么数据库 Schema 是一切的基础？

NarrativeOS 是一个状态密集的系统：世界状态、人物状态、章节状态、MOU 状态机上下文、谏官报告、历史版本——几乎所有操作都是围绕数据状态的读写转换。设计文档中定义了 50+ 张表、30+ 枚举类型、10+ 向量索引。先把 Schema 定下来，有三大好处：

- TypeScript 类型自动推导: Prisma Client 自动生成类型定义，上层代码零类型维护成本

- 接口契约前置: 引擎间的数据交换格式由 Schema 定义，减少沟通成本（自己和 AI 的沟通成本）

- 测试数据可复用: Seed 数据一次编写，全生命周期复用（单元测试、集成测试、演示）

数据库先行的执行策略:

Week 1 目标: 完成 Prisma Schema 中所有表的定义

Day 1-2: 核心表（projects, novels, chapters, entities, relations）
Day 3-4: 世界引擎表（realm_systems, power_systems, events, ripples, foreshadowings）
Day 5-6: 工作室引擎表（briefs, content_revisions, ama_profiles, genre_kernels）
Day 7:   MOU/协调层表（mou_sessions, proposals, remonstrator_reports, flow_states）

→ 每个表定义后立即写对应的 seed 数据（3-5 条）
→ 每个表定义后立即写一个 CRUD 单元测试

### 1.3 假服务 (Mock) 策略

核心原则: 没有 LLM API，前端和后端也能跑。

这是单人开发最重要的策略。LLM API 调用有三大不确定性：成本、延迟、可用性。用 Mock 服务把这些不确定性隔离掉，可以确保开发不被阻塞。

三层 Mock 架构:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    LLM 调用接口 (统一)                      │
│              interface LLMClient {                        │
│                call(request: LLMRequest): Promise<LLMResponse>  │
│              }                                            │
└────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                     │
        ┌────────────┼────────────┐
        ▼            ▼            ▼
   ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
   │ RealLLM │ │ MockLLM  │ │ CachedLLM│
   │ 真实API │ │ 假响应   │ │ 缓存层   │
   └─────────┘ └──────────┘ └──────────┘

MockLLM 实现要点:

| 调用点 | Mock 响应内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 可能性清单 | 预置 3-5 条 JSON 格式的假可能性 | 测试 MOU 循环 |
| Brief 生成 | 预置 Brief JSON（约 500 字段填充） | 测试 Brief 审批流 |
| 正文生成 | 返回一段固定文本（如《凡人修仙传》节选） | 测试内容展示 |
| 质量评分 | 返回固定分数 (0.7-0.9) + 假评语 | 测试谏官报告展示 |
| 战力检查 | 返回 “无异常” | 测试规则引擎通路 |

Mock 切换配置:

// config/mock.config.ts
export const mockConfig = {
  // 全局 Mock 开关
  globalMock: process.env.USE_MOCK === 'true',
  
  // 按调用点精细控制
  mockPoints: {
    'world.possibilities': true,    // Mock 可能性清单
    'world.npc_intent': true,       // Mock NPC 意图
    'studio.brief': true,           // Mock Brief 生成
    'studio.content': true,         // Mock 正文生成
    'studio.quality_score': true,   // Mock 质量评分
    'counselor.power_check': false, // 规则引擎用真实计算
  },
  
  // Mock 响应延迟（模拟真实网络延迟）
  artificialDelay: 500, // ms
};

### 1.4 垂直切片策略

水平分层 vs 垂直切片:

❌ 错误：水平分层 —— "这周写完后端所有层，下周写前端"
   Phase 1: 数据库 ──→ Phase 2: 服务层 ──→ Phase 3: API层 ──→ Phase 4: 前端
   问题：前3周看不到任何东西在运行，容易失去信心

✅ 正确：垂直切片 —— "每个 Phase 交付一个完整可用的功能"
   Phase 3: 世界引擎MVP = 数据库存储 + 规则计算 + CLI调用 + 测试验证 ✓
   Phase 4: 工作室MVP = 数据库 + LLM调用 + Brief生成 + 审批流程 ✓
   Phase 5: MOU协调层 = XState + WebSocket + 完整闭环 ✓
   Phase 6: 前端MVP = React + WebSocket + 驾驶舱界面 ✓

每个垂直切片的验收标准: 1. 有一个可以运行的命令/页面 2. 有可以看到的输出（不是单元测试通过就算） 3. 有一个 “Hello World” 级别的用户交互

## 第2章 模块依赖图

### 2.1 完整依赖拓扑（文字描述）

═══════════════════════════════════════════════════════════════
                        依赖层级图（从底向上）
═══════════════════════════════════════════════════════════════

第 0 层 ———— 零依赖基础（最先构建）
├── data: Prisma Schema + 迁移 + Seed + 基础 CRUD
└── config: 环境变量 + 日志 + 错误定义 + 常量

第 1 层 ———— 工具与客户端（仅依赖第 0 层）
├── llm-client: LLM 调用封装 + Mock 实现 + Token 计数
└── utils: 字符串处理 + 日期 + ID 生成 + 验证

第 2 层 ———— 核心引擎（依赖第 0 + 1 层）
├── world-engine: 物理规则 + 战力计算 + 因果推演（硬编码）
│   ├── sub: 地理引擎 (GeoEng)
│   ├── sub: 势力引擎 (FrcEng)
│   ├── sub: 人物引擎 (ChrEng)
│   ├── sub: 事件引擎 (EvtEng)
│   ├── sub: 规则引擎 (RulEng)
│   ├── sub: 伏笔引擎 (FtnEng)
│   ├── sub: 时间引擎 (TmlEng)
│   └── sub: 知识引擎 (KnoEng)
└── studio-engine: Brief 生成 + 正文生成 + 修改系统
    ├── sub: 类型内核 (GenreKernel)
    ├── sub: AMA 风格蒸馏 (AMAStyle)
    ├── sub: 上下文组装 (ContextBuilder)
    └── sub: 读者知识图谱 (ReaderKG)

第 3 层 ———— 质量与守护（依赖第 2 层接口）
├── counselor: 谏官系统（20+ 检查项）
│   ├── sub: 战力检查 (C01)
│   ├── sub: 人设检查 (C02)
│   ├── sub: 伏笔追踪 (C03)
│   └── sub: ...（共 20 项）
└── flow-guardian: 心流监测 + 超时召回 + 状态分析

第 4 层 ———— 协调与编排（依赖第 2 + 3 层）
├── mou-orchestrator: XState v5 状态机
│   ├── mou.statemachine.ts (父状态机)
│   ├── oracle.statemachine.ts (Oracle 子状态机)
│   └── event.router.ts (事件路由器)
└── websocket: Socket.io 服务器 + 房间管理

第 5 层 ———— 接口层（依赖第 4 层）
├── api-rest: Fastify REST API
├── api-ws: WebSocket 消息协议实现
└── cli: Ink 终端 UI

第 6 层 ———— 前端（依赖第 5 层 WebSocket API）
└── web-frontend: React 19 + Tailwind + Zustand
    ├── pages: 驾驶舱 / 世界管理 / 章节编辑 / 谏官报告
    ├── components: 共享组件库
    └── hooks: WebSocket + API 调用

第 7 层 ———— 文档体系（依赖第 0 + 2 层）
├── doc-system: 四层文档（设定集 / 大纲 / 卷纲 / 章纲）
├── narrative-graph: 故事线 + 关系网可视化
└── revision-manager: Retcon 修订管理

第 8 层 ———— DevAgent（依赖所有以上 + 外部 Git）
└── devagent-cluster:
    ├── telemetry: 遥测探针
    ├── router: 分类路由
    ├── swarm: 智能体群
    ├── validation: 验证部署
    └── knowledge: 知识库

═══════════════════════════════════════════════════════════════

### 2.2 Mermaid 依赖图

graph TB
    subgraph L0["第0层: 零依赖基础"]
        DB["data: Prisma Schema"]
        CFG["config: 环境/日志/常量"]
    end

    subgraph L1["第1层: 工具与客户端"]
        LLM["llm-client: LLM调用"]
        UTIL["utils: 工具函数"]
    end

    subgraph L2["第2层: 核心引擎"]
        WE["world-engine: 世界引擎<br/>物理规则/战力/因果"]
        SE["studio-engine: 工作室引擎<br/>Brief/正文/风格"]
    end

    subgraph L3["第3层: 质量与守护"]
        CS["counselor: 谏官系统<br/>20+检查项"]
        FG["flow-guardian: 心流守护"]
    end

    subgraph L4["第4层: 协调编排"]
        MOU["mou-orchestrator: XState"]
        WS["websocket: Socket.io"]
    end

    subgraph L5["第5层: 接口层"]
        API["api-rest: Fastify"]
        CLI["cli: Ink 终端UI"]
    end

    subgraph L6["第6层: 前端"]
        FE["web-frontend: React"]
    end

    subgraph L7["第7层: 文档体系"]
        DOC["doc-system: 四层文档"]
        NAV["narrative-graph: 故事网"]
    end

    subgraph L8["第8层: DevAgent"]
        DA["devagent-cluster"]
    end

    DB --> LLM
    DB --> WE
    DB --> SE
    CFG --> LLM
    CFG --> WE
    CFG --> SE
    UTIL --> WE
    UTIL --> SE

    LLM --> SE
    WE --> CS
    SE --> CS
    WE --> FG
    SE --> FG

    WE --> MOU
    SE --> MOU
    CS --> MOU
    FG --> MOU

    MOU --> WS
    MOU --> API
    MOU --> CLI
    WS --> FE
    API --> FE

    WE --> DOC
    WE --> NAV
    DB --> DOC

    API --> DA
    WS --> DA
    DB --> DA

### 2.3 依赖矩阵速查表

| 模块 | 第 0 层 | 第 1 层 | 第 2 层 | 第 3 层 | 第 4 层 | 第 5 层 | 可 Mock 的依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| config | — | — | — | — | — | — | 无 |
| data | — | — | — | — | — | — | 无 |
| llm-client | 依赖 | — | — | — | — | — | 无（但可以全 Mock） |
| world-engine | 依赖 | 依赖 | — | — | — | — | LLM 调用 |
| studio-engine | 依赖 | 依赖 | — | — | — | — | LLM 调用 |
| counselor | 依赖 | 依赖 | 接口 | — | — | — | world/studio 结果 |
| flow-guardian | 依赖 | 依赖 | 接口 | — | — | — | world/studio 结果 |
| mou-orchestrator | 依赖 | 依赖 | 接口 | 接口 | — | — | 引擎执行结果 |
| websocket | 依赖 | — | — | — | 依赖 | — | 无 |
| api-rest | 依赖 | — | — | — | 依赖 | — | 无 |
| web-frontend | — | — | — | — | — | 依赖 | WebSocket 消息 |
| doc-system | 依赖 | — | 接口 | — | — | — | 引擎接口 |
| devagent-cluster | 依赖 | 依赖 | 接口 | 接口 | 接口 | 接口 | Git 操作 |

## 第3章 十二阶段路线图

### 3.1 时间线总览

周次:  W1   W2   W3   W4   W5   W6   W7   W8   W9   W10  W11  W12  W13  W14  W15  W16  W17  W18  W19  W20  W21  W22
      ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
      │████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│████│
      │ P0 │ P1 │ P2 │ P3 │ P3 │ P4 │ P4 │ P5 │ P5 │ P6 │ P6 │ P7 │ P7 │ P8 │ P8 │ P9 │ P9 │ P9 │ P10│ P10│ P11│ P11│
      │ Env│Data│Cfg+│World│ Eng│Stud│ Eng│ MOU│    │ Frn│    │ Cns│    │ Doc│    │ Dev│ Age│    │ UI │    │Pol │    │
      │Boot│Schm│LLM │ MVP│    │ MVP│    │  WS│    │ t  │    │ l+ │    │ Sys│    │ Age│ nt │    │ Des│    │ ish│    │
      │    │    │Ske│ (硬│    │(首接│    │XStt│    │ MVP│    │ Flw│    │    │    │ Cls│    │    │ ign│    │ +  │    │
      │    │    │ltn│编码)│    │ LLM)│    │ ate │    │    │    │ Gd │    │    │    │ ter│    │    │    │    │ E2E│    │
      ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
      │        核心引擎可运行 (10周)         │        完整系统可交互 (8周)        │        打磨上线 (4周)        │
      └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 阶段速览表

| Phase | 名称 | 工期 | 人力 | 交付物 | 关键风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 环境搭建 | 1 周 | 31h | 可运行的空壳项目 | WSL2/Node 环境问题 |
| P1 | 数据层骨架 | 1 周 | 31h | 完整 Schema + CRUD + Seed | Schema 设计返工 |
| P2 | 配置与工具链 | 1 周 | 31h | 配置系统 + Mock LLM + 测试框架 | 技术选型变更 |
| P3 | 世界引擎 MVP | 2 周 | 62h | 硬编码规则引擎 + 战力计算 | 规则复杂度失控 |
| P4 | 工作室引擎 MVP | 2 周 | 62h | Brief 生成 + 正文生成（首接 LLM） | LLM API 延迟/成本 |
| P5 | MOU 协调层 | 2 周 | 62h | XState + WebSocket + CLI | 状态机复杂度 |
| P6 | 前端 MVP | 2 周 | 62h | React 驾驶舱 + WS 连接 | 前端状态管理 |
| P7 | 谏官 + FlowGuardian | 2 周 | 62h | 20 项检查 + 心流监测 | 检查项数量爆炸 |
| P8 | 叙事系统 + 文档体系 | 2 周 | 62h | 故事网 + 四层文档 | 可视化复杂度 |
| P9 | DevAgent 集群 | 3 周 | 93h | 遥测 + 路由 + 智能体 + 验证 | 范围蔓延 |
| P10 | UI 设计体系 + 主题 | 2 周 | 62h | 设计系统 + 响应式 + 主题 | 设计细节耗 |
| P11 | 打磨 + 测试 + 部署 | 2 周 | 62h | E2E 测试 + Docker + CI | 测试覆盖不足 |

### 3.3 里程碑检查点

| 里程碑 | 时间 | 可演示内容 | 信心指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 骨架立起 | Week 2 | npm run test 全绿，数据库连接成功 | 开发流程跑通 |
| M2: 引擎觉醒 | Week 4 | node cli.js world:calc-power 输出战力值 | 核心算法验证 |
| M3: 首次创作 | Week 6 | node cli.js studio:brief 生成一个 Brief | LLM 通路验证 |
| M4: 完整闭环 | Week 8 | CLI 运行完整 MOU 循环：生成→审批→固化 | 系统协作验证 |
| M5: 可视界面 | Week 10 | 浏览器打开驾驶舱，看到 Brief 生成过程 | 用户体验验证 |
| M6: 质量守护 | Week 12 | 提交有问题的内容，看到谏官报告 | 质量系统验证 |
| M7: 完整产品 | Week 16 | 从头到尾创建一个章节（有世界/有 Brief/有正文/有谏官） | 端到端验证 |
| M8: 部署就绪 | Week 22 | docker-compose up 一键启动完整系统 | 生产就绪 |

## 第4章 Phase 0-5 详细任务清单

### Phase 0: 环境搭建（Week 1，31h）

目标: 从 0 到 npm run dev 能看到 “NarrativeOS Server Running”

每日任务分配:

| 天 | 任务 | 时长 | Claude Prompt 核心指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目脚手架 + 目录结构 | 3h | “初始化 monorepo，pnpm workspace，创建 apps/server 和 apps/web 目录” |
| D2 | WSL2 + PostgreSQL 16 + pgvector | 3h | “写 docker-compose.yml 包含 postgres:16 带 pgvector，写启动/停止脚本” |
| D3 | TypeScript 配置 + ESLint + Prettier | 3h | “配置严格的 TypeScript，设置路径别名 @narrative-os/*，配置 ESLint 规则” |
| D4 | 测试框架（Vitest）+ 首个通过测试 | 3h | “配置 Vitest，写第一个测试 ‘1+1=2’，确保覆盖率报告可用” |
| D5 | CI/CD 骨架（GitHub Actions） | 3h | “写 GitHub Actions workflow：安装 → 检查 → 测试 → 构建” |
| D6 | 文档索引建立 | 3h | “创建 docs/index.md 索引所有设计文档，建立开发速查表” |
| D7 | 环境验证 + 查漏补缺 | 3h | 手动验证所有脚本都能运行 |

需要创建的文件清单:

NarrativeOS/
├── package.json                    # pnpm workspace 根配置
├── pnpm-workspace.yaml            # workspace 定义
├── tsconfig.json                   # 根 TypeScript 配置
├── .eslintrc.js                    # ESLint 规则
├── .prettierrc                     # 格式化配置
├── docker-compose.yml              # PG + Redis + MinIO
├── Makefile                        # 常用命令速查
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml                  # CI 流水线
├── apps/
│   ├── server/                     # 后端服务
│   │   ├── package.json
│   │   ├── tsconfig.json
│   │   ├── vitest.config.ts
│   │   └── src/
│   │       └── index.ts           # 入口："Hello NarrativeOS"
│   └── web/                       # 前端
│       ├── package.json
│       ├── vite.config.ts
│       ├── tsconfig.json
│       └── src/
│           └── main.tsx           # 入口："Hello NarrativeOS"
└── packages/
    ├── shared-types/              # 共享类型（空壳）
    │   ├── package.json
    │   └── src/
    │       └── index.ts
    └── config/                    # 共享配置
        └── package.json

验收标准: - [ ] make dev 一键启动数据库 + 后端 + 前端 - [ ] make test 运行 Vitest，至少 1 个测试通过 - [ ] make lint ESLint 零报错 - [ ] make build 后端和前端都构建成功 - [ ] GitHub Actions 在 push 时自动跑通 CI - [ ] 浏览器访问 localhost:5173 看到前端页面 - [ ] 浏览器访问 localhost:3000/health 看到健康检查响应

并行任务: - 读设计文档第 2 章（架构）和第 4 章（数据库），提前理解 Schema - 注册 LLM API 账号（DeepSeek/OpenAI），获取 API Key - 安装 Claude Code CLI，熟悉命令

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解措施 | |——|——|———-| | WSL2 文件系统性能差 | 中 | 项目放在 WSL 文件系统内（非 /mnt/c） | | pnpm workspace 配置复杂 | 中 | 先用最简单的 2-package 结构验证 | | pgvector Docker 镜像问题 | 低 | 用 ankane/pgvector 官方镜像 | | Node 版本不兼容 | 低 | 用 nvm 锁定 Node 20 LTS |

### Phase 1: 数据层骨架（Week 2，31h）

目标: 完整 Prisma Schema，所有表可 CRUD，Seed 数据可运行

核心策略: - 按模块边界分组定义表，不是一次性定义所有 - 每个表定义后立即写 Seed 和测试 - 用 prisma db push（开发阶段不用 migrate，加减速率）

Schema 分组计划:

| 分组 | 表数量 | 天数 | 包含的核心表 |
| --- | --- | --- | --- |
| A: 核心 | 5 | D1 | projects, novels, chapters, users, settings |
| B: 世界 | 8 | D2-D3 | entities, relations, entity_attributes, events, realm_systems, power_systems, locations, factions |
| C: 工作室 | 6 | D4-D5 | briefs, content_revisions, ama_profiles, genre_kernels, style_snapshots, reader_knowledge |
| D: MOU/质量 | 6 | D6 | mou_sessions, proposals, remonstrator_reports, flow_states, counselor_checks, oracle_records |
| E: 系统 | 4 | D7 | embeddings, audit_logs, snapshots, system_configs |

需要创建的文件:

packages/
├── database/
│   ├── package.json
│   ├── tsconfig.json
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma          # 主 Schema 文件（最终约 3000-5000 行）
│   │   ├── schema/
│   │   │   ├── core.prisma       # 分组 A: 核心表
│   │   │   ├── world.prisma      # 分组 B: 世界引擎表
│   │   │   ├── studio.prisma     # 分组 C: 工作室引擎表
│   │   │   ├── mou.prisma        # 分组 D: MOU/质量表
│   │   │   └── system.prisma     # 分组 E: 系统表
│   │   ├── seed.ts               # 种子数据脚本
│   │   └── seed/
│   │       ├── core.seed.ts
│   │       ├── world.seed.ts
│   │       ├── studio.seed.ts
│   │       └── mou.seed.ts
│   └── src/
│       ├── client.ts             # Prisma Client 单例导出
│       ├── repositories/         # 按模块的 Repository 层
│       │   ├── core.repo.ts
│       │   ├── world.repo.ts
│       │   ├── studio.repo.ts
│       │   └── mou.repo.ts
│       └── index.ts

Claude Code Prompt 模板（可直接复制粘贴）:

# Prompt P1-A: 定义核心 Schema

请根据设计文档 chapter04_database.md 的第 4.2 节（类型系统定义）和 4.3 节（核心表定义），
在 packages/database/prisma/schema/core.prisma 中定义以下表的完整 Prisma Schema：

1. Project（项目）- 对应 novels 表
2. Novel（作品）
3. Chapter（章节）
4. Entity（实体）- 人物/组织/地点/物品等
5. Relation（关系）- 实体间关系

要求：
- 使用设计文档中定义的枚举类型（project_status, entity_type, entity_status, relation_type, chapter_status 等）
- 添加 @map 映射到 snake_case 的字段名
- 添加适当的索引（@@index）
- 添加注释（///）
- 每个表至少要有 created_at 和 updated_at
- 定义表之间的 @relation 关系

完成后，运行 npx prisma validate 验证 Schema 语法正确。

验收标准: - [ ] npx prisma validate 零报错 - [ ] npx prisma db push 成功创建所有表 - [ ] npx tsx prisma/seed.ts 成功插入所有种子数据 - [ ] npx prisma studio 能打开 GUI 看到数据 - [ ] Repository 层每个表有至少 1 个 CRUD 测试通过 - [ ] 总测试数 >= 30（平均每表至少 1 个）

并行任务: - Phase 1 第 3-4 天可以启动 Phase 2 的配置系统设计（零依赖） - 阅读设计文档第 5 章（世界引擎），准备 Phase 3

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | Schema 字段遗漏 | 高 | 先在 core.prisma 验证模式，确认后再复制到分组文件 | | 关系定义循环引用 | 中 | 用 prisma validate 立即验证 | | Seed 数据外键顺序 | 中 | Seed 脚本按拓扑排序插入 |

### Phase 2: 配置与工具链（Week 3，31h）

目标: 完整的配置系统 + Mock LLM 客户端 + 可运行的测试框架

任务分配:

| 天 | 任务 | 时长 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 环境变量 + Zod 验证 | 3h | packages/config/src/env.ts —— 类型安全的环境变量 |
| D2 | 日志系统（Pino） | 3h | packages/logger/src/index.ts —— 结构化日志 |
| D3 | 错误处理体系 | 3h | packages/errors/src/ —— 业务错误码 + 错误类 |
| D4 | LLM 客户端骨架 | 3h | packages/llm/src/client.ts —— 统一调用接口 |
| D5 | Mock LLM 实现 | 3h | packages/llm/src/mock-provider.ts —— 假响应 |
| D6 | Token 计数 + 成本计算 | 3h | packages/llm/src/tokenizer.ts —— 预算控制 |
| D7 | 集成测试 + 联调 | 3h | 验证 Mock LLM 返回正确结构 |

需要创建的文件:

packages/
├── config/
│   ├── src/
│   │   ├── env.ts                # Zod schema 验证环境变量
│   │   ├── app.config.ts         # 应用配置（端口/超时/阈值）
│   │   ├── llm.config.ts         # LLM 模型配置（温度/模型选择）
│   │   └── index.ts
│   └── test/env.test.ts
├── logger/
│   ├── src/
│   │   ├── index.ts              # Pino 日志实例
│   │   ├── serializers.ts        # 敏感字段脱敏
│   │   └── context.ts            # 请求上下文日志（requestId）
│   └── test/logger.test.ts
├── errors/
│   ├── src/
│   │   ├── codes.ts              # 错误码枚举（NOS-001 ~ NOS-999）
│   │   ├── base-error.ts         # NarrativeOSError 基类
│   │   ├── domain-errors.ts      # 领域错误（WorldError, StudioError...）
│   │   └── http-mapper.ts        # 错误→HTTP状态码映射
│   └── test/errors.test.ts
└── llm/
    ├── src/
    │   ├── types.ts                # LLMRequest, LLMResponse 类型
    │   ├── client.ts               # 统一客户端（工厂模式）
    │   ├── providers/
    │   │   ├── base.ts             # 提供商基类
    │   │   ├── deepseek.ts         # DeepSeek 适配
    │   │   ├── openai.ts           # OpenAI 适配
    │   │   └── mock.ts             # Mock 提供商 ★关键
    │   ├── router.ts               # 模型路由（Heavy/Light 选择）
    │   ├── tokenizer.ts            # Token 计数（tiktoken）
    │   ├── cost-tracker.ts         # 成本追踪
    │   └── cache.ts                # 响应缓存
    └── test/llm.test.ts

Mock LLM 关键实现:

// packages/llm/src/providers/mock.ts
// 这是 Phase 2 最重要的文件——它让后续所有开发不依赖真实 API

const MOCK_RESPONSES: Record<string, MockResponse> = {
  'studio.brief': {
    delay: 800,
    response: {
      content: JSON.stringify({
        direction: '主角在藏经阁发现上古功法残卷',
        plotPoints: [
          { id: 'pp1', description: '发现残卷的契机', type: 'trigger' },
          { id: 'pp2', description: '解读过程中的困难', type: 'conflict' },
          { id: 'pp3', description: '功法与现有体系的冲突', type: 'twist' },
        ],
        characterArcs: [
          { characterId: 'char_001', arc: '好奇心→谨慎→兴奋' },
        ],
        pacing: 'medium',
        mood: '神秘、紧张',
      }),
    },
  },
  'studio.content': {
    delay: 1500,
    response: {
      content: '藏经阁深处，尘封的檀木书架间弥漫着\n淡淡的霉味与檀香混合的气息...（约 2000 字）',
    },
  },
  'world.possibilities': {
    delay: 600,
    response: {
      content: JSON.stringify([
        { id: 'p1', title: '功法传承线', summary: '残卷指向一处上古遗迹', confidence: 0.85 },
        { id: 'p2', title: '阴谋线', summary: '残卷是敌人设下的陷阱', confidence: 0.6 },
        { id: 'p3', title: '内心挣扎线', summary: '功法需要付出道德代价', confidence: 0.7 },
      ]),
    },
  },
  // ... 其他调用点的 Mock 响应
};

验收标准: - [ ] LLMClient.call() 能切换 Real/Mock 模式 - [ ] Mock 模式下所有调用点返回有效 JSON - [ ] Token 计数误差 < 5% - [ ] 成本追踪器能计算单次调用成本 - [ ] 日志包含 requestId，可追溯完整调用链 - [ ] 环境变量验证失败时给出清晰的错误消息

并行任务: - 与 Phase 1 并行（D3-D4 之后） - 可提前阅读设计文档第 6 章（工作室引擎）和第 12 章（LLM 集成）

### Phase 3: 世界引擎 MVP（Week 4-5，62h）

目标: 不调用 LLM，纯硬编码规则的世界引擎——能计算战力、验证规则、推演因果

为什么先硬编码？ 1. 规则引擎的核心是数据结构和计算逻辑，不是 LLM 2. 硬编码规则 = 即时响应、零成本、可测试 3. LLM 增强层后续可以无缝叠加（插件架构）

两週任务分解:

Week 4: 物理规则 + 战力系统

| 天 | 任务 | 输出文件 |
| --- | --- | --- |
| D1 | RealmSystem 类型定义 + 数据 | world-engine/src/types/realm.ts |
| D2 | 战力计算公式实现 | world-engine/src/combat/power-calc.ts |
| D3 | 装备/Buff/Debuff 系统 | world-engine/src/combat/equipment.ts |
| D4 | 境界突破验证 | world-engine/src/combat/breakthrough.ts |
| D5 | 规则引擎（动作合法性检查） | world-engine/src/rules/action-validator.ts |
| D6 | 特殊能力管理器 | world-engine/src/rules/ability-manager.ts |
| D7 | 周总结 + 集成测试 | world-engine/test/week4-integration.test.ts |

Week 5: 因果推演 + 代价计算 + 集成

| 天 | 任务 | 输出文件 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 事件引擎（事件创建/查询/链） | world-engine/src/causality/event-engine.ts |
| D2 | 因果链构建 | world-engine/src/causality/chain-builder.ts |
| D3 | 涟漪计算（影响扩散） | world-engine/src/causality/ripple-calculator.ts |
| D4 | 代价计算器 | world-engine/src/causality/cost-calculator.ts |
| D5 | 伏笔引擎（埋设/回收/追踪） | world-engine/src/foreshadowing/tracker.ts |
| D6 | 世界引擎 Shell（Agent 包装） | world-engine/src/shell/world-shell.ts |
| D7 | 完整集成测试 | world-engine/test/full-engine.test.ts |

需要创建的文件:

packages/world-engine/
├── src/
│   ├── types/
│   │   ├── realm.ts              # 境界体系类型
│   │   ├── combat.ts             # 战斗/战力类型
│   │   ├── event.ts              # 事件类型
│   │   └── world-state.ts        # 世界状态快照类型
│   ├── combat/
│   │   ├── power-calc.ts         # ★战力计算（核心公式）
│   │   ├── stat-vector.ts        # 六维属性向量
│   │   ├── equipment.ts          # 装备加成计算
│   │   ├── status-effects.ts     # Buff/Debuff 系统
│   │   └── breakthrough.ts       # 境界突破验证
│   ├── rules/
│   │   ├── action-validator.ts   # 动作合法性检查
│   │   ├── ability-manager.ts    # 特殊能力管理
│   │   ├── physics-engine.ts     # 物理规则应用
│   │   └── realm-rules.ts        # 境界限制规则
│   ├── causality/
│   │   ├── event-engine.ts       # 事件 CRUD
│   │   ├── chain-builder.ts      # 因果链构建
│   │   ├── ripple-calculator.ts  # ★涟漪扩散计算
│   │   └── cost-calculator.ts    # ★代价计算器
│   ├── foreshadowing/
│   │   ├── tracker.ts            # 伏笔埋设/回收追踪
│   │   └── analyzer.ts           # 伏笔密度分析
│   ├── knowledge/
│   │   ├── info-graph.ts         # 信息传播图
│   │   └── propagation.ts        # 信息扩散模拟
│   ├── shell/
│   │   └── world-shell.ts        # ★Agent Shell（对外接口）
│   └── index.ts
├── test/
│   ├── combat/
│   │   ├── power-calc.test.ts    # 战力计算测试（核心）
│   │   └── breakthrough.test.ts  # 突破验证测试
│   ├── causality/
│   │   └── ripple.test.ts        # 涟漪计算测试
│   └── integration/
│       └── full-flow.test.ts     # 完整流程测试
└── data/
    └── default-realm-system.json   # 默认修真体系数据

战力计算核心公式实现（Phase 3 最关键代码）:

// packages/world-engine/src/combat/power-calc.ts
// 实现设计文档 5.1.2.2 节的完整战力计算公式

export interface StatVector {
  atk: number;    // 攻击力
  def: number;    // 防御力
  spd: number;    // 速度
  spi: number;    // 精神力/法力
  tech: number;   // 技巧
  luck: number;   // 运气
}

export interface CombatPowerResult {
  dimensionVector: StatVector;
  totalCP: number;           // 综合战力
  powerTier: PowerTier;      // 战力分级
  realmMultiplier: number;   // 境界倍率
}

export function calculateCombatPower(
  baseStats: StatVector,
  realm: RealmTier,
  equipment: Equipment[] = [],
  buffs: Buff[] = [],
  debuffs: Debuff[] = [],
  specialAbilities: SpecialAbility[] = []
): CombatPowerResult {
  // Step 1: 基础属性 × 境界加成
  // Step 2: 装备加成（加算后乘算）
  // Step 3: Buff/Debuff 修正
  // Step 4: 特殊能力被动加成
  // Step 5: 综合战力合成（六维加权）
  // Step 6: 战力分级
}

验收标准: - [ ] 战力计算测试覆盖：同境界对战、越级挑战、装备加成、Buff叠加 - [ ] 境界突破验证：满足条件可突破、不满足条件拒绝 - [ ] 因果链测试：A→B→C 的三级因果链正确追踪 - [ ] 涟漪计算：一个事件影响 3-5 个相关实体 - [ ] 伏笔追踪：埋设→回收→超时未回收预警 - [ ] CLI 命令 world:calc-power 能输出战力值（可视化验证） - [ ] 测试覆盖率 > 80%

Claude Prompt 模板（战力计算）:

# Prompt P3-A: 实现战力计算系统

请根据设计文档 chapter05_world_engine.md 第 5.1.2 节（战力计算公式体系），
在 packages/world-engine/src/combat/power-calc.ts 中实现完整的战力计算系统。

要求：
1. 实现六维属性向量 StatVector（atk, def, spd, spi, tech, luck）
2. 实现 calculateCombatPower 函数，包含完整的 6 个步骤
3. 权重配置从外部读取（packages/config/src/app.config.ts 中添加 combatPowerWeights）
4. 境界倍率使用 default-realm-system.json 中的数据
5. 实现战力分级 classifyPowerTier 函数
6. 写出完整的单元测试，覆盖以下场景：
   - 练气期角色基础战力计算
   - 金丹期 vs 元婴期的战力差距
   - 装备加成后的战力变化
   - Buff叠加（同类型加算，不同类型乘算）
   - 越级挑战的战力比阈值检测

注意：
- 使用纯数学计算，不调用 LLM
- 所有数值精度用 number 类型
- 添加详细的 JSDoc 注释
- 参考设计文档中的境界倍率表

完成后运行测试：cd packages/world-engine && npx vitest run

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | 战力公式平衡性 | 高 | 先用默认值，后续通过配置调整 | | 因果链循环引用 | 中 | 实现环形检测，最大深度限制 | | 涟漪计算性能 | 中 | 实现缓存，最大扩散深度 5 层 |

### Phase 4: 工作室引擎 MVP（Week 6-7，62h）

目标: 第一个接入 LLM 的功能——能生成 Brief、能生成正文、能评分

这是整个项目最重要的 Phase，因为： 1. 首次接入真实 LLM API，验证成本/延迟/质量 2. 五层 Prompt 组装是系统的核心技术 3. Brief→正文→修改的流水线是作者的核心工作流

两周任务分解:

Week 6: Brief 生成 + 上下文组装

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | GenreKernel（类型内核加载） | studio-engine/src/genre/kernel-loader.ts |
| D2 | AMAProfile 骨架 | studio-engine/src/ama/profile.ts |
| D3 | 上下文检索（pgvector） | studio-engine/src/context/retriever.ts |
| D4 | 五层 Prompt 组装器 | studio-engine/src/prompt/builder.ts ★核心 |
| D5 | Brief 生成器（首次 LLM 调用） | studio-engine/src/brief/generator.ts ★核心 |
| D6 | Brief 解析与验证 | studio-engine/src/brief/parser.ts |
| D7 | Brief 生成测试 + 调优 | 至少 3 个真实 Brief 输出 |

Week 7: 正文生成 + 修改系统

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 正文生成器 | studio-engine/src/content/generator.ts ★核心 |
| D2 | 输出解析与格式验证 | studio-engine/src/content/parser.ts |
| D3 | 质量评分（3 维度） | studio-engine/src/quality/scorer.ts |
| D4 | 修改策略选择器 | studio-engine/src/revision/strategy.ts |
| D5 | 局部补丁/全文重写 | studio-engine/src/revision/patcher.ts |
| D6 | 工作室 Shell | studio-engine/src/shell/studio-shell.ts |
| D7 | 端到端测试（Brief→正文→修改） | studio-engine/test/e2e.test.ts |

五层 Prompt 组装器（Phase 4 最关键的实现）:

// studio-engine/src/prompt/builder.ts
// 实现设计文档 6.3 节的五层 Prompt 结构

export interface FiveLayerPrompt {
  layer1_genreKernel: string;      // 类型内核（节奏/爽点/禁忌）
  layer2_amaStyle: string;         // 作者风格（词汇/句式/修辞）
  layer3_worldState: string;       // 世界状态（人物/地点/势力）
  layer4_context: string;          // 上下文（前文摘要/相关设定）
  layer5_brief: string;            // 创作指令（Brief 具体指示）
}

export class PromptBuilder {
  async build(request: GenerationRequest): Promise<FiveLayerPrompt> {
    // L1: 加载类型内核
    // L2: 加载 AMA 风格配置（或默认）
    // L3: 从数据库序列化世界状态
    // L4: pgvector 检索相关上下文
    // L5: 格式化 Brief 为指令
    // 返回五层结构（后续组装为 LLM 输入）
  }
}

验收标准: - [ ] Mock 模式下 Brief 生成 < 100ms，真实 LLM 下 < 5s - [ ] Brief 输出包含：direction, plotPoints(>=3), characterArcs, pacing, mood - [ ] 正文生成单次调用，输出 >= 2000 字 - [ ] 质量评分 3 维度（文学性/一致性/节奏）分数在 0-1 范围 - [ ] 修改指令支持：局部替换、全文重写、风格调整 - [ ] 五层 Prompt 总 Token 数 < 6000（控制在成本范围内） - [ ] 端到端测试：Mock 模式完整流程通过

Claude Prompt 模板（五层 Prompt 组装器）:

# Prompt P4-A: 实现五层 Prompt 组装器

请根据设计文档 chapter06_drama_engine.md 第 6.3-6.4 节（上下文组装与生成），
在 packages/studio-engine/src/prompt/builder.ts 中实现五层 Prompt 组装器。

核心要求：
1. 定义 FiveLayerPrompt 接口（5 层结构）
2. 实现 PromptBuilder 类，包含 build() 方法
3. 第 1 层：从 genre-kernels/ 目录加载对应类型的内核配置
4. 第 2 层：从数据库加载 AMAProfile（如果存在，否则用默认）
5. 第 3 层：从 world-engine 获取当前世界状态序列化（用 WorldShell.queryState）
6. 第 4 层：用 pgvector 检索相关上下文（使用 packages/database 的 embeddings 表）
7. 第 5 层：将 Brief 格式化为创作指令
8. 添加 assemble() 方法，将五层组装为最终字符串（带分隔标记）
9. 添加 tokenCount 估算（调用 packages/llm 的 tokenizer）

输入类型：
interface GenerationRequest {
  novelId: string;
  chapterId: string;
  genre: string;           // 'xuanhuan' | 'wuxia' | 'xianxia' | ...
  briefId: string;
  maxContextTokens: number; // 默认 6000
}

先写类型定义，再写实现，最后写单元测试。
测试覆盖：
- 各层是否正确加载
- Token 预算超限时是否截断第 4 层（上下文层）
- 组装后的字符串包含所有五层标记

成本验证（Week 6 必须完成）:

在第一次真实 LLM 调用前，计算理论成本：

假设使用 DeepSeek-V3:
- Brief 生成: ~4000 input + ~800 output tokens × 1次 = ~￥0.02
- 正文生成: ~5000 input + ~2000 output tokens × 1次 = ~￥0.05
- 质量评分: ~3000 input + ~200 output tokens × 3次 = ~￥0.015
- 每章总计: ~￥0.085

验证: 生成 1 个 Brief + 1 章正文，对比实际账单与预估

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | LLM 输出格式不稳定 | 高 | Zod schema 验证 + 重试机制（最多 3 次） | | Prompt 过长超 Token 限制 | 高 | 第 4 层（上下文）可动态截断 | | 生成质量不达预期 | 中 | 先用 Mock 验证流程，再用真实 API 调优 | | API 延迟 > 10s | 中 | 流式输出 + 超时降级 | | API 成本超预期 | 低 | 先用 DeepSeek（成本最低），设置每日预算上限 |

### Phase 5: MOU 协调层（Week 8-9，62h）

目标: XState v5 状态机 + WebSocket + CLI 交互 = 完整 MOU 闭环

核心交付: 一个可以在终端运行的完整创作循环

作者输入 → 生成可能性 → 等待选择 → 生成 Brief → 等待审批 → 生成正文 → 等待终审 → 固化提交

Week 8: XState 状态机

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | MouContext 类型 + 初始状态 | mou-orchestrator/src/types/context.ts |
| D2 | 父状态机（主循环） | mou-orchestrator/src/machines/mou.machine.ts ★核心 |
| D3 | Oracle 子状态机 | mou-orchestrator/src/machines/oracle.machine.ts |
| D4 | 事件路由器 | mou-orchestrator/src/router.ts |
| D5 | 人类事件处理器 | mou-orchestrator/src/human-events.ts |
| D6 | 引擎调用编排 | mou-orchestrator/src/engine-calls.ts |
| D7 | 状态机单元测试 | 覆盖所有状态转移路径 |

Week 9: WebSocket + CLI

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Socket.io 服务器 | apps/server/src/websocket/server.ts |
| D2 | 房间管理（每novel一个房间） | apps/server/src/websocket/rooms.ts |
| D3 | WebSocket 消息协议 | apps/server/src/websocket/protocol.ts |
| D4 | Ink CLI 界面 | apps/cli/src/app.tsx ★核心 |
| D5 | CLI 交互组件（选择/审批/终审） | apps/cli/src/components/ |
| D6 | CLI 与 WebSocket 连接 | apps/cli/src/hooks/use-websocket.ts |
| D7 | 端到端测试：CLI 完成一个 MOU 循环 | 手动演示 |

XState 状态机核心结构（设计文档第 8 章）:

// mou-orchestrator/src/machines/mou.machine.ts
// 实现设计文档 8.3 节的完整状态机

export const mouMachine = setup({
  types: {
    context: {} as MouContext,
    events: {} as MouEvent | HumanEvent,
  },
  actions: {
    // 世界引擎调用
    generatePossibilities: assign(/* ... */),
    generateBrief: assign(/* ... */),
    // 工作室引擎调用
    generateContent: assign(/* ... */),
    // 谏官调用
    runCounselor: assign(/* ... */),
    // 固化
    commitWorldState: assign(/* ... */),
  },
  guards: {
    canUseOracle: ({ context }) => !context.oracleCooldown,
    needsRevision: ({ context }) => context.reviseCount < 3,
  },
}).createMachine({
  id: 'mou',
  initial: 'idle',
  states: {
    idle: {
      on: { AUTHOR_CONTINUE: 'generating_possibilities' },
    },
    generating_possibilities: {
      entry: 'generatePossibilities',
      on: { COMPLETE: 'waiting_author_choice' },
    },
    waiting_author_choice: {
      // 严格阻塞态：等待人类输入
      on: {
        AUTHOR_CHOOSE: 'generating_brief',
        AUTHOR_RETRY: 'generating_possibilities',
        ORACLE_REQUEST: { target: '.oracle_flow', guard: 'canUseOracle' },
      },
    },
    generating_brief: {
      entry: 'generateBrief',
      on: { COMPLETE: 'waiting_brief_approval' },
    },
    waiting_brief_approval: {
      on: {
        AUTHOR_APPROVE: 'generating_content',
        AUTHOR_MODIFY: { target: 'generating_brief', actions: 'applyModification' },
        AUTHOR_REJECT: 'generating_possibilities',
      },
    },
    generating_content: {
      entry: 'generateContent',
      on: { COMPLETE: 'waiting_final_review' },
    },
    waiting_final_review: {
      on: {
        AUTHOR_APPROVE: 'committing',
        AUTHOR_MODIFY: 'revising_content',
        AUTHOR_RETRY: 'generating_content',
      },
    },
    revising_content: {
      entry: 'generateRevision',
      on: { COMPLETE: 'waiting_final_review' },
      guard: 'needsRevision',
    },
    committing: {
      entry: ['commitWorldState', 'updateStatistics'],
      always: 'idle',
    },
  },
});

验收标准: - [ ] 状态机覆盖所有设计文档 8.3 节定义的状态 - [ ] 每个 waiting_* 状态严格阻塞，不自动推进 - [ ] 人类事件能正确触发状态转移 - [ ] Oracle 子流程正确嵌入（条件触发、代价计算、混沌种子） - [ ] WebSocket 消息格式符合协议定义 - [ ] CLI 能展示当前状态、接收输入、发送事件 - [ ] 完整 MOU 循环（idle → idle）能在 < 30s 内完成（Mock 模式）

Claude Prompt 模板（XState 状态机）:

# Prompt P5-A: 实现 MOU 主状态机

请根据设计文档 chapter08_mou_interaction.md 第 3 节（XState v5 状态机完整配置），
在 packages/mou-orchestrator/src/machines/mou.machine.ts 中实现完整的 MOU 状态机。

要求：
1. 使用 XState v5 的 setup() + createMachine() API
2. 实现 MouContext 接口（设计文档 3.1 节定义的所有字段）
3. 实现所有父状态机状态：
   - idle（初始状态）
   - generating_possibilities
   - waiting_author_choice（含 oracle_flow 子入口）
   - generating_brief
   - waiting_brief_approval
   - generating_content
   - waiting_final_review（含 oracle_flow 子入口）
   - revising_content（可循环到 generating_content）
   - committing
4. 每个 waiting_* 状态必须严格阻塞等待明确的人类事件
5. 实现所有 guard 条件（canUseOracle, needsRevision, isFlowHealthy）
6. 使用 assign() 更新 context，不使用副作用
7. 写单元测试覆盖：
   - 正常流程：idle → possibilities → brief → content → commit → idle
   - Brief 被拒：回退到 possibilities
   - 终审修改：不超过 3 次
   - Oracle 触发条件

参考 XState v5 文档：https://stately.ai/docs/xstate-v5

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | XState v5 学习曲线 | 高 | 先用简单状态机练手，再迁移到完整配置 | | 状态机过于复杂 | 中 | 先用简化版（去掉 Oracle 子流程），验证后再加 | | WebSocket 房间管理 | 中 | 每个 novel 一个 room，用 novelId 命名 | | CLI 界面复杂度 | 中 | 先用最简单的文本界面，再加 Ink 美化 |

## 第5章 Phase 6-11 详细任务清单

### Phase 6: 前端 MVP（Week 10-11，62h）

目标: React 驾驶舱核心页面 + WebSocket 连接 + 可交互的 MOU 流程

设计决策: - 状态管理: Zustand（简单、无样板代码） - 数据获取: 直接 WebSocket（不用 TanStack Query，因为主要通信是 WS） - UI 组件: Radix UI Primitives + Tailwind（不引入重型组件库） - 图表: D3.js（故事网需要自定义力导向图）

Week 10: 项目骨架 + 驾驶舱

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Zustand Store 设计 | apps/web/src/stores/ |
| D2 | WebSocket Hook | apps/web/src/hooks/use-mou.ts |
| D3 | 布局组件（侧边栏/主区域） | apps/web/src/components/layout/ |
| D4 | 驾驶舱首页 | apps/web/src/pages/dashboard.tsx |
| D5 | 可能性选择面板 | apps/web/src/pages/possibilities.tsx |
| D6 | Brief 审批面板 | apps/web/src/pages/brief-review.tsx |
| D7 | 连接调试 + 集成 | Mock 数据驱动页面渲染 |

Week 11: 正文编辑 + 终审 + 世界浏览器

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 正文编辑器（TipTap） | apps/web/src/components/editor/ |
| D2 | 终审面板（滑动条/幽灵锚点） | apps/web/src/pages/final-review.tsx |
| D3 | 谏官报告展示 | apps/web/src/pages/counselor-report.tsx |
| D4 | 世界浏览器（实体列表/详情） | apps/web/src/pages/world-browser.tsx |
| D5 | 实时状态指示器（MOU 当前状态） | apps/web/src/components/status-bar.tsx |
| D6 | 响应式适配（移动端基本可用） | CSS 媒体查询 |
| D7 | 端到端测试 + 性能优化 | Lighthouse 评分 |

前端 Store 设计:

// apps/web/src/stores/mou-store.ts
interface MouStore {
  // 连接状态
  connection: 'disconnected' | 'connecting' | 'connected';
  
  // MOU 状态
  mouState: string;           // 当前 XState 状态
  context: MouContext | null; // 完整上下文
  
  // 当前显示内容
  possibilities: Possibility[];
  currentBrief: Brief | null;
  generatedContent: string;
  counselorReport: RemonstratorReport | null;
  
  // 操作
  sendEvent: (event: HumanEvent) => void;
  connect: () => void;
  disconnect: () => void;
}

验收标准: - [ ] 浏览器连接 WebSocket，实时显示 MOU 状态 - [ ] 可能性选择页面：3-5 个卡片，点击选择 - [ ] Brief 审批页面：完整 Brief 展示，Approve/Modify/Reject 按钮 - [ ] 正文编辑器：支持基本编辑，显示谏官批注 - [ ] 终审页面：滑动条（0-100）、幽灵锚点显示 - [ ] 世界浏览器：实体列表、搜索、详情面板 - [ ] 响应式：1024px+ 完整布局，768px 简化布局 - [ ] Lighthouse 性能评分 > 70

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | WebSocket 重连逻辑复杂 | 中 | 用 Socket.io 内置重连 | | TipTap 学习成本 | 中 | 先用 textarea，再替换为 TipTap | | 前端状态与后端状态不一致 | 中 | 以服务端状态为准，前端只做镜像 |

### Phase 7: 谏官 + FlowGuardian（Week 12-13，62h）

目标: 20+ 检查项的规则引擎 + LLM 混合检查 + 心流监测

核心架构: 规则引擎（即时）+ LLM 检查（异步）= 混合检查

Week 12: 谏官系统

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 谏官核心 + 检查项注册表 | counselor/src/core/engine.ts |
| D2 | C01 战力检查（规则+LLM） | counselor/src/checks/c01-power.ts |
| D3 | C02 人设检查（LLM） | counselor/src/checks/c02-character.ts |
| D4 | C03-C05 伏笔/节奏/套路 | counselor/src/checks/c03-foreshadow.ts |
| D5 | C06-C10 水文/预期/能力/地理/势力 | 批量实现（结构相同） |
| D6 | 综合报告生成（三策输出） | counselor/src/reports/synthesis.ts |
| D7 | 谏官 Shell + 集成测试 | counselor/src/shell/counselor-shell.ts |

Week 13: FlowGuardian

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 心流状态机（engaged/distracted/away） | flow-guardian/src/flow-state.ts |
| D2 | 操作模式分析器（冥想/推进/怀疑） | flow-guardian/src/mode-analyzer.ts |
| D3 | 超时检测 + 召回策略 | flow-guardian/src/timeout-guard.ts |
| D4 | 召回语生成（LLM） | flow-guardian/src/recall-generator.ts |
| D5 | 会话健康报告 | flow-guardian/src/health-reporter.ts |
| D6 | 与 MOU 状态机集成 | flow-guardian/src/integration.ts |
| D7 | 端到端测试 | 模拟心流场景 |

验收标准: - [ ] 谏官检查 20 项全部注册，每项有独立测试 - [ ] 规则检查 < 100ms，LLM 检查 < 3s - [ ] 报告包含：严重程度/问题描述/三策建议/位置 - [ ] 心流状态正确识别（操作间隔 > 5min → distracted） - [ ] 召回消息不超过 3 次，不强制打断 - [ ] FlowGuardian 失效不影响核心创作流程

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | 20 项检查工作量爆炸 | 高 | 先做 5 项核心检查，其余先留接口 | | LLM 检查成本高 | 中 | 规则检查先做过滤，LLM 只检查可疑内容 | | 心流误判 | 中 | 保守策略：宁可漏判也不错判 |

### Phase 8: 叙事系统 + 文档体系（Week 14-15，62h）

目标: 故事线可视化 + 关系网 + 四层文档管理

Week 14: 故事网 + 关系网

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 故事线数据结构 | narrative-graph/src/timeline/ |
| D2 | 关系网图构建 | narrative-graph/src/relation-graph/ |
| D3 | D3.js 力导向图渲染 | apps/web/src/components/graph/ |
| D4 | 故事线 + 关系网联动 | 点击节点高亮关联 |
| D5 | 伏笔追踪可视化 | 埋设/回收/超时 不同颜色 |
| D6 | 地图可视化（简化） | SVG 地图 + 势力范围 |
| D7 | 前端集成 + 调优 | 性能优化（大数据量） |

Week 15: 四层文档体系

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | World Bible 编辑器 | apps/web/src/pages/doc-world-bible.tsx |
| D2 | Master Outline 编辑器 | apps/web/src/pages/doc-outline.tsx |
| D3 | Volume Plan 编辑器 | apps/web/src/pages/doc-volume.tsx |
| D4 | Chapter Brief 编辑器 | apps/web/src/pages/doc-chapter-brief.tsx |
| D5 | 影响域分析器 | doc-system/src/impact-analyzer.ts |
| D6 | Retcon 修订流程 | doc-system/src/retcon-manager.ts |
| D7 | 一致性校验 | 四层文档交叉引用验证 |

验收标准: - [ ] 关系网能渲染 100+ 节点不卡顿 - [ ] 故事线时间轴可缩放/平移 - [ ] 四层文档编辑器能 CRUD - [ ] 影响域分析：修改 World Bible 字段，显示影响的章节列表 - [ ] Retcon 修订：创建修订提案 → 预览影响 → 作者确认 → 批量应用

### Phase 9: DevAgent 集群（Week 16-18，93h）

目标: 遥测 + 路由 + 智能体 + 验证部署（外部进化引擎）

重要: DevAgent 是独立进程，不阻塞核心创作功能。

Week 16: 遥测 + 路由

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 遥测探针（AOP 注入） | devagent/src/telemetry/probes.ts |
| D2 | 运行时数据收集 | devagent/src/telemetry/collector.ts |
| D3 | 遥测上报（不阻塞主线程） | devagent/src/telemetry/reporter.ts |
| D4 | 分类器（异常/需求/性能） | devagent/src/router/classifier.ts |
| D5 | 路由决策（优先级/分配） | devagent/src/router/dispatcher.ts |
| D6 | 工单系统 | devagent/src/router/tickets.ts |
| D7 | 遥测 + 路由集成测试 | 模拟异常触发完整流程 |

Week 17: 智能体群 + 验证

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 开发者智能体（BugFixAgent） | devagent/src/swarm/bugfix-agent.ts |
| D2 | 优化智能体（OptimizeAgent） | devagent/src/swarm/optimize-agent.ts |
| D3 | 重构智能体（RefactorAgent） | devagent/src/swarm/refactor-agent.ts |
| D4 | 测试智能体（TestAgent） | devagent/src/swarm/test-agent.ts |
| D5 | 验证管道（自动测试） | devagent/src/validation/test-runner.ts |
| D6 | 部署系统（分支/PR/合并） | devagent/src/validation/deployer.ts |
| D7 | 智能体群集成测试 | 模拟工单 → 提案 → 验证 |

Week 18: 知识库 + 集成

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Issue 知识库 | devagent/src/knowledge/issue-db.ts |
| D2 | 代码记忆 | devagent/src/knowledge/code-memory.ts |
| D3 | 进化追踪 | devagent/src/knowledge/evolution.ts |
| D4 | DevAgent API（REST + WS） | devagent/src/api/ |
| D5 | 前端 DevAgent 面板 | apps/web/src/pages/devagent/ |
| D6 | 完整集成测试 | 端到端异常 → 修复流程 |
| D7 | 文档 + 部署脚本 | devagent/README.md |

验收标准: - [ ] 遥测零侵入（AOP 注入，不修改业务代码） - [ ] 异常自动分类准确率 > 80% - [ ] 智能体生成代码能通过 TypeScript 编译 - [ ] 验证管道自动跑通测试套件 - [ ] 所有变更以 PR 形式提交，不直接修改主分支 - [ ] DevAgent 停止不影响 NarrativeOS 核心功能

风险提示: | 风险 | 概率 | 缓解 | |——|——|——| | 范围蔓延（最容易超时的 Phase） | 高 | 严格限制：只做监测+告警，不做自动修复 | | 智能体代码质量差 | 中 | 先生成简单修复，复杂问题交给人类 | | Git 操作风险 | 中 | 所有操作在独立分支，永不 touch main |

### Phase 10: UI 设计体系 + 主题（Week 19-20，62h）

目标: 完整的设计系统 + 响应式 + 主题引擎

Week 19: 设计系统

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 设计 Token（颜色/字体/间距） | packages/ui/tokens.ts |
| D2 | 基础组件（Button/Input/Card） | packages/ui/components/ |
| D3 | 复合组件（Modal/Table/Form） | packages/ui/components/ |
| D4 | 反馈组件（Toast/Loading/Empty） | packages/ui/components/ |
| D5 | 主题引擎（亮/暗/自定义） | packages/ui/theme/engine.ts |
| D6 | 响应式断点系统 | packages/ui/responsive.ts |
| D7 | 组件文档 + Storybook | packages/ui/stories/ |

Week 20: 主题 + 动效 + 打磨

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 暗黑主题 | packages/ui/themes/dark.ts |
| D2 | 网文风格主题 | packages/ui/themes/wuxia.ts |
| C3 | 页面过渡动效 | Framer Motion |
| D4 | 数据可视化主题 | D3.js 主题适配 |
| D5 | 前端性能优化 | 代码分割/懒加载 |
| D6 | 可访问性（a11y） | ARIA 标签/键盘导航 |
| D7 | UI 审计 + 修复 | 一致性检查 |

验收标准: - [ ] 设计系统 30+ 组件全部可用 - [ ] 主题切换无闪烁 - [ ] 响应式：320px - 2560px 可用 - [ ] Lighthouse 可访问性 > 90 - [ ] 首屏加载 < 3s（3G 网络）

### Phase 11: 打磨 + 测试 + 部署（Week 21-22，62h）

目标: E2E 测试 + 性能优化 + Docker 部署

Week 21: 测试 + 优化

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | E2E 测试（Playwright） | e2e/ |
| D2 | 核心场景测试（创作一个章节） | e2e/create-chapter.spec.ts |
| D3 | 性能测试（k6） | perf/ |
| D4 | 数据库查询优化（慢查询分析） | 索引优化 |
| D5 | LLM 调用优化（缓存/批量） | 缓存命中率 > 50% |
| D6 | 内存泄漏检测 | Heap dump 分析 |
| D7 | 安全审计（依赖扫描） | npm audit 零高危 |

Week 22: 部署 + 文档

| 天 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Docker 多阶段构建 | Dockerfile |
| D2 | docker-compose 生产配置 | docker-compose.prod.yml |
| D3 | 数据库备份策略 | scripts/backup.sh |
| D4 | 部署文档 | docs/DEPLOYMENT.md |
| D5 | 用户手册（简化版） | docs/USER_GUIDE.md |
| D6 | 视频演示录制 | docs/demo/ |
| D7 | 最终检查 + 发布 | Tag v0.1.0-mvp |

验收标准: - [ ] E2E 测试覆盖 5 个核心场景 - [ ] API 响应 P95 < 200ms（不含 LLM 调用） - [ ] docker-compose up 一键启动 - [ ] 数据库备份/恢复脚本可用 - [ ] 文档完整（部署/使用/开发）

## 第6章 弹性裁剪路线

### 6.1 如何让 Claude Code 最高效地工作

上下文管理策略:

Claude Code 的上下文窗口有限（约 200K tokens）。对于一个大型项目，每次对话都要精确控制上下文。

每次对话的最佳实践：

1. 开始新对话时：
   /compact                    # 压缩历史上下文
   
2. 给 Claude 读文件：
   不要 "请读这些文件"（Claude 会自己找）
   要 "参考 /path/to/file.ts 中的 XXX 函数"
   
3. 单次任务控制在：
   - 1 个文件（< 500 行）或
   - 1 个模块（3-5 个相关文件）或
   - 1 个接口定义
   
4. 复杂任务分解：
   "先写类型定义 → 告诉我 → 然后写实现"
   而不是 "一次性写完整个引擎"

高效 Prompt 模板:

# 最佳实践：先给上下文，再给任务

Context:
- 我正在开发 NarrativeOS v3.0 的世界引擎模块
- 当前在 Phase 3，实现战力计算系统
- 设计文档参考：chapter05_world_engine.md 5.1.2 节
- 已完成：StatVector 类型定义、RealmTier 类型定义
- 当前文件：packages/world-engine/src/combat/power-calc.ts（空）

Task:
请实现 calculateCombatPower 函数，要求：
1. 输入：baseStats, realm, equipment[], buffs[], debuffs[], specialAbilities[]
2. 按设计文档的 6 步公式计算
3. 权重从 config 读取
4. 返回 CombatPowerResult

Reference:
- 境界倍率表：/mnt/agents/output/chapter05_world_engine.md 第 150-153 行
- 权重配置：packages/config/src/app.config.ts

Output:
只输出 power-calc.ts 的完整代码，不需要测试（我单独写）。

### 6.2 每天开始工作时（15 分钟）

晨间启动清单：

[ ] git status                    # 确认工作目录干净
[ ] git pull origin main          # 同步远程（如果有协作）
[ ] make dev                      # 启动数据库+后端+前端
[ ] make test                     # 跑测试，确认全绿
[ ] 查看昨天的 TODO（记录在 todo.md）
[ ] 今天只做 1 件事：写在便签上贴屏幕

### 6.3 每天结束工作时（15 分钟）

晚间收尾清单：

[ ] git add -A
[ ] git commit -m "feat(模块): 今天做了什么"  # 约定式提交
[ ] git push origin $(git branch --show-current)
[ ] 更新 todo.md（今天做了什么/明天做什么）
[ ] 写一句话开发日志（log/DATE.md）
[ ] make stop                      # 关闭数据库（省内存）

### 6.4 周末大块时间安排

周末（每天 8 小时）安排：

上午（3小时）—— 深度工作：
  - 写核心算法/复杂状态机
  - 需要连续思考的任务
  - 关闭通知，专注编码

午休（1小时）—— 充电：
  - 看设计文档相关章节
  - 思考架构问题

下午（3小时）—— 集成工作：
  - 连接上午写的模块
  - 写集成测试
  - 调试跨模块问题

晚上（1小时）—— 轻量工作：
  - 写文档/注释
  - 整理代码
  - 规划下周任务

### 6.5 每周节奏

| 时间 | 活动 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 周一早 | 周计划：明确本周目标和每日任务 | 30min |
| 每天 | 按日程编码（3h/工作日，8h/周末） | — |
| 周五晚 | 周总结：完成度、问题、下周调整 | 30min |
| 周六 | 本周最困难的技术任务 | — |
| 周日 | 集成测试 + 下周准备 | — |

## 第7章 风险缓解策略

### 7.1 LLM API 成本超预期

场景: 预估每章 ￥0.10，实际 ￥0.50（5 倍超支）

缓解措施: 1. 分层预算控制: typescript    // 每日/每周/每月预算硬上限    const budgetConfig = {      dailyMax: 5,      // 元/天      weeklyMax: 20,    // 元/周      monthlyMax: 50,   // 元/月    }; 2. 本地模型降级: vLLM + Qwen3-72B（一次性硬件投入，零 API 成本） 3. 响应缓存: 相同输入直接返回缓存结果（命中率可达 30-50%） 4. Mock 模式日常开发: 只在验证质量时切到真实 API

成本对照表:

| 方案 | 每章成本 | 千章成本 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek V3（默认） | ￥0.08 | ￥80 | ★★★★ |
| DeepSeek V3 + 缓存 | ￥0.05 | ￥50 | ★★★★ |
| GPT-4o-mini | ￥0.15 | ￥150 | ★★★☆ |
| Claude Haiku | ￥0.20 | ￥200 | ★★★★ |
| 本地 Qwen3-72B | ￥0（电费） | ￥~1000/年 | ★★★☆ |

### 7.2 模块卡住（最常见风险）

绕过策略：「接口先行，实现后置」

场景：世界引擎的因果链推导卡住了

标准流程（卡住）：
  研究算法 → 写代码 → 调试 → 卡在第 3 步 → 整周无进展

绕过流程（推荐）：
  1. 定义接口：export function buildCausalChain(event: Event): CausalChain
  2. 实现 Mock：return { chain: [event], depth: 1 }  // 最简单的实现
  3. 继续下游：基于这个接口继续开发 MOU 协调层
  4. 后续再回来优化因果链算法
  
结果：下游模块不被阻塞，整体进度继续

各模块的「最小可绕行实现」:

| 模块 | 卡住风险点 | 最小绕行实现 |
| --- | --- | --- |
| 战力计算 | 公式平衡性 | 查表法（预计算好所有组合的战力值） |
| 因果推演 | 图算法复杂 | 只追踪直接因果（1 层深度） |
| Brief 生成 | LLM 质量差 | 模板填充（从数据库拼接固定模板） |
| 谏官检查 | 20 项太多 | 只做 3 项核心检查，其余返回空 |
| 心流监测 | 误判率高 | 只用简单超时检测（10 分钟无操作） |
| DevAgent | 智能体质量 | 只做遥测和告警，不做自动修复 |

### 7.3 开发进度延迟

优先级裁剪策略（当进度落后时）:

Phase 3-8 每个模块都有 "MVP / 完整 / 完美" 三级：

MVP 级（必须做）：核心流程能跑通
完整级（应该做）：所有功能可用
完美级（有时间再做）：性能/体验最优

如果延迟 1 周：砍掉当前 Phase 的 "完美级" 任务
如果延迟 2 周：砍掉当前 Phase 的 "完整级"，只保留 MVP
如果延迟 3 周 + ：考虑跳过非核心 Phase

Phase 优先级（从高到低）: 1. P0-P5（核心引擎 + 协调层）—— 不可跳过 2. P6（前端 MVP）—— 不可跳过（没有前端就不是完整产品） 3. P7（谏官）—— 可延迟到 P10 之后 4. P8（文档体系）—— 可简化（先做 World Bible） 5. P9（DevAgent）—— 可跳过（不影响核心功能） 6. P10（UI 设计）—— 可简化（用默认主题） 7. P11（打磨部署）—— 最小化（能跑就行）

推荐的「紧缩版」路线（延迟严重时）:

P0 → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 → P11
(环境 → 数据 → 工具 → 世界 → 工作室 → 协调 → 前端 → 部署)
= 10 周（精简版）

### 7.4 技术选型备选方案

| 组件 | 首选 | 备选 1 | 备选 2 | 切换成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 提供商 | DeepSeek | OpenAI | 本地 vLLM | 低（统一接口） |
| 前端框架 | React 19 | Vue 3 | Preact | 中（需重写组件） |
| 状态机 | XState v5 | Redux Toolkit | 手写 | 高（状态机是核心） |
| ORM | Prisma | Drizzle | Kysely | 中（Schema 需重写） |
| WebSocket | Socket.io | ws | SSE | 低（接口隔离） |
| 部署 | Docker | PM2 | 手动 | 低 |

切换触发条件: - DeepSeek API 不可用 > 24h → 切换到 OpenAI - Prisma 性能问题（查询 > 500ms）→ 评估 Drizzle - XState v5 严重 Bug → 降级到 Redux Toolkit + Saga

# 第二部分：Claude Code 协作手册

## 第8章 上下文管理策略（核心）

### 1.1 核心挑战分析

Claude Code 的上下文约束（以实际使用经验为准）：

| 指标 | 估算值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 有效上下文窗口 | ~180K-200K tokens | 约等于 13-15 万行中文文档 |
| 代码生成注意力 | ~8K-12K tokens | Claude 对最近输入的注意力最佳 |
| 单次文件读取上限 | ~50 个文件 | 超出后性能显著下降 |
| 最佳交互轮次 | 5-15 轮 | 超过后上下文稀释 |

NarrativeOS 设计文档规模：

| 文档 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 终极完整设计文档 | 87,122 行 | 全部内容合并版 |
| chapter02_架构 | 5,611 行 | 系统架构总览 |
| chapter04_数据库 | 5,999 行 | 完整 DDL + 类型系统 |
| chapter05_世界引擎 | 5,390 行 | 8 个子引擎设计 |
| chapter06_工作室引擎 | 4,578 行 | 类型内核 + Brief 生成 |
| chapter08_MOU 交互 | 5,145 行 | XState v5 状态机 |
| 其他章节（10+） | 各 1,500-6,000 行 | 各专题设计 |

关键矛盾：设计文档总量远超单次上下文容量，必须进行精确分片。

### 1.2 文件分片策略：三层金字塔模型

▲
                   /│\     第1层：常驻上下文（~3000行）
                  / │ \    ───────────────────────────
                 /  │  \   架构概览 + 接口契约 + 编码规范 + DB核心表
                /   │   \  + 技术栈锁定 + 错误码体系 + 主权原则
               /────┼────\─────────────────────────────
              /     │     \ 第2层：模块上下文（按需加载，~4000-8000行）
             /      │      \────────────────────────────
            /       │       \世界引擎 / 工作室引擎 / MOU / 前端 / 质量
           /        │        \等各模块专属设计文档
          /─────────┼─────────\───────────────────────────
         /          │          \ 第3层：参考上下文（即时检索，按需复制）
        /           │           \─────────────────────────
       /            │            \ 完整的 DDL 文件、长算法描述、
      /             │             \ Prompt 模板库、国际化词条
     /              │              \ 等超大块内容
    ────────────────┴────────────────────────────────────────

分片原则： 1. 常驻层必须足够小（< 3000 行），每次 Session 都完整加载 2. 模块层按业务域组织，开发哪个模块加载哪个文档 3. 参考层不直接加载，只在需要时复制关键段落给 Claude

### 1.3 常驻上下文清单（每次 Session 必加载）

目标总行数：控制在 2500-3000 行以内

#### 必加载文件（5 个核心文件）

| # | 文件路径 | 行数 | 作用 | 加载方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | chapter02_architecture.md 精简版 | ~400 行 | 架构总览、技术栈、分层原则 | 开发者预提取（见 1.3.1） |
| 2 | chapter01_03_philosophy_sovereignty.md 精简版 | ~300 行 | 第一公理、权力边界、禁止行为清单 | 开发者预提取（见 1.3.2） |
| 3 | chapter04_database.md 核心表摘要 | ~500 行 | 16 张核心表结构 + 关键 ENUM 类型 | 开发者预提取（见 1.3.3） |
| 4 | chapter02_architecture.md 接口契约摘要 | ~600 行 | 层间 TypeScript 接口定义 | 开发者预提取（见 1.3.4） |
| 5 | project_conventions.md（新建） | ~200 行 | 编码规范、命名约定、目录结构 | 新建文件（见 1.3.5） |

常驻上下文合计：~2000 行（预留 1000 行给代码文件）

#### 1.3.1 架构总览精简版（extracts/architecture_brief.md）

开发者预提取内容（从 chapter02_architecture.md 提取）：

# NarrativeOS v3.0 架构总览（精简版 —— 常驻上下文）

## 分层架构

Presentation Layer (React 19 + TypeScript + Tailwind) ↕ REST API / WebSocket SSE Orchestration Layer (XState v5 状态机 — MOU 协议引擎) ↕ 内部调用 Agent Shell Layer (WorldShell / StudioShell / CensorShell / GuardShell) ↕ 内部调用 Service Layer — 厚层 ├─ 8 个世界子引擎 (Geo/Frc/Chr/Evt/Rul/Ftn/Tml/Kno) ├─ 核心服务 (Prompt组装/质检/风险分析/心流/版本管理/叙事评估/场景查询/共情化/涟漪) └─ LLM 调用层 ↕ SQL / 向量查询 Data Layer (PostgreSQL 16 + pgvector 0.7.x)

## 技术栈锁定
| 组件 | 版本 | 用途 |
|------|------|------|
| Node.js | 20 LTS | 运行时 |
| TypeScript | 5.4+ | 全栈语言 |
| React | 19 | 前端框架 |
| XState | 5.x | 状态机 |
| PostgreSQL | 16 | 主数据库 |
| pgvector | 0.7.x | 向量检索 |
| Zod | 3.22+ | 运行时校验 |
| Vitest | 1.x | 测试框架 |
| Tailwind CSS | 3.4+ | 样式 |

## 关键原则
1. 薄协调层 —— XState 状态机只做路由，不做业务逻辑
2. 服务无状态 —— 状态在数据库，服务可水平扩展
3. 单向数据流 —— 作者事件 → MOU 状态机 → Agent 壳 → 服务 → DB
4. 原子固化 —— 每次作者确认 = 一次不可逆的原子操作
5. 人类事件驱动 —— 只有作者交互才能推动 MOU 状态转移

## 错误码体系（摘要）
| 码段 | 含义 |
|------|------|
| AUTH_* | 认证授权错误 |
| MOU_* | 状态机错误 |
| WORLD_* | 世界引擎错误 |
| STUDIO_* | 工作室引擎错误 |
| DB_* | 数据库错误 |
| LLM_* | LLM 调用错误 |
| VALID_* | 验证错误 |

## 接口设计总则
1. 所有接口使用 TypeScript 类型定义，运行时通过 Zod Schema 验证
2. 幂等性：所有写入操作必须支持 idempotencyKey
3. 超时策略：同步接口 30s，流式接口 5min 心跳
4. 分页约定：游标分页，pageSize 默认 20，最大 100

#### 1.3.2 主权原则精简版（extracts/sovereignty_brief.md）

开发者预提取内容（从 chapter01_03_philosophy_sovereignty.md 提取）：

# NarrativeOS 主权原则（精简版 —— 常驻上下文）

## 第一公理
叙事裁决权不可转让 —— 作者对故事的每一个字拥有最终且不可撤销的决定权。
系统只能**提案**，不能**执行**。

## 权力边界（系统绝对不能做的事）
1. 禁止直接修改作者已确认的正文（包括标点）
2. 禁止在作者未授权时推进故事时间线
3. 禁止删除或修改作者已确认的世界观设定
4. 禁止自动发布或导出任何内容
5. 禁止忽略作者的否决权
6. 禁止在写作中注入与作者价值观冲突的内容
7. 禁止绕过谏官系统进行质量检查
8. 禁止未经作者知情同意调用外部服务

## 越权处理
任何检测到越权的行为：
1. 立即阻止操作
2. 记录安全事件日志
3. 通知作者（严重级别 alert）
4. 系统进入 degraded 模式等待人工确认

## 三组核心悖论
1. 创意悖论：系统要辅助创作但不能替代创作
2. 控制悖论：系统要主动但不能越权
3. 一致悖论：系统要保持世界自洽但不能否决作者

#### 1.3.3 数据库核心表摘要（extracts/database_core.md）

开发者预提取内容（从 chapter04_database.md 提取）：

# 数据库核心表摘要（常驻上下文）

## 16 张核心表
| 表名 | 用途 | 关键字段 |
|------|------|----------|
| projects | 小说项目 | id, title, genre[], status, world_setting, author_style |
| chapters | 章节 | id, project_id, order_index, status, content, word_count |
| entities | 世界实体 | id, project_id, type, name, attributes(JSONB), embedding |
| relations | 实体关系 | id, source_id, target_id, type, strength, metadata |
| events | 世界事件 | id, project_id, type, triggered_by, status, time_anchor |
| power_systems | 战力体系 | id, project_id, realm_tree, formula_params |
| knowledge_graph | 知识图谱 | id, entity_id, known_to(JSONB), revealed_at |
| narrative_arcs | 叙事弧线 | id, project_id, type, tension_curve, status |
| proposals | 系统提案 | id, project_id, type, payload, status, author_decision |
| mou_states | MOU 状态 | id, project_id, current_state, context, history |
| author_styles | 作者风格 | id, profile(JSONB), ama_model, samples |
| content_versions | 内容版本 | id, content_id, version_type, diff, created_by |
| quality_reports | 质检报告 | id, project_id, checks[], score, violations[] |
| flow_states | 心流状态 | id, session_id, metrics, interventions[] |
| llm_calls | LLM 调用日志 | id, model, prompt_tokens, cost, latency, cache_hit |
| users | 用户 | id, auth_provider, config, preferences |

## 关键 ENUM 类型
- project_status: drafting → outlining → writing → completed → archived
- entity_type: character / faction / location / item / concept / realm
- proposal_status: pending → approved → rejected → modified → expired
- proposal_type: chapter / world_edit / plot_twist / character_arc / style_change
- chapter_status: draft → reviewed → finalized → locked

#### 1.3.4 接口契约摘要（extracts/interface_contracts.md）

开发者预提取内容（从 chapter02_architecture.md 提取）：

# 层间接口契约摘要（常驻上下文）

## 统一响应格式
interface ApiResponse<T> {
  success: boolean;
  data?: T;
  error?: { code: string; message: string; requestId: string };
  meta?: { requestId: string; timestamp: string; pagination?: CursorPagination };
}

## 核心接口
- POST /api/v3/projects — 创建项目
- GET /api/v3/projects/:id/mou/state — MOU 状态
- POST /api/v3/projects/:id/mou/event — 发送人类事件
- GET /api/v3/projects/:id/stream/:ticket — SSE 流式生成
- GET /api/v3/projects/:id/proposals — 提案列表
- POST /api/v3/projects/:id/proposals/:id/decide — 作者裁决
- GET /api/v3/projects/:id/entities — 实体查询
- POST /api/v3/projects/:id/oracle — 神谕查询

## SSE 事件类型
delta | checkpoint | proposal | error | complete | waiting

## 分页
interface CursorPagination {
  nextCursor: string | null;
  prevCursor: string | null;
  pageSize: number;
}

#### 1.3.5 项目编码规范（project_conventions.md —— 新建）

# NarrativeOS 编码规范

## 目录结构

/apps /web # React SPA 前端 /src /components # 通用组件 /pages # 页面级组件 /hooks # 自定义 hooks /lib # 工具函数 /stores # 状态管理 /types # 类型定义 /styles # 全局样式 /server # Node.js 后端 /src /orchestration # XState 状态机 /agents # Agent Shell 层 /services # 服务层 /world # 世界引擎 /studio # 工作室引擎 /db # 数据库访问层 /api # REST API 路由 /llm # LLM 调用封装 /middleware # 认证/日志/错误处理 /packages /shared # 共享类型和工具 /config # 共享配置 /tests # E2E 测试 /docs # 设计文档

## 命名约定
- 文件：kebab-case.ts（服务、工具）或 PascalCase.tsx（组件）
- 接口：PascalCase + 语义后缀（CreateProjectRequest, ProjectResponse）
- 数据库表：snake_case，复数形式
- TypeScript 类型：camelCase 变量，PascalCase 类型
- 错误码：UPPER_SNAKE_CASE，带模块前缀（WORLD_REALM_NOT_FOUND）

## 代码规范
- 严格模式：strictNullChecks, noImplicitAny, noUncheckedIndexedAccess
- 导入排序：外部库 → 内部模块 → 相对路径 → 类型导入
- 函数长度：< 50 行，超过必须拆分
- 圈复杂度：< 10
- 注释：JSDoc 描述所有导出函数，重点说明副作用和前提条件

### 1.4 按需上下文清单（按模块分组）

#### 1.4.1 开发世界引擎时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter05_world_engine.md | 5,390 行 | 主参考文档，完整加载 |
| chapter04_database.md §4.3（entities/events/power_systems 表） | ~800 行 | 需要具体表结构时 |
| chapter06_drama_engine.md §6.1（类型内核系统） | ~500 行 | 需要类型定义交互时 |

加载策略： - 常驻上下文 + chapter05_world_engine.md（5,390 行）= ~7,400 行 - 在上下文窗口边缘，但可接受 - 数据库细节不常驻，只在写具体 SQL/TypeScript 接口时复制相关段落

#### 1.4.2 开发工作室引擎时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter06_drama_engine.md | 4,578 行 | 主参考文档，完整加载 |
| chapter12_llm_integration.md | 2,638 行 | 需要 Prompt 模板时 |
| chapter09_quality_system.md §9.4（质量评分） | ~300 行 | 需要评分体系交互时 |

#### 1.4.3 开发 MOU 交互层时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter08_mou_interaction.md | 5,145 行 | 主参考文档，完整加载 |
| chapter07_narrative_elements.md | 3,605 行 | 需要叙事要素交互时 |

警告：MOU + 叙事要素 = 8,750 行，可能超出上下文窗口。 策略：MOU 完整加载，叙事要素只在涉及具体交互时按需复制段落。

#### 1.4.4 开发前端时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| responsive_frontend_arch.md | ~1,000 行 | 主参考文档 |
| ui_design_system.md | ~3,000 行 | 主参考文档 |
| chapter08_mou_interaction.md §7-8（控制台页面设计） | ~800 行 | 需要页面布局时 |
| chapter10_11_document_console.md | 3,487 行 | 需要文档控制台时 |

策略：前端两个文档 + 常驻 = ~6,000 行，可接受。

#### 1.4.5 开发数据库层时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter04_database.md | 5,999 行 | 完整加载 |
| chapter02_architecture.md §2.5（服务清单） | ~500 行 | 需要服务-表映射时 |

#### 1.4.6 开发质量系统时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter09_quality_system.md | 3,176 行 | 完整加载 |
| chapter08_mou_interaction.md §9（谏官子流程） | ~500 行 | 需要谏官状态机时 |

#### 1.4.7 开发 DevAgent 集群时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter18_devagent_cluster.md | 23,698 行 | 不加载全文 |
| devagent_cluster_plan.md | 54 行 | 快速参考 |
| devagent_01_telemetry.md | 3,751 行 | 按需加载 |
| devagent_02_router.md | 4,768 行 | 按需加载 |
| devagent_03_swarm.md | 4,380 行 | 按需加载 |
| devagent_04_validation.md | 3,663 行 | 按需加载 |
| devagent_05_evolution.md | 4,686 行 | 按需加载 |

策略：chapter18 太大不直接加载，5 个子 Agent 文档按需逐个加载。

#### 1.4.8 开发 LLM 集成层时加载

| 文件 | 行数 | 加载时机 |
| --- | --- | --- |
| chapter12_llm_integration.md | 2,638 行 | 完整加载 |
| chapter13_observability.md | 1,659 行 | 需要监控/日志时 |

### 1.5 上下文组合速查表

| 开发任务 | 常驻(5文件) | 加载文档 | 预估总行数 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始化项目骨架 | + | conventions | ~2,200 | 充裕 |
| 开发数据库 DDL | + | chapter04(~6000行) | ~8,000 | 临界但可行 |
| 开发世界引擎 | + | chapter05(~5400行) | ~7,400 | 可行 |
| 开发工作室引擎 | + | chapter06(~4600行) | ~6,600 | 可行 |
| 开发 MOU 状态机 | + | chapter08(~5100行) | ~7,100 | 可行 |
| 开发前端组件 | + | ui_design_system + frontend_arch(~4000行) | ~6,000 | 可行 |
| 开发质量系统 | + | chapter09(~3200行) | ~5,200 | 充裕 |
| 开发 LLM 层 | + | chapter12(~2600行) | ~4,600 | 充裕 |
| 端到端调试 | + | 无（只加载代码） | ~2,000 | 充裕 |

### 1.6 上下文加载操作脚本

在 VSCode 终端中预置以下命令，快速复制上下文：

# === NarrativeOS 上下文加载快捷命令 ===

# 查看当前 Session 建议加载的文档
cat ~/.nos/context_plan.txt

# 快速复制常驻上下文到剪贴板 (WSL)
cat ~/NarrativeOS/docs/extracts/architecture_brief.md \
    ~/NarrativeOS/docs/extracts/sovereignty_brief.md \
    ~/NarrativeOS/docs/extracts/database_core.md \
    ~/NarrativeOS/docs/extracts/interface_contracts.md \
    ~/NarrativeOS/docs/project_conventions.md | clip.exe

# 复制世界引擎上下文
cat ~/NarrativeOS/docs/chapter05_world_engine.md | clip.exe

# 复制工作室引擎上下文
cat ~/NarrativeOS/docs/chapter06_drama_engine.md | clip.exe

# 复制 MOU 上下文
cat ~/NarrativeOS/docs/chapter08_mou_interaction.md | clip.exe

# 复制前端上下文
cat ~/NarrativeOS/docs/ui_design_system.md \
    ~/NarrativeOS/docs/responsive_frontend_arch.md | clip.exe

### 1.7 超大文档的按需阅读策略

对于超过 5000 行的文档，不要完整复制给 Claude。使用以下策略：

策略 A：分段加载（推荐） 1. 第一次 Prompt：“请先阅读文档的前 2000 行，了解整体结构” 2. 后续 Prompt：“现在阅读 §5.3-5.5 部分（因果推演器、NPC 行为引擎、环境模拟器）”

策略 B：关键词检索

# 在 WSL 中搜索相关段落
grep -n -A 20 "NPC 行为引擎" chapter05_world_engine.md
# 将搜索结果复制给 Claude

策略 C：让 Claude 自己读取

请读取 @chapter05_world_engine.md 的 5.3-5.5 节，实现因果推演器。

策略 D：预提取关键段落 开发者在开发前预先将长文档中的关键 TypeScript 接口、算法伪代码提取到单独的 snippets/ 目录下，每个文件 < 500 行。

### 1.8 Session 上下文生命周期管理

[Session 开始]
   │
   ▼
[步骤1: 加载常驻上下文] ──→ 5 个核心文件，~2000行
   │                         （通过 @文件 引用或粘贴）
   ▼
[步骤2: 声明开发目标] ──→ "本次开发：实现世界引擎的因果推演器"
   │
   ▼
[步骤3: 加载模块上下文] ──→ 按需加载对应设计文档
   │                         （如 chapter05_world_engine.md）
   ▼
[步骤4: 引用已有代码] ──→ @已有的接口文件/类型定义
   │
   ▼
[开发迭代：5-15 轮对话]
   │
   ▼
[Session 结束] ──→ 执行 git commit

重要规则： - 每过 10 轮对话，用一句话重述当前目标，防止 Claude “遗忘” - 如果 Claude 开始重复之前的错误或偏离设计文档，立即重新加载模块上下文 - 一个 Session 只聚焦一个模块的一个子功能（如：只实现因果推演器，不碰 NPC 行为引擎）

## 第9章 Claude Code Prompt 模板库

### 2.0 模板使用总则

所有模板的通用结构：

[角色设定] ← 告诉Claude它是谁、做什么、遵循什么原则
[上下文注入] ← 通过 @文件 引用需要的设计文档和代码
[任务描述] ← 具体要做什么，越具体越好
[输出要求] ← 代码+测试+文档的具体格式
[约束条件] ← 绝对不能做什么（主权合规）
[验收标准] ← 怎样算完成

模板填充规则： 1. {{MODULE_NAME}} — 替换为具体模块名（如：世界引擎 / 工作室引擎） 2. {{DESIGN_DOC}} — 替换为对应设计文档路径 3. {{EXISTING_CODE}} — 替换为已有代码文件路径 4. {{TASK_DETAIL}} — 替换为具体开发任务 5. [ ] 中的内容是可选的，根据场景决定是否包含

### 2.1 模板 A：新建模块/服务

适用场景：从零开始实现一个新模块、新服务、新子引擎

## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的资深 TypeScript 后端工程师。你正在开发一个
支持100万字以上长篇网文创作的AI辅助写作系统。

你必须遵循以下核心原则：
1. **叙事裁决权不可转让** —— 系统只能提案，不能替作者做决定
2. **薄协调层，厚服务层** —— 状态机在协调层，业务逻辑在服务层
3. **所有接口必须有 Zod Schema 校验**
4. **所有函数必须有 JSDoc 注释**
5. **每个导出函数都必须有对应的单元测试**

## 上下文注入
请参考以下设计文档：
@docs/extracts/architecture_brief.md
@docs/extracts/sovereignty_brief.md
@docs/extracts/database_core.md
@docs/extracts/interface_contracts.md
@docs/project_conventions.md
@docs/{{DESIGN_DOC}}

## 任务描述
请实现以下新模块：

**模块名称**: {{MODULE_NAME}}
**模块职责**: {{MODULE_RESPONSIBILITY}}

具体要实现的内容：
{{TASK_DETAIL}}

例如：
- 实现物理规则引擎的 RealmSystem 类
- 实现境界体系的 CRUD 操作
- 实现战力计算公式

## 已有接口约束
以下接口已由其他模块定义，你的实现必须与之兼容：
@{{EXISTING_CODE}}/types/{{MODULE_NAME}}.types.ts [如果存在]

## 输出要求
请按以下顺序输出：

### 1. 类型定义文件
- 路径: `src/services/{{MODULE_PATH}}/types.ts`
- 包含所有接口、类型别名、Zod Schema
- 命名: PascalCase + 语义后缀

### 2. 核心实现文件
- 路径: `src/services/{{MODULE_PATH}}/{{MODULE_NAME}}.service.ts`
- 使用纯函数 + 依赖注入模式
- 错误处理: 使用自定义错误类，带错误码
- 日志: 每个公共方法入口/出口打 DEBUG 日志

### 3. 测试文件
- 路径: `src/services/{{MODULE_PATH}}/{{MODULE_NAME}}.test.ts`
- 覆盖: 所有公共方法
- 使用 Vitest，mock 外部依赖
- 至少包含: 正常路径、边界条件、错误路径

### 4. 模块导出文件
- 路径: `src/services/{{MODULE_PATH}}/index.ts`
- 导出公开 API

## 约束条件（绝对不能违反）
- [ ] 不能直接在服务层修改任何数据库表（必须通过 Repository 层）
- [ ] 不能调用任何 LLM API（通过 LLM Service 间接调用）
- [ ] 不能在服务中存储可变状态（服务必须是无状态的）
- [ ] 不能绕过谏官系统直接修改正文
- [ ] 所有可能失败的操作必须有 try-catch 和降级策略
- [ ] 循环引用检测: 你的代码不能引入循环依赖

## 验收标准
- [ ] TypeScript 编译通过（strict 模式）
- [ ] 所有测试通过（vitest run）
- [ ] Zod Schema 覆盖所有输入参数
- [ ] JSDoc 覆盖所有导出函数
- [ ] 代码复杂度: 函数 < 50 行，圈复杂度 < 10

### 2.2 模板 B：修改/修复已有代码

适用场景：修复 bug、添加功能、优化已有代码

## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的代码维护工程师。你需要修改已有代码，
同时确保：
1. 不破坏现有接口契约
2. 向后兼容（除非明确要求破坏性变更）
3. 所有现有测试继续通过
4. 修改范围最小化

## 上下文注入
需要修改的代码：
@{{TARGET_FILE}}

相关设计文档：
@docs/extracts/architecture_brief.md
@docs/{{RELEVANT_DESIGN_DOC}}

相关类型定义：
@{{TYPE_DEFINITION_FILE}}

## 任务描述
**修改类型**: {{BUG_FIX | FEATURE_ADD | OPTIMIZATION}}

**问题描述**: {{ISSUE_DESCRIPTION}}

**期望行为**: {{EXPECTED_BEHAVIOR}}

**当前行为**: {{CURRENT_BEHAVIOR}} [如果是 bug 修复]

**具体修改要求**:
{{DETAILED_CHANGES}}

## 输出要求

### 1. 修改后的代码
- 使用 diff 格式标注变更
- 每处变更附简要说明

### 2. 变更影响分析
- 列出受此变更影响的所有文件
- 列出需要更新的测试
- 列出是否破坏向后兼容

### 3. 新增/更新的测试
- 针对本次变更的新测试用例
- 边界条件覆盖

### 4. 回归检查清单
- [ ] 所有现有测试通过
- [ ] 类型检查通过
- [ ] 手动验证 {{MANUAL_VERIFICATION_STEPS}}

## 约束条件
- [ ] 不修改公开接口签名（除非特别授权）
- [ ] 不删除已有功能
- [ ] 不引入新的依赖（除非说明理由）
- [ ] 保持与现有代码风格一致
- [ ] 如果涉及数据库变更，提供 migration 脚本

### 2.3 模板 C：数据库 Schema 变更

适用场景：新增表、修改字段、添加索引、调整约束

## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的数据库架构师。你负责 PostgreSQL 16 的 schema 设计，
要求：
1. 所有变更必须有对应的 migration 脚本
2. 支持零停机部署（加字段必须 DEFAULT 或允许 NULL）
3. 新索引必须在低峰期创建（CONCURRENTLY）
4. 所有表必须有 created_at/updated_at
5. JSONB 字段必须有对应的 GIN 索引

## 上下文注入
当前数据库设计：
@docs/chapter04_database.md

已有 schema：
@src/db/schema.ts [如果存在]

## 任务描述
**变更类型**: {{CREATE_TABLE | ALTER_TABLE | ADD_INDEX | ADD_CONSTRAINT}}

**变更内容**:
{{SCHEMA_CHANGES}}

例如：
- 新增 knowledge_snapshots 表，用于存储世界知识的快照版本
- 在 entities 表上添加 embedding 向量索引
- 给 chapters 表添加 deleted_at 软删除字段

## 输出要求

### 1. Migration 脚本
- 路径: `src/db/migrations/{{TIMESTAMP}}_{{DESCRIPTION}}.sql`
- 使用事务包裹
- 回滚脚本包含在 down 部分
- 注释说明变更目的

### 2. TypeScript 类型更新
- 更新对应的类型定义文件
- 更新 Zod Schema

### 3. Repository 层更新 [如果需要]
- 新增/修改对应的数据访问方法
- 包含测试

### 4. Schema 文档更新
- 更新 docs/extracts/database_core.md 的对应部分

## 约束条件
- [ ] 生产环境变更必须使用 CONCURRENTLY 创建索引
- [ ] 新增字段必须有 DEFAULT 值或为 NULLABLE
- [ ] 删除字段必须先在代码中停用，下一个版本再删表
- [ ] 所有外键必须带 ON DELETE 策略
- [ ] JSONB 字段的 GIN 索引使用 jsonb_path_ops

### 2.4 模板 D：添加测试

适用场景：为已有代码补测试、提高覆盖率、添加集成测试

## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的测试工程师。你的任务是为已有代码编写全面的测试套件。
测试原则：
1. 每个导出函数至少一个测试
2. 覆盖: 正常路径、边界条件、错误路径
3. 外部依赖全部 mock
4. 测试描述使用中文，说明测试场景
5. 使用 Vitest + 内置 mocking

## 上下文注入
需要测试的代码：
@{{TARGET_FILE}}

类型定义：
@{{TYPE_FILE}}

## 任务描述
**测试范围**: {{TEST_SCOPE}}

**当前覆盖率**: {{CURRENT_COVERAGE}} [如果已知]

**目标覆盖率**: {{TARGET_COVERAGE}}

**重点测试场景**:
{{KEY_SCENARIOS}}

## 输出要求

### 1. 测试文件
- 路径: 与被测文件同目录，`.test.ts` 后缀
- 使用 describe/it 结构，嵌套不超过 3 层
- 测试名格式: `应该{{行为}}当{{条件}}时`

### 2. Mock 工厂
- 为复杂依赖提供 mock 工厂函数
- mock 数据使用 faker-js 或手写常量

### 3. 测试数据构建器
- 使用 builder 模式创建测试数据
- 提供合理的默认值

## 测试结构模板
```typescript
import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from 'vitest';
import { {{ServiceName}} } from './{{service}}.service';

describe('{{ServiceName}}', () => {
  let service: {{ServiceName}};
  let mockRepo: ReturnType<typeof createMockRepository>;

  beforeEach(() => {
    mockRepo = createMockRepository();
    service = new {{ServiceName}}(mockRepo);
  });

  describe('{{methodName}}', () => {
    it('应该{{正确行为}}当{{正常条件}}时', async () => {
      // Arrange
      // Act
      // Assert
    });

    it('应该{{错误处理}}当{{错误条件}}时', async () => {
      // Arrange
      // Act
      // Assert
    });
  });
});

## 约束条件

- ☐ 不使用真实数据库（使用 mock repository）

- ☐ 不使用真实 LLM API（使用 mock LLM service）

- ☐ 每个测试独立，不依赖执行顺序

- ☐ 测试运行时间 < 100ms/个

---

### 2.5 模板 E：重构/优化代码

**适用场景**：代码重构、性能优化、技术债清理

```markdown
## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的代码重构专家。你的任务是在不改变外部行为的前提下，
改善代码的内部结构。原则：
1. 重构前必须有完整的测试覆盖
2. 每次重构只做一件事
3. 重构后所有测试必须通过
4. 提交前进行性能基准对比

## 上下文注入
需要重构的代码：
@{{TARGET_FILE}}

相关测试：
@{{TEST_FILE}}

## 任务描述
**重构目标**: {{REFACTOR_GOAL}}

**当前问题**: {{CURRENT_ISSUES}}

**期望改善**:
- 代码行数减少 {{TARGET}}%
- 圈复杂度从 {{CURRENT}} 降到 {{TARGET}}
- 重复代码消除
- [其他指标]

## 输出要求

### 1. 重构方案说明
- 采用的重构手法（提炼函数/搬移函数/引入参数对象等）
- 变更步骤（按顺序）

### 2. 重构后代码
- 使用 diff 格式标注
- 每处重构附简要理由

### 3. 性能对比
- 重构前后的基准测试结果

### 4. 检查清单
- [ ] 所有现有测试通过
- [ ] 公开接口不变
- [ ] 行为不变（黑盒测试通过）

## 约束条件
- [ ] 不修改公开 API
- [ ] 不引入新依赖
- [ ] 不删除已有测试
- [ ] 如果测试不够，先补测试再重构

### 2.6 模板 F：前端组件开发

适用场景：开发 React 组件、页面、自定义 hooks

## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的前端工程师，专注于 React 19 + TypeScript + Tailwind CSS。
设计要求：
1. **叙事优先** —— UI 绝不喧宾夺主，大量留白
2. **响应式** —— 完美适配手机/Pad/PC（6 个断点）
3. **无障碍** —— 支持键盘导航和屏幕阅读器
4. **暗黑模式** —— 默认深色主题，支持切换
5. **性能** —— 组件懒加载，虚拟列表处理长数据

## 上下文注入
UI 设计系统：
@docs/ui_design_system.md

前端架构：
@docs/responsive_frontend_arch.md

接口契约：
@docs/extracts/interface_contracts.md

## 任务描述
**组件/页面名称**: {{COMPONENT_NAME}}

**功能描述**: {{FUNCTION_DESCRIPTION}}

**所属模块**: {{MODULE}} [驾驶舱 / 仪表盘 / 休眠舱 / 世界管理 / 大纲管理 / 叙事辅助 / 系统管理]

**设计参考**:
{{DESIGN_SPEC}}

## 输出要求

### 1. 组件实现
- 路径: `src/components/{{MODULE}}/{{ComponentName}}.tsx`
- 使用函数组件 + hooks
- Props 接口必须有 JSDoc 注释
- 使用 Tailwind CSS 类名（不使用内联样式）
- 支持响应式断点: xs sm md lg xl 2xl

### 2. 组件测试
- 路径: `src/components/{{MODULE}}/{{ComponentName}}.test.tsx`
- 使用 React Testing Library
- 测试: 渲染、交互、响应式、无障碍

### 3. Storybook 故事 [可选]
- 路径: `src/components/{{MODULE}}/{{ComponentName}}.stories.tsx`
- 覆盖主要变体

### 4. 自定义 Hook [如果需要]
- 路径: `src/hooks/use{{HookName}}.ts`
- 包含测试

## 设计约束
- [ ] 配色必须使用设计系统的色彩变量
- [ ] 字体使用设计系统的字体栈
- [ ] 间距使用 Tailwind 的 spacing scale
- [ ] 圆角使用设计系统的圆角规范
- [ ] 动效使用设计系统的动效规范
- [ ] 图标使用 lucide-react

## 响应式要求
| 断点 | 布局 | 字体 | 间距 |
|------|------|------|------|
| xs (<480px) | 单栏堆叠，底部 Tab | text-sm | p-3 |
| sm (480-767) | 紧凑双栏 | text-sm | p-4 |
| md (768-1023) | 单栏+底部导航 | text-base | p-4 |
| lg (1024-1279) | 折叠侧边栏，双栏 | text-base | p-5 |
| xl (1280-1535) | 多栏，侧边栏常驻 | text-base | p-6 |
| 2xl (>1536) | 宽屏三栏 | text-lg | p-8 |

### 2.7 模板 G：调试/排错

适用场景：排查 Bug、定位问题、分析日志

## 角色设定
你是 NarrativeOS v3.0 的调试专家。你的任务是快速定位并修复系统问题。
调试原则：
1. 先复现，后修复
2. 最小改动原则
3. 每步假设都必须验证
4. 修复后必须添加回归测试

## 上下文注入
错误日志/堆栈：

{{ERROR_LOGS}}

相关代码：
@{{RELEVANT_FILES}}

## 任务描述
**问题描述**: {{ISSUE_DESCRIPTION}}

**复现步骤**:
1. {{STEP_1}}
2. {{STEP_2}}
3. {{STEP_3}}

**错误表现**:
{{ERROR_MANIFESTATION}}

**已知信息**:
- 最近变更: {{RECENT_CHANGES}}
- 环境: {{ENVIRONMENT}}
- 频率: {{FREQUENCY}} [每次/偶发/特定条件]

## 输出要求

### 1. 根因分析
- 问题根因（一句话总结）
- 触发条件分析
- 影响范围评估

### 2. 修复方案
- 推荐的修复方法
- 替代方案（如果有）
- 各方案优缺点对比

### 3. 修复代码
- diff 格式的修复
- 修复说明

### 4. 回归测试
- 针对此 bug 的测试用例
- 确保不会再次发生的断言

### 5. 事后总结
- 为什么会引入这个 bug
- 如何防止类似问题

## 调试检查清单
- [ ] 是否能在本地复现
- [ ] 是否是竞态条件
- [ ] 是否是类型错误（strictNullChecks?）
- [ ] 是否是数据库事务问题
- [ ] 是否是 LLM 返回格式不兼容
- [ ] 是否是异步错误未捕获
- [ ] 是否是状态机转换条件错误

### 2.8 快捷 Prompt 速查卡

以下是更简短的 Prompt，适用于熟悉的常见操作：

#### 快速生成 CRUD

为 {{entity}} 实体生成完整的 CRUD 服务，包括：
1. TypeScript 接口 + Zod Schema
2. Repository 层（Knex/query builder）
3. Service 层（业务逻辑）
4. API 路由（Express/Fastify）
5. 完整测试

数据库表结构参考 @docs/extracts/database_core.md 的 {{entity}} 表。

#### 快速生成组件

实现 {{ComponentName}} 组件：
- 功能：{{description}}
- 接收 props：{{props}}
- 使用 Tailwind CSS
- 支持响应式：xs md xl
- 添加测试

#### 快速修复

修复以下问题：{{bug_description}}

相关代码：

[paste relevant code]

错误信息：

[paste error]

#### 快速审查

请审查以下代码，重点检查：
1. 类型安全性
2. 错误处理完整性
3. 是否违反主权原则（系统越权操作？）
4. 性能问题
5. 代码风格一致性

代码文件：
@{{FILE_PATH}}

## 第10章 开发Session工作流

### 3.1 Session 完整流程图

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                         开发 Session 完整流程                                ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                                              ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 0: 准备工作 (2分钟)                                           │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 1: 加载上下文 (3分钟)                                         │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 2: 开发迭代 (30-60分钟)                                       │     ║
║  │  ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐                │     ║
║  │  │ 发  │ → │ 审  │ → │ 修  │ → │ 验  │ → │ 下  │                │     ║
║  │  │ 指令│   │ 产出│   │ 正  │   │ 证  │   │ 一  │ ...            │     ║
║  │  │     │   │     │   │ 问题│   │     │   │ 轮  │                │     ║
║  │  └─────┘   └─────┘   └─────┘   └─────┘   └─────┘                │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 3: 验证 (10分钟)                                              │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 4: 提交 (3分钟)                                               │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║                                                                              ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

### 3.2 PHASE 0: 准备工作（2 分钟）

执行清单（按顺序打勾）：

#### 环境检查
- [ ] 打开 VSCode，确认在 WSL 模式
- [ ] 终端执行 `git status`，确认工作区干净
- [ ] 确认当前分支是 `feature/xxx`
- [ ] 执行 `git pull origin main --rebase` 获取最新代码
- [ ] 确认数据库已启动：`sudo service postgresql status`
- [ ] 确认 Node.js 版本：`node -v` (应为 20.x)

#### 工具就绪
- [ ] VSCode 终端打开（至少 2 个标签页）
- [ ] 一个终端用于编译/测试
- [ ] 一个终端用于 git 操作
- [ ] Claude Code 聊天窗口已打开（VSCode Copilot 或独立窗口）

#### Session 计划确认
- [ ] 本次 Session 的目标写在一张便利贴（或 VSCode 注释）上
- [ ] 确认预计时长（工作日 90 分钟 / 周末 150 分钟）
- [ ] 设计文档已准备好加载路径

VSCode 工作区布局建议：

┌──────────────────────────┬──────────────────────┐
│                          │                      │
│   代码编辑区域 (主)       │   Claude Code 聊天   │
│                          │   (侧边栏或分栏)      │
│                          │                      │
│                          ├──────────────────────┤
│                          │                      │
│                          │   终端 / 测试输出     │
│                          │                      │
├──────────────────────────┼──────────────────────┤
│   文件浏览器 / Git       │   问题 / 调试控制台   │
└──────────────────────────┴──────────────────────┘

### 3.3 PHASE 1: 加载上下文（3 分钟）

步骤 1.1：声明开发目标（30 秒）

对 Claude 说的第一句话必须是：

本次 Session 目标：[一句话描述]
预计时长：90分钟
相关模块：[模块名]

--- 常驻上下文加载开始 ---

步骤 1.2：加载常驻上下文（1 分钟）

使用 VSCode 的 @ 引用功能或手动粘贴：

请参考以下常驻上下文文件：
@docs/extracts/architecture_brief.md
@docs/extracts/sovereignty_brief.md
@docs/extracts/database_core.md
@docs/extracts/interface_contracts.md
@docs/project_conventions.md

步骤 1.3：加载模块上下文（1 分钟）

本次开发涉及的设计文档：
@docs/chapter05_world_engine.md

重点关注 §5.3 因果推演器的实现。

步骤 1.4：加载已有代码（30 秒）

已有代码参考：
@src/services/world/types.ts
@src/db/schema.ts

请勿修改这些文件中的现有接口。

### 3.4 PHASE 2: 开发迭代（核心 30-60 分钟）

#### 3.4.1 开发迭代的微循环

第 1 轮 (5-10 分钟)
   │
   ├── 发指令：给出完整的 Prompt（使用模板 A）
   │
   ├── 审产出：逐行检查 Claude 的输出
   │   ├── 类型安全性检查
   │   ├── 主权合规性检查（是否有越权操作）
   │   ├── 接口一致性检查
   │   └── 测试完整性检查
   │
   ├── 修正：指出问题，让 Claude 修复
   │   ├── 小问题：一句话指出
   │   ├── 中等问题：指出位置 + 期望行为
   │   └── 严重问题：重新加载上下文，重新开始
   │
   └── 验证：本地运行编译/测试
       ├── 通过 → 下一轮
       └── 失败 → 粘贴错误给 Claude 修复

第 2 轮 (5-10 分钟)
   │
   ├── 发指令：下一个子任务或深化当前任务
   │
   └── ...（同上）

第 3-N 轮
   └── ... 直到时间用完或目标完成

#### 3.4.2 如何给 Claude 正确的指令

好的指令特征： 1. 单一职责：每条指令只要求一件事 2. 边界明确：说清楚”做到哪里为止” 3. 约束清晰： sovereignty 红线必须先声明 4. 上下文充分：引用相关文件和已有代码 5. 示例驱动：给出一个输入/输出示例

示例 —— 好的指令：

请实现因果推演器的 CausalPropagator 类。

设计要求：
- 输入：Event 实体 + 当前世界状态快照
- 输出：Effect[] 数组（每个 Effect 包含 affectedEntityId, changeType, magnitude, reasoning）
- 算法：基于规则匹配 + 图遍历（详见设计文档 §5.3.4）
- 最大传播深度：3 层

约束：
- 不能修改数据库（只读查询）
- 不能调用 LLM（纯规则计算）
- 传播时间控制在 100ms 以内

请同时编写完整的单元测试。

示例 —— 差的指令：

帮我写一下因果推演器的代码。    ← 问题：太模糊，没有边界

#### 3.4.3 如何审查 Claude 的产出

审查优先级（按重要程度排序）：

| 优先级 | 检查项 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 主权合规 — 代码中是否有绕过作者裁决的操作？ | 搜索所有 write/update/delete 操作，确认都需要 authorDecision 或 proposal 流程 |
| P0 | 类型安全 — strictNullChecks 下能否编译？ | 运行 tsc --noEmit |
| P1 | 接口兼容 — 是否与已有接口定义一致？ | 对比已有类型定义文件 |
| P1 | 错误处理 — 所有异步操作是否有 try-catch？ | 搜索所有 async/await，确认有错误处理 |
| P2 | 测试覆盖 — 是否覆盖了正常+异常路径？ | 运行 vitest --coverage |
| P2 | 代码风格 — 是否符合项目规范？ | 检查命名、长度、注释 |

审查话术模板：

审查结果：

✅ 类型安全 — 通过编译
✅ 接口兼容 — 与已有类型一致
⚠️ 错误处理 — 第 45 行的 async 函数缺少 try-catch
❌ 主权合规 — 第 78 行直接调用了 chapterRepository.update()，
   必须通过 Proposal 流程，请修复

请修复以上 ⚠️ 和 ❌ 项。

#### 3.4.4 如何让 Claude 修正问题

小修正（一行或一个函数的问题）：

第 45 行：请给 async function propagateEffects 添加 try-catch，
捕获 CausalLoopDetectedError 和 TimeoutError。

中修正（需要重写一个函数或调整逻辑）：

propagateEffects 方法需要重构：
1. 传播深度控制应该在 while 循环的头部检查，而不是尾部
2.  visited 集合应该使用 Set<string> 而不是 string[]
3. 请重写这个函数，保持接口签名不变

大修正（需要重新开始）：

目前的实现偏离了设计文档的要求。让我重新说明需求：
[重新加载相关设计文档段落]
[重新说明核心要求]

请基于以上信息重新实现。

#### 3.4.5 每轮对话后的验证

# 第 1 步：类型检查（最快，先跑）
npx tsc --noEmit

# 第 2 步：lint
npm run lint

# 第 3 步：相关测试
npx vitest run src/services/world/causal-propagator.test.ts

# 第 4 步：全量测试（Session 最后才跑）
npx vitest run

验证失败时的处理： 1. 复制错误信息的前 20 行 2. 粘贴给 Claude：“修复以下编译错误：” 3. Claude 修复后再次验证 4. 重复直到通过

### 3.5 PHASE 3: 验证（10 分钟）

#### 验证清单

#### 编译验证
- [ ] `npx tsc --noEmit` 通过（无类型错误）
- [ ] `npm run lint` 通过（无 lint 错误）
- [ ] 无 console.log 残留（使用 console 仅限调试）

#### 测试验证
- [ ] 新增功能的单元测试全部通过
- [ ] 相关模块的测试通过
- [ ] 覆盖率不降低（`npx vitest run --coverage`）

#### 功能验证
- [ ] 手动走查代码逻辑
- [ ] 边界条件检查（空值、最大值、异常输入）
- [ ] 主权合规最终确认

#### 回归验证
- [ ] 与已有代码的集成点检查
- [ ] 没有破坏其他模块的接口
- [ ] 数据库 migration 可正常执行（如适用）

#### 手动验证步骤模板

// 在终端或临时测试文件中执行：

// 1. 验证服务可以实例化
import { CausalPropagator } from './causal-propagator.service';
const propagator = new CausalPropagator(mockRepo, mockConfig);
console.log('✅ 实例化成功');

// 2. 验证正常路径
const result = await propagator.propagate(eventId, worldState);
console.assert(result.effects.length > 0, '应该有传播效果');
console.assert(result.processingTimeMs < 100, '应该在 100ms 内完成');
console.log('✅ 正常路径通过');

// 3. 验证边界条件
const emptyResult = await propagator.propagate('nonexistent', worldState);
console.assert(emptyResult.effects.length === 0, '不存在的实体应返回空');
console.log('✅ 边界条件通过');

// 4. 验证错误处理
try {
  await propagator.propagate(eventId, null as any);
  console.assert(false, '应该抛出错误');
} catch (e) {
  console.log('✅ 错误处理通过');
}

### 3.6 PHASE 4: 提交（3 分钟）

#### Git 提交流程

# 步骤 1：查看变更
$ git status
$ git diff --stat

# 步骤 2：选择性暂存（不要一次 add 所有）
$ git add src/services/world/causal-propagator.ts
$ git add src/services/world/causal-propagator.test.ts
$ git add src/services/world/types.ts

# 步骤 3：如果涉及数据库变更
$ git add src/db/migrations/...

# 步骤 4：确认暂存内容
$ git diff --cached --stat

# 步骤 5：提交
$ git commit -m "feat(world-engine): 实现因果推演器 CausalPropagator

- 实现基于规则匹配的因果传播算法
- 支持最大 3 层传播深度
- 传播超时控制 100ms
- 覆盖正常路径 + 边界条件 + 错误处理的完整测试
- 所有传播操作均为只读，不修改世界状态

审查要点:
- 类型安全: strictNullChecks 通过
- 主权合规: 无数据库写操作，纯计算服务
- 测试覆盖: 12 个测试用例，100% 行覆盖
- 性能: 平均传播时间 15ms (本地测试)

Closes #{{issue_number}}"

# 步骤 6：推送到远程
$ git push origin feature/world-engine-causal

#### Commit Message 规范

格式：

<type>(<scope>): <简短描述>

- 详细变更 1
- 详细变更 2

审查要点:
- 检查项 1
- 检查项 2

Type 前缀： | 前缀 | 用途 | |——|——| | feat() | 新功能 | | fix() | Bug 修复 | | refactor() | 重构（无功能变化） | | test() | 测试相关 | | docs() | 文档变更 | | chore() | 构建/工具/配置 | | perf() | 性能优化 |

Scope 范围： world-engine | studio-engine | mou | frontend | database | llm | quality | shared

### 3.7 Session 时长规划

#### 工作日晚上 Session（90 分钟）

18:30-18:32  准备（2 分钟）
18:32-18:35  加载上下文（3 分钟）
18:35-19:25  开发迭代（50 分钟）
              └─ 约 5-7 轮对话
              └─ 目标：完成 1 个子功能的实现 + 测试
19:25-19:32  验证（7 分钟）
19:32-19:35  提交（3 分钟）
19:35        结束，记录下次待办

#### 周末白天 Session（150 分钟）

09:00-09:02  准备（2 分钟）
09:02-09:05  加载上下文（3 分钟）
09:05-10:35  开发迭代（90 分钟）
              └─ 两个微循环（45 分钟 x 2）
              └─ 微循环 1：实现核心功能
              └─ 微循环 2：完善边界条件 + 测试
              └─ 中场休息 5 分钟
10:35-10:45  验证（10 分钟）
10:45-10:48  提交（3 分钟）
10:48        结束

周末可以连续进行 2-3 个 Session，每个 Session 之间有 15-30 分钟休息。

### 3.8 Session 中断处理

#### 正常中断（时间到了但任务没完成）

# 1. 提交当前进度（即使未完成）
$ git add .
$ git commit -m "wip(world-engine): 因果推演器实现中

- 完成核心传播算法
- TODO: 边界条件测试、超时控制

进度: ~70%"

# 2. 在代码中标记 TODO
// TODO[next-session]: 添加传播深度超限的测试
// TODO[next-session]: 实现超时控制逻辑

# 3. 下次 Session 开头，从上次中断处继续

#### 意外中断（Claude 失去上下文、VSCode 崩溃等）

1. 重新打开 VSCode 和终端
2. 执行 git status 确认代码状态
3. 重新加载常驻上下文
4. 不需要重新加载模块上下文（除非 Claude 完全遗忘）
5. 用一句话重述当前进度："上次我们在实现因果传播的深度控制，
   核心算法已完成，正在写测试"
6. 继续开发

### 3.9 Session 产出物标准

每个 Session 应该产出以下至少一项可提交的成品：

| 产出类型 | 示例 | 最低标准 |
| --- | --- | --- |
| 完整功能 | 因果推演器核心实现 | 编译通过 + 测试通过 + 至少 80% 覆盖 |
| 功能增强 | 给已有模块添加新字段 | 编译通过 + 测试更新 + API 文档更新 |
| 重构改进 | 提取公共函数消除重复 | 编译通过 + 所有测试通过 + 代码行数减少 |
| 测试补充 | 给已有代码补测试 | 新增 5+ 个测试用例 + 覆盖率提升 10%+ |
| 文档完善 | 更新 API 文档 | 覆盖所有公开接口 + 包含示例 |

禁止提交未完成代码到 main 分支。 WIP 代码可以提交到 feature 分支，但必须显式标记为 wip。

## 第11章 最佳实践

### 4.1 Do（要做的）

#### 4.1.1 如何组织 Prompt 以获得最佳代码质量

1. 先约束，后任务

差的顺序：
"帮我写因果推演器。对了，不要修改数据库。"

好的顺序：
"约束：本服务为只读，禁止任何数据库写操作。
约束：传播深度不得超过 3 层。
约束：处理时间不得超过 100ms。
任务：实现因果推演器 CausalPropagator。"

原因：Claude 在生成代码时会记住所有约束。如果约束放在后面，可能先生成了违规代码，然后才意识到要遵守约束。

2. 分层描述复杂度

第一层（必须记住）：核心算法要求
第二层（参考）：数据结构定义
第三层（查阅时才需要）：完整的类型定义

用法：
"核心算法：使用 BFS 遍历影响图，深度不超过 3。
数据结构：Effect { entityId, changeType, magnitude, reasoning }
完整类型定义参考 @src/services/world/types.ts"

3. 提供最少但足够的上下文

不要给 Claude 10 个文件让它自己找答案。
要精确说明：
"实体的数据结构定义在 @src/db/schema.ts 第 45-67 行。"
"传播算法参考设计文档 §5.3.4（已粘贴如下：...）"

4. 用示例驱动

任务：实现战力计算函数 calculatePower()

输入示例：
{ realm: "qi_refining", tier: 3, artifacts: [{type: "sword", bonus: 1.5}] }

期望输出：
{ basePower: 300, artifactBonus: 150, totalPower: 450, realmLabel: "练气三层" }

请基于以上示例实现函数。

5. 要求 Claude 先写设计再写代码

对于复杂功能，使用两步法：

第一步："请先描述你的实现方案（不要写代码），包括：
- 核心算法步骤（伪代码级别）
- 关键数据结构
- 错误处理策略
- 与已有代码的集成点"

（审查方案后）

第二步："方案 OK，请实现代码。"

#### 4.1.2 如何利用 Claude 的代码审查能力

场景 A：审查自己的代码

我写了一部分代码，请审查：

审查维度：
1. 类型安全性 —— 是否有 any 或类型不安全的操作？
2. 错误处理 —— 所有 async 函数是否有 try-catch？
3. 主权合规 —— 是否有绕过作者裁决的操作？
4. 性能 —— 是否有 O(n^2) 以上的算法？
5. 代码异味 —— 是否有重复、过长函数、魔法数字？

请逐行审查，发现问题时标注行号和严重程度。

代码如下：

[paste code]

场景 B：审查 Claude 自己刚写的代码

你刚才写的代码，请用审查者视角再检查一遍，
重点关注：
1. 是否有边界条件遗漏？
2. 测试是否充分？
3. 变量命名是否清晰？

以审查报告格式输出。

#### 4.1.3 如何让 Claude 生成高质量测试

策略 1：明确测试层次

请为以下函数编写测试，分为三个层次：
- Level 1 (基础)：正常输入的正常输出
- Level 2 (边界)：空值、最大值、最小值、空数组
- Level 3 (异常)：无效输入、超时、竞态条件

策略 2：要求基于属性测试

除了示例测试，请为关键函数添加基于属性的测试：
- 幂等性：f(f(x)) === f(x)
- 单调性：如果 a > b，则 f(a) >= f(b)
- 不变性：f(x) 的某些属性始终保持不变

策略 3：要求错误注入测试

请为所有外部依赖（数据库、LLM API）添加 mock 错误场景：
- 超时错误
- 返回格式错误
- 连接断开
- 返回 null

#### 4.1.4 如何让 Claude 写文档注释

步骤：

1. 代码完成后，追加指令：
"请为以上所有导出函数补充 JSDoc 注释，要求：
- @param 说明每个参数的用途和约束
- @returns 说明返回值
- @throws 说明可能抛出的错误
- 用中文描述"

2. 对复杂算法，追加：
"请在核心算法函数内部添加行内注释，说明关键步骤的逻辑"

JSDoc 模板：

/**
 * 计算角色在当前境界下的总战力值
 *
 * 战力公式：basePower × realmMultiplier + artifactBonus
 * 其中 realmMultiplier 从境界树中查找
 *
 * @param characterId - 角色实体 ID（UUID）
 * @param context - 计算上下文，包含当前境界树和装备列表
 * @returns 战力计算结果，包含基础值、加成和总值
 * @throws {EntityNotFoundError} 角色不存在时
 * @throws {InvalidRealmError} 境界数据损坏时
 *
 * @example
 * ```ts
 * const result = await calculator.calculate('char-123', {
 *   realmTree: qiRefiningTree,
 *   artifacts: [{ type: 'sword', bonus: 1.5 }]
 * });
 * // result: { basePower: 300, artifactBonus: 150, totalPower: 450 }
 * ```
 */

### 4.2 Don’t（不要做的）

#### 4.2.1 哪些任务不适合交给 Claude

| 任务类型 | 原因 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 架构级别的重大决策 | Claude 没有项目的全局历史和业务深度 | 自己做决策，让 Claude 实现 |
| 涉及多模块协调的复杂重构 | 容易遗漏依赖关系，导致连锁故障 | 手动规划步骤，让 Claude 逐个模块执行 |
| 安全敏感的代码（认证/授权） | Claude 可能遗漏安全边界情况 | 手动实现核心逻辑，Claude 辅助写测试 |
| 性能关键路径的算法优化 | Claude 倾向于可读性而非性能 | 自己设计算法，Claude 实现骨架 |
| 数据库 migration 的数据迁移 | 涉及数据完整性，风险高 | 手动编写和验证 |
| 第三方 API 的集成细节 | Claude 的 API 知识可能过时 | 自己读文档，Claude 辅助封装 |

#### 4.2.2 什么时候应该手动写代码

手动编写的场景： 1. 核心主权检查逻辑 —— 这是系统的底线，不能出错 2. 错误码定义 —— 需要与已有体系保持一致 3. 数据库核心事务 —— 涉及数据一致性 4. XState 状态机定义 —— 涉及复杂的状态转换条件 5. 公开 API 接口签名 —— 影响所有调用方

Claude 编写的场景： 1. 具体的业务逻辑实现 2. CRUD 操作的 boilerplate 3. 单元测试 4. JSDoc 注释 5. 数据转换/格式化函数 6. 简单的 React 组件

#### 4.2.3 什么时候应该拆分为多个 Prompt

必须拆分的情况： 1. 代码超过 200 行 —— 拆分为多个函数/文件 2. 涉及多个不相关的子功能 —— 逐个实现 3. 需要先设计再实现 —— 两步 Prompt 4. 需要审查后修改 —— 先审查再修复 5. 上下文窗口即将用完 —— 新开 Session

拆分模板：

原指令："实现世界引擎（包含8个子引擎）" ← 太大

拆分后：
Session 1："实现物理规则引擎的 RealmSystem 和战力计算"
Session 2："实现因果推演器（基于 Session 1 的接口）"
Session 3："实现 NPC 行为引擎"
...

#### 4.2.4 常见反模式

| 反模式 | 现象 | 后果 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prompt 过于宏大 | “帮我实现整个世界引擎” | 产出质量低、遗漏关键约束 | 拆分为子引擎逐个实现 |
| 上下文加载不全 | 不给 Claude 看设计文档 | 代码偏离架构要求 | 始终先加载相关设计文档 |
| 不审查就接受 | Claude 说写好了就提交 | 隐藏的类型错误、安全漏洞 | 强制进行审查清单检查 |
| Session 太长 | 一个 Session 做 3 小时 | Claude 注意力衰减，代码质量下降 | 控制在 90 分钟内 |
| 不给约束 | 只说”实现某某功能” | Claude 做出不符合主权原则的设计 | 约束条件放在 Prompt 最前面 |
| 反复修改同一处 | 第 5 次让 Claude 修改同一个函数 | 代码越来越混乱 | 回退到稳定版本重新来 |
| 忽视测试 | 只要求实现功能，不要求测试 | 回归 Bug 无法发现 | 每个功能必须附带测试 |
| 复制粘贴错误 | 把 Claude 的代码直接粘贴到错误的位置 | 编译失败 | 使用 diff 格式确认变更位置 |

### 4.3 Claude 能力边界速查表

| 能力 | Claude 表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 代码生成（< 200 行） | 优秀 | 放心使用 |
| 代码生成（200-500 行） | 良好 | 分模块生成，逐个审查 |
| 代码生成（> 500 行） | 一般 | 强烈建议拆分 |
| TypeScript 类型推导 | 优秀 | 放心使用 |
| 算法设计（标准算法） | 良好 | 提供参考实现 |
| 算法设计（领域特定） | 一般 | 自己设计，Claude 实现 |
| 错误处理设计 | 良好 | 明确列出需要处理的错误类型 |
| 测试生成 | 良好 | 提供边界条件示例 |
| 代码重构 | 良好 | 保持接口不变的前提下使用 |
| 文档生成 | 优秀 | 放心使用 |
| 跨文件依赖分析 | 一般 | 手动确认依赖关系 |
| 性能优化 | 一般 | 提供性能目标和基准 |
| 安全审计 | 一般 | 核心安全逻辑手动审查 |
| 复杂状态机设计 | 一般 | XState 配置手动编写 |

## 第12章 代码审查清单

### 5.1 审查清单总览

每次 Session 结束前，必须按以下清单逐条检查 Claude 的产出：

### 代码审查清单 v1.0

### P0 —— 阻塞性问题（必须修复）
- [ ] 第一公理合规（主权检查）
- [ ] 类型安全性
- [ ] 错误处理完整性

### P1 —— 重要问题（强烈建议修复）
- [ ] 架构一致性
- [ ] 接口兼容性
- [ ] 测试覆盖度

### P2 —— 一般问题（有空再修复）
- [ ] 代码风格
- [ ] 性能影响
- [ ] 文档完整性

### 5.2 P0 级审查 —— 第一公理合规性（主权检查）

这是 NarrativeOS 最重要的审查项，绝对不能跳过。

检查问题：代码中是否有系统未经作者明确授权就执行以下操作：

| 检查项 | 检查方法 | 修复要求 |
| --- | --- | --- |
| 直接修改已确认正文 | 搜索所有 update/save 正文内容的代码路径 | 必须经过 Proposal → AuthorApproval 流程 |
| 未经授权推进时间线 | 搜索修改 current_time/timeline 的操作 | 必须通过 MOU 状态机的作者事件触发 |
| 删除已确认的世界观设定 | 搜索 DELETE FROM entities WHERE status='confirmed' 类操作 | 软删除 + 必须 Proposal |
| 自动发布/导出内容 | 搜索 export/publish 相关调用 | 必须有作者显式触发 |
| 绕过谏官系统 | 搜索质检相关调用是否都经过 CounselorService | 所有质检必须通过谏官壳 |
| 越权调用外部服务 | 搜索 LLM API 调用点 | 必须通过 LLMService 调用，且记录日志 |

审查话术（对 Claude）：

请审查以下代码的第一公理合规性：
1. 标出所有直接修改数据的地方（不是通过 Proposal 流程的）
2. 标出所有可能绕过作者裁决的代码路径
3. 确认每个 "write" 操作都有对应的授权检查

代码：
@{{FILE_PATH}}

手动复查重点： - 即使 Claude 说合规，也要手动检查 if (!authorized) 的条件是否覆盖所有路径 - 检查是否有 // TODO: 添加权限检查 的遗留注释 - 检查测试用例中是否测试了未授权访问的场景

### 5.3 P0 级审查 —— 类型安全性

检查清单：

- [ ] `strictNullChecks` 开启，无类型错误
- [ ] 无 `any` 类型（除非有注释说明原因）
- [ ] 函数参数和返回值都有类型标注
- [ ] 数据库查询结果有正确的类型断言
- [ ] JSONB 字段有对应的 Zod Schema 校验
- [ ] 枚举类型使用一致（不混用 string 和 enum）
- [ ] Promise 的返回类型正确
- [ ] 数组访问有边界检查（`noUncheckedIndexedAccess`）
- [ ] 可选链操作符使用恰当（`?.` 不是掩盖类型错误）

验证命令：

# 类型检查
npx tsc --noEmit

# 查看 any 使用情况
grep -rn ": any" src/ --include="*.ts" | grep -v "test" | grep -v "mock"

# 查看未处理的 null
grep -rn "!." src/ --include="*.ts" | grep -v "test"

### 5.4 P0 级审查 —— 错误处理完整性

检查清单：

- [ ] 所有 async 函数有 try-catch
- [ ] 所有 Promise 有 .catch 或 await + try-catch
- [ ] 外部 API 调用（LLM/数据库）有超时处理
- [ ] 超时后有降级策略（不抛未处理异常）
- [ ] 错误日志包含足够的上下文（requestId、参数摘要）
- [ ] 不向客户端暴露敏感信息（数据库连接串、内部路径）
- [ ] 自定义错误类继承自 AppError，有错误码
- [ ] 错误响应格式符合 ApiResponse 接口定义

常见错误处理模板：

// 好的错误处理
async function getEntity(id: string): Promise<Entity> {
  try {
    const entity = await db.entities.findById(id);
    if (!entity) {
      throw new EntityNotFoundError({ entityId: id });
    }
    return entity;
  } catch (error) {
    if (error instanceof EntityNotFoundError) {
      throw error; // 已知错误，直接抛出
    }
    logger.error('Failed to fetch entity', { error, entityId: id, requestId });
    throw new DatabaseError({ code: 'DB_QUERY_FAILED', cause: error });
  }
}

// 差的错误处理
async function getEntity(id: string) {
  return await db.entities.findById(id); // 没有错误处理！
}

### 5.5 P1 级审查 —— 架构一致性

检查清单：

- [ ] 代码所在层级正确（服务层不做协调层的事）
- [ ] 遵循依赖方向（上层可以调下层，反之不行）
- [ ] 使用已定义的接口，不私自定义新契约
- [ ] 服务是无状态的（不存储会话状态）
- [ ] 数据库操作通过 Repository 层，不直接 raw query
- [ ] LLM 调用通过 LLMService，不直接调用 provider API
- [ ] 配置通过 ConfigService 读取，不硬编码
- [ ] 日志通过 LoggerService 记录，不直接 console.log

层级违规检查：

# 检查服务层是否直接操作 WebSocket（应该在协调层）
grep -rn "websocket\|sse\|stream" src/services/ --include="*.ts"

# 检查是否直接调用 LLM API
grep -rn "openai\|anthropic\|api.openai.com" src/ --include="*.ts" | grep -v "llm.service"

# 检查是否有 console.log
grep -rn "console\.log\|console\.error" src/ --include="*.ts" | grep -v "test"

### 5.6 P1 级审查 —— 接口兼容性

检查清单：

- [ ] 新增接口遵循 ApiResponse 统一响应格式
- [ ] 不修改已有接口的签名（除非经过影响分析）
- [ ] 使用 Zod Schema 校验所有输入
- [ ] 接口版本号正确（破坏性变更升级 MAJOR）
- [ ] 分页参数遵循游标分页规范
- [ ] 幂等键（idempotencyKey）在所有写入接口中支持

### 5.7 P1 级审查 —— 测试覆盖度

检查清单：

- [ ] 每个导出函数至少 1 个测试
- [ ] 正常路径有测试
- [ ] 边界条件有测试（空值、空数组、最大值）
- [ ] 错误路径有测试（异常输入、超时、外部失败）
- [ ] 新代码的覆盖率 ≥ 80%
- [ ] 测试运行时间 < 100ms/个
- [ ] 测试之间相互独立（无执行顺序依赖）

### 5.8 P2 级审查 —— 代码风格

检查清单：

- [ ] 命名符合项目规范（文件/接口/变量/函数）
- [ ] 函数长度 < 50 行
- [ ] 圈复杂度 < 10
- [ ] 无魔法数字（有命名的常量）
- [ ] 无重复代码（DRY 原则）
- [ ] JSDoc 覆盖所有导出函数
- [ ] 导入排序正确（外部 → 内部 → 相对）

### 5.9 P2 级审查 —— 性能影响

检查清单：

- [ ] 数据库查询有适当的索引
- [ ] 无 N+1 查询问题
- [ ] 大数据集使用分页/流式处理
- [ ] 缓存了重复计算结果
- [ ] 异步操作使用了 Promise.all 并行化
- [ ] 无内存泄漏（事件监听器清理、大对象释放）

### 5.10 审查 Checklist 使用模板

在每次 Session 结束前，将此清单填入实际检查结果：

## Session 审查记录 —— {{日期}} —— {{模块名}}

### P0 阻塞项
- [x] 第一公理合规 —— 通过/不通过 —— 备注
- [x] 类型安全 —— 通过/不通过 —— 备注
- [x] 错误处理 —— 通过/不通过 —— 备注

### P1 重要项
- [x] 架构一致性 —— 通过/不通过 —— 备注
- [x] 接口兼容 —— 通过/不通过 —— 备注
- [x] 测试覆盖 —— 通过/不通过 —— 备注

### P2 一般项
- [x] 代码风格 —— 通过/不通过 —— 备注
- [x] 性能影响 —— 通过/不通过 —— 备注
- [x] 文档完整 —— 通过/不通过 —— 备注

### 结论
- [ ] 可以提交
- [ ] 需要修复（列出问题）
- [ ] 需要重新设计

审查人：{{你的名字}}

## 第13章 Git工作流与提交规范

### 6.1 分支策略

#### 分支模型

main (受保护，只能 PR 合并)
  │
  ├── feature/world-engine-realm      ← 世界引擎：境界体系
  ├── feature/world-engine-causal     ← 世界引擎：因果推演
  ├── feature/world-engine-npc        ← 世界引擎：NPC 行为
  ├── feature/studio-engine-brief     ← 工作室引擎：Brief 生成
  ├── feature/studio-engine-ama       ← 工作室引擎：AMA 蒸馏
  ├── feature/mou-state-machine       ← MOU 状态机核心
  ├── feature/mou-oracle              ← 神谕查询
  ├── feature/frontend-cockpit        ← 前端：驾驶舱
  ├── feature/frontend-dashboard      ← 前端：仪表盘
  ├── feature/db-initial-schema       ← 数据库：初始 schema
  ├── feature/db-migrations           ← 数据库：变更 migration
  ├── feature/quality-counselor       ← 质量系统：谏官
  ├── feature/llm-integration         ← LLM 集成层
  ├── feature/shared-types            ← 共享类型定义
  └── refactor/extract-common-utils   ← 重构：提取公共工具

#### 分支命名规范

| 前缀 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feature/ | 新功能开发 | feature/world-engine-realm |
| fix/ | Bug 修复 | fix/causal-loop-detection |
| refactor/ | 重构（无功能变化） | refactor/extract-base-service |
| test/ | 测试补充 | test/add-world-engine-tests |
| docs/ | 文档更新 | docs/update-api-reference |
| chore/ | 构建/工具 | chore/update-dependencies |

命名规则： - 全部小写，用连字符分隔 - 格式：{前缀}/{模块}-{简要描述} - 描述不超过 5 个单词 - 不使用中文

#### 分支生命周期

创建：基于最新 main 创建
  │
  ▼
开发：多次 commit（使用本手册的 Session 流程）
  │
  ▼
保持同步：定期 rebase 到最新 main
  │
  ▼
合并：通过 PR/MR 合并到 main（单人项目可直接 merge）
  │
  ▼
删除：合并后删除 feature 分支

### 6.2 Commit Message 规范

#### 格式

<type>(<scope>): <简短描述（50字符以内）>

- 详细变更 1
- 详细变更 2
- 详细变更 3

审查记录:
- P0 第一公理: ✅ 通过
- P0 类型安全: ✅ 通过
- P1 架构一致: ✅ 通过
- P1 测试覆盖: {{覆盖率}}%

参考: #{{issue_number}}

#### Type 前缀

| 前缀 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat(world-engine): 实现境界体系战力计算 |
| fix | Bug 修复 | fix(mou): 修复状态机转换条件判断 |
| refactor | 重构 | refactor(db): 提取公共查询构建器 |
| test | 测试 | test(studio): 补充 Brief 生成器测试 |
| docs | 文档 | docs(api): 更新实体查询接口文档 |
| chore | 工具/配置 | chore(deps): 升级 XState 到 5.5 |
| perf | 性能优化 | perf(world): 优化因果传播算法 |
| style | 代码格式 | style(frontend): 统一组件导入排序 |

#### Scope 范围

| Scope | 说明 |
| --- | --- |
| world-engine | 世界引擎 |
| studio-engine | 工作室引擎 |
| mou | MOU 状态机 |
| frontend | 前端 |
| db | 数据库 |
| llm | LLM 集成 |
| quality | 质量系统 |
| shared | 共享代码 |
| api | API 层 |
| config | 配置 |
| deps | 依赖 |

#### 完整示例

feat(world-engine): 实现因果推演器 CausalPropagator

- 实现基于 BFS 的因果传播算法
- 支持最大 3 层传播深度
- 添加传播超时控制（100ms）
- 覆盖 12 个测试用例（正常/边界/错误路径）
- 所有传播操作均为只读，不修改世界状态

审查记录:
- P0 第一公理: ✅ 通过（纯只读服务）
- P0 类型安全: ✅ 通过（strictNullChecks）
- P0 错误处理: ✅ 通过（全路径覆盖）
- P1 架构一致: ✅ 通过（服务无状态）
- P1 测试覆盖: 100%
- P2 代码风格: ✅ 通过

性能基准:
- 平均传播时间: 15ms（本地测试，100 实体图）
- 最大传播深度 3 时：95 分位 < 50ms

参考: #42

### 6.3 Rebase vs Merge 策略

#### 使用 Rebase 的场景

# 在 feature 分支上，同步 main 的最新变更
$ git checkout feature/world-engine-realm
$ git fetch origin
$ git rebase origin/main

# 如果冲突
$ git rebase --continue
# 或放弃
$ git rebase --abort

Rebase 适用： - feature 分支尚未推送到远程（或只有你在用） - 需要保持线性提交历史 - 解决冲突后立即继续

#### 使用 Merge 的场景

# 合并 feature 分支到 main
$ git checkout main
$ git pull origin main
$ git merge --no-ff feature/world-engine-realm
$ git push origin main

Merge 适用： - feature 分支已推送到远程（多人协作） - 需要保留分支合并历史 - 合并后删除 feature 分支

#### 单人项目推荐流程

# ===== 每日开始 =====
# 1. 切到 main，拉取最新
git checkout main
git pull origin main

# 2. 创建/切到 feature 分支
git checkout -b feature/xxx   # 新建
git checkout feature/xxx      # 已有

# ===== 开发中 =====
# 3. 定期 rebase 保持同步
git fetch origin
git rebase origin/main

# ===== 开发完成 =====
# 4. 最终 rebase
git rebase origin/main

# 5. 切到 main 合并
git checkout main
git merge --no-ff feature/xxx

# 6. 推送
git push origin main

# 7. 删除 feature 分支
git branch -d feature/xxx

### 6.4 Tag 策略

#### 里程碑标记

# 主要里程碑
git tag -a v0.1.0-alpha -m "MVP: 项目骨架 + 数据库 Schema"
git tag -a v0.2.0-alpha -m "MVP: 世界引擎核心（物理规则 + 因果推演）"
git tag -a v0.3.0-alpha -m "MVP: 工作室引擎核心（Brief + AMA）"
git tag -a v0.4.0-alpha -m "MVP: MOU 状态机 + 前端控制台"
git tag -a v0.5.0-beta  -m "内测版: 完整端到端流程"
git tag -a v1.0.0       -m "正式版: NarrativeOS v3.0 Sovereign"

# 推送 tag
git push origin v0.1.0-alpha

# 推送所有 tag
git push origin --tags

#### 版本号语义

v{MAJOR}.{MINOR}.{PATCH}-{stage}

MAJOR: 架构级变更，不兼容的 API 修改
MINOR: 功能新增，向后兼容
PATCH: Bug 修复，向后兼容
stage: alpha（开发中）/ beta（内测）/ rc（候选）

示例:
v0.1.0-alpha  ← 第一个可运行的骨架
v0.1.1-alpha  ← 骨架的 Bug 修复
v0.2.0-alpha  ← 新增世界引擎
v0.5.0-beta   ← 进入内测
v1.0.0        ← 正式发布

### 6.5 提交前 Hook 脚本

在 package.json 中配置：

{
  "scripts": {
    "precommit": "npm run lint && npm run typecheck && npm run test:changed",
    "lint": "eslint src/ --ext .ts,.tsx",
    "typecheck": "tsc --noEmit",
    "test:changed": "vitest run --changed",
    "test": "vitest run"
  }
}

可选配置 Git pre-commit hook（使用 husky）：

# 安装 husky
npm install --save-dev husky
npx husky init

# 创建 pre-commit hook
echo 'npm run precommit' > .husky/pre-commit

## 第14章 问题排查决策树

### 7.1 常见问题分类

问题来源树:
├── Claude 产出质量问题
│   ├── 代码编译不通过
│   ├── 测试不通过
│   ├── 偏离设计文档
│   ├── 遗漏约束条件
│   └── 重复/冗余代码
├── 集成问题
│   ├── 与已有代码不兼容
│   ├── 类型定义冲突
│   └── 模块循环依赖
├── 性能问题
│   ├── Session 中 Claude 响应变慢
│   ├── 上下文窗口耗尽
│   └── 代码生成质量下降
└── 环境问题
    ├── WSL/Node.js/数据库连接
    ├── Git 冲突
    └── 依赖版本问题

### 7.2 Claude 产出质量问题处理

#### 问题 1：代码编译不通过

症状：Claude 生成代码后，运行 tsc --noEmit 出现大量错误

解决步骤：

Step 1: 收集前 20 行错误信息（不要全部给 Claude）
        分类统计：类型错误 X 个，导入错误 Y 个，...

Step 2: 将错误信息粘贴给 Claude：
        "修复以下编译错误：
        [粘贴错误]

        相关代码：
        [粘贴相关文件]"

Step 3: Claude 修复后，重新编译

Step 4: 如果还有错误，重复 Step 2（通常 1-2 轮可解决）

Step 5: 如果超过 3 轮仍有大量错误：
        - 可能是设计方向问题
        - 重新加载上下文，重新开始

预防： - 在 Prompt 中明确说明 TypeScript 严格模式配置 - 让 Claude 在生成代码前先列出类型依赖

#### 问题 2：测试不通过

症状：Claude 写的测试运行失败

解决步骤：

Step 1: 查看失败测试的具体错误

Step 2: 分类：
        A. 测试本身有 bug → 让 Claude 修复测试
        B. 被测代码有 bug → 让 Claude 修复代码
        C. mock 数据不匹配 → 更新 mock

Step 3: 将失败信息给 Claude：
        "以下测试失败：
        [粘贴失败信息]

        请修复。如果是被测代码的问题，修复代码；
        如果是测试的问题，修复测试。"

Step 4: 重新运行测试

#### 问题 3：偏离设计文档

症状：实现与设计文档中的架构/算法/接口不一致

解决步骤：

Step 1: 确认偏离点（对照设计文档的具体段落）

Step 2: 将设计文档的相关段落复制给 Claude：
        "根据设计文档 §X.Y 的要求：
        [粘贴相关段落]

        你当前的实现与此不符，请修改。"

Step 3: 如果 Claude 反复偏离：
        - 可能是设计文档太长导致上下文稀释
        - 只给 Claude 相关的 1-2 个段落
        - 明确说"严格按照以上要求实现"

Step 4: 如果仍然不行：
        - 可能是设计文档本身模糊
        - 自己明确接口签名，让 Claude 按签名实现

#### 问题 4：遗漏约束条件

症状：Claude 生成的代码违反了主权原则或其他约束

解决步骤：

Step 1: 指出具体的违规点（行号 + 问题）

Step 2: 重申约束：
        "注意约束：系统不能直接修改数据库，必须通过 Proposal 流程。
        你第 X 行直接调用了 db.update()，请修改。"

Step 3: 提供正确模式：
        "正确的做法是通过 ProposalService 创建提案：
        ```ts
        await proposalService.create({
          type: 'world_edit',
          payload: changes,
          requiresAuthorApproval: true
        });
        ```"

#### 问题 5：重复/冗余代码

症状：Claude 在不同地方生成了相似的代码

解决步骤：

Step 1: 让 Claude 自己识别重复：
        "请检查你刚才写的所有代码，是否有重复逻辑？
        如果有，提取为公共函数。"

Step 2: 如果 Claude 没发现，手动指出：
        "第 X 行的 validateInput 和第 Y 行的 checkInput
        功能相同，请提取到 shared/utils/validation.ts"

Step 3: 如果重复模式多：
        让 Claude 生成一个通用的基础类/工具函数

### 7.3 集成问题处理

#### 问题 1：与已有代码不兼容

症状：新代码与已有模块的类型/接口不匹配

解决方案：

Step 1: 明确已有接口定义
        "已有接口定义在 @src/shared/types.ts 第 X-Y 行：
        ```ts
        interface ExistingInterface { ... }
        ```

Step 2: 让 Claude 适配：
        "你的代码必须使用以上接口，请修改适配。"

Step 3: 如果确实需要修改已有接口：
        - 评估影响范围
        - 创建兼容层（adapter pattern）
        - 不要直接修改已有接口（除非确定无影响）

#### 问题 2：模块循环依赖

症状：TypeScript 编译报错 Circular dependency detected

解决方案：

Step 1: 运行依赖分析：
        npx madge --circular src/

Step 2: 确定循环路径：
        A.ts → B.ts → C.ts → A.ts

Step 3: 打破循环：
        方案 A：提取公共部分到 D.ts
        方案 B：使用接口隔离（A 依赖接口，B 实现接口）
        方案 C：使用依赖注入（不在文件顶部 import）

Step 4: 让 Claude 按选定方案重构

### 7.4 性能问题处理

#### 问题 1：Claude 响应变慢

症状：Claude 的回复越来越慢，或生成不完整

原因和解决：

| 原因 | 现象 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 上下文窗口接近上限 | 回复被截断 | 新开 Session，重新加载精简上下文 |
| 对话轮次过多 | 第 15+ 轮后质量下降 | 控制在 10-15 轮内结束 Session |
| Prompt 太长 | 每次发送都要等很久 | 精简 Prompt，只给必要上下文 |
| 文件太大 | 引用超大文件 | 只引用文件的特定行范围 |

#### 问题 2：上下文窗口耗尽

症状：Claude 提示 “Context window exceeded” 或明显遗忘

解决步骤：

Step 1: 新开一个 Session

Step 2: 只加载常驻上下文（不加载模块文档）

Step 3: 用一句话重述当前进度：
        "我们正在实现世界引擎的因果推演器。
        核心算法已完成，正在处理边界条件测试。"

Step 4: 只给 Claude 当前需要的文件（1-2 个）

Step 5: 继续开发

#### 问题 3：代码生成质量下降

症状：Claude 在同一个 Session 后期的代码质量明显不如前期

解决步骤：

方案 A：提前结束 Session（推荐）
        - 提交当前进度
        - 新开 Session 继续

方案 B：重置上下文
        - "让我们重新开始这个话题"
        - 重新加载关键上下文

方案 C：切换任务类型
        - 从"写代码"切换到"审查代码"
        - 让 Claude 审查自己之前写的代码

### 7.5 环境问题处理

#### 问题 1：WSL 相关问题

| 问题 | 解决 |
| --- | --- |
| WSL 启动失败 | wsl --shutdown 然后重启 |
| 文件权限问题 | chmod -R 755 ~/NarrativeOS |
| Node.js 版本不对 | nvm use 20 |
| 端口占用 | lsof -i :3000 然后 kill -9 PID |
| 内存不足 | .wslconfig 中增加 memory=8GB |

#### 问题 2：数据库连接问题

# 检查 PostgreSQL 状态
sudo service postgresql status

# 启动 PostgreSQL
sudo service postgresql start

# 检查数据库是否存在
psql -U postgres -l

# 检查表结构
psql -U postgres -d narrativeos -c "\dt"

# 检查连接池
psql -U postgres -d narrativeos -c "SELECT count(*) FROM pg_stat_activity;"

#### 问题 3：Git 冲突处理

# 1. 查看冲突文件
git status

# 2. 解决冲突（在 VSCode 中打开冲突文件，选择保留哪个版本）

# 3. 标记为已解决
git add <resolved-file>

# 4. 继续 rebase
git rebase --continue

# 5. 如果冲突太多，放弃 rebase
git rebase --abort

### 7.6 降级策略：何时切换人工编写

以下情况，停止让 Claude 写代码，改为自己手动编写：

| 情况 | 判断标准 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 同一问题修复 3 次仍未解决 | Claude 反复犯同样的错误 | Claude 陷入了错误的模式 |
| 涉及核心安全逻辑 | 认证/授权/主权检查 | 不能有风险 |
| 需要深度领域知识 | 网文创作领域的特殊逻辑 | Claude 可能不理解领域细节 |
| 性能关键路径 | 每毫秒都很重要 | Claude 倾向于可读性而非性能 |
| 架构决策点 | 影响多个模块的设计决策 | 需要全局视野 |
| Claude 严重偏离 | 完全误解了需求 | 继续让 Claude 写会浪费更多时间 |

切换人工的流程：

1. 评估：这个问题需要人工处理吗？（参考上表）
2. 记录：在代码中标记 TODO，说明需要人工审查的点
3. 手写：自己编写核心逻辑
4. 让 Claude 补充：写完核心逻辑后，让 Claude 补充：
   - 测试用例
   - JSDoc 注释
   - 错误处理边界
   - 代码审查

### 7.7 排查决策树

遇到问题
    │
    ├── 代码质量问题？
    │     │
    │     ├── 编译错误？ → 给 Claude 错误信息，让其修复（1-2 轮）
    │     │
    │     ├── 测试失败？ → 分析失败类型，给 Claude 具体指令
    │     │
    │     ├── 偏离设计？ → 重新加载设计文档，指出具体偏离
    │     │
    │     ├── 违反约束？ → 重申约束，给出正确模式示例
    │     │
    │     └── 质量下降？ → 检查对话轮次，可能需要新开 Session
    │
    ├── 集成问题？
    │     │
    │     ├── 类型冲突？ → 明确已有接口，让 Claude 适配
    │     │
    │     └── 循环依赖？ → 用 madge 分析，重构打破循环
    │
    ├── 性能问题？
    │     │
    │     ├── Claude 响应慢？ → 精简上下文，或减少对话轮次
    │     │
    │     └── 上下文耗尽？ → 新开 Session，精简加载
    │
    └── 环境问题？
          │
          ├── WSL？ → 重启 WSL / 检查配置
          │
          ├── 数据库？ → 检查服务状态 / 连接 / 权限
          │
          └── Git？ → 根据冲突情况解决

### 7.8 紧急回滚流程

当 Claude 的代码导致严重问题时：

# 方式 1：回滚到上一次提交（如果还没 commit）
git checkout -- .
git clean -fd

# 方式 2：回滚到上一个 commit（已 commit 但未 push）
git reset --hard HEAD~1

# 方式 3：回滚到指定 commit
git log --oneline -10  # 查看历史
git reset --hard <commit-hash>

# 方式 4：保留修改但撤销 commit
git reset --soft HEAD~1

#—

以下为快速参考卡片内容，已整合到各附录中。

### A.1 Session 启动清单（打印出来贴屏幕旁边）

□ 打开 VSCode + WSL
□ git status 干净
□ git pull origin main --rebase
□ 数据库运行中
□ 打开 Claude Code

□ 加载常驻上下文（5个文件）
□ 声明本次目标
□ 加载模块上下文
□ 加载已有代码

□ 开始开发！

### A.2 上下文加载速查表

| 开发什么 | 加载哪些文档 |
| --- | --- |
| 世界引擎 | 常驻 5 文件 + chapter05_world_engine.md |
| 工作室引擎 | 常驻 5 文件 + chapter06_drama_engine.md |
| MOU 交互 | 常驻 5 文件 + chapter08_mou_interaction.md |
| 前端组件 | 常驻 5 文件 + ui_design_system.md + responsive_frontend_arch.md |
| 数据库 | 常驻 5 文件 + chapter04_database.md |
| 质量系统 | 常驻 5 文件 + chapter09_quality_system.md |
| LLM 层 | 常驻 5 文件 + chapter12_llm_integration.md |
| 初始化项目 | 常驻 5 文件 + chapter02_architecture.md |

### A.3 Git 速查

# 新功能
git checkout main && git pull
git checkout -b feature/xxx
git add . && git commit -m "feat(scope): description"
git push -u origin feature/xxx

# 同步 main
git fetch origin && git rebase origin/main

# 合并
git checkout main && git merge --no-ff feature/xxx
git push && git branch -d feature/xxx

# 回滚
git reset --hard HEAD~1

# Tag
git tag -a v0.1.0 -m "description"
git push origin v0.1.0

### A.4 验证命令速查

# 类型检查
npx tsc --noEmit

# Lint
npm run lint

# 单元测试
npx vitest run

# 带覆盖率
npx vitest run --coverage

# 只测修改的文件
npx vitest run --changed

# 测试特定文件
npx vitest run src/services/world/

# 数据库连接测试
psql -U postgres -d narrativeos -c "SELECT 1"

# 检查循环依赖
npx madge --circular src/

# 检查 any 类型
grep -rn ": any" src/ --include="*.ts" | grep -v test

### A.5 Prompt 模板索引

| 场景 | 模板 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 新建模块 | 模板 A | 2.1 |
| 修改/修复 | 模板 B | 2.2 |
| 数据库变更 | 模板 C | 2.3 |
| 添加测试 | 模板 D | 2.4 |
| 重构优化 | 模板 E | 2.5 |
| 前端组件 | 模板 F | 2.6 |
| 调试排错 | 模板 G | 2.7 |

以下为项目文件结构参考，完整内容见第1章 §1.3

NarrativeOS/
├── apps/
│   ├── web/                          # React SPA 前端
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── components/           # 通用组件
│   │   │   ├── pages/                # 页面级组件
│   │   │   ├── hooks/                # 自定义 hooks
│   │   │   ├── lib/                  # 工具函数
│   │   │   ├── stores/               # 状态管理
│   │   │   ├── types/                # 类型定义
│   │   │   └── styles/               # 全局样式
│   │   └── public/
│   │
│   └── server/                       # Node.js 后端
│       ├── src/
│       │   ├── orchestration/        # XState 状态机 (MOU)
│       │   ├── agents/               # Agent Shell 层
│       │   │   ├── WorldShell.ts
│       │   │   ├── StudioShell.ts
│       │   │   ├── CensorShell.ts
│       │   │   └── GuardShell.ts
│       │   ├── services/             # 服务层
│       │   │   ├── world/            # 世界引擎
│       │   │   │   ├── realm-system.service.ts
│       │   │   │   ├── causal-propagator.service.ts
│       │   │   │   ├── npc-behavior.service.ts
│       │   │   │   └── ...
│       │   │   ├── studio/           # 工作室引擎
│       │   │   │   ├── brief-generator.service.ts
│       │   │   │   ├── ama-distiller.service.ts
│       │   │   │   └── ...
│       │   │   ├── llm/              # LLM 调用层
│       │   │   ├── quality/          # 质量服务
│       │   │   └── shared/           # 公共工具
│       │   ├── db/                   # 数据库访问层
│       │   │   ├── schema.ts         # 类型定义
│       │   │   ├── migrations/       # Migration 脚本
│       │   │   └── repositories/     # Repository 层
│       │   ├── api/                  # REST API 路由
│       │   ├── middleware/           # 中间件
│       │   └── llm/                  # LLM 集成
│       └── tests/
│
├── packages/
│   ├── shared/                       # 共享类型和工具
│   └── config/                       # 共享配置
│
├── docs/                             # 设计文档
│   ├── extracts/                     # 常驻上下文提取
│   │   ├── architecture_brief.md
│   │   ├── sovereignty_brief.md
│   │   ├── database_core.md
│   │   └── interface_contracts.md
│   ├── project_conventions.md
│   ├── chapter02_architecture.md
│   ├── chapter04_database.md
│   ├── chapter05_world_engine.md
│   ├── chapter06_drama_engine.md
│   ├── chapter08_mou_interaction.md
│   └── ...
│
└── tests/                            # E2E 测试

文档结束

本工作手册是活文档，随着项目进展和 Claude Code 能力的更新，应定期回顾和调整。

建议在项目里程碑（v0.1.0-alpha, v0.5.0-beta, v1.0.0）时全面回顾本手册的有效性。

# 第三部分：测试与验收

## 第15章 测试金字塔（适配单人项目）

### 1.1 传统金字塔 vs 单人项目金字塔

传统项目的测试金字塔（70%单元 / 20%集成 / 10%E2E）不适合单人项目，原因： - 单人项目代码量相对可控，过度单元测试收益递减 - AI生成的代码更需要集成层面的验证 - LLM集成无法纯单元测试，需要专门的Mock测试层 - 状态机是核心风险点，需要状态转换全覆盖

### 1.2 NarrativeOS 测试金字塔

▲
                   / \
                  / 5%\     探索性测试（手动）
                 /─────\
                /  10%  \   E2E关键路径（Playwright）
               /─────────\
              /   30%    \  集成测试（模块间 + DB + LLM Mock）
             /─────────────\
            /     40%      \ 单元测试（状态机 + 核心逻辑 + 工具函数）
           /─────────────────\
          /      15%         \  契约/类型测试（TypeScript编译 + Zod）
         /─────────────────────\

### 1.3 测试类型分布

| 层级 | 占比 | 目标时间 | 测试内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 契约测试 | 15% | 编译时 | TS编译、Zod Schema验证、类型守卫 | P0 |
| 单元测试 | 40% | <30秒 | 状态机转换、公式计算、数据处理、工具函数 | P0 |
| 集成测试 | 30% | <60秒 | DB操作、模块间交互、LLM Mock响应、Prompt组装 | P0 |
| E2E测试 | 10% | <3分钟 | 关键用户流程（创建世界→生成Brief→审批→发布） | P1 |
| 探索性测试 | 5% | 手动 | LLM输出质量、UI体验、边界场景 | P1 |

### 1.4 单人项目测试原则

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    单人项目测试十诫                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. 类型系统是第一道防线 — 充分利用TypeScript和Zod           │
│ 2. 状态机必须全覆盖 — 每个状态×每个事件至少一个测试         │
│ 3. 数据库操作必须测试 — CRUD + 约束 + 事务一个不能少        │
│ 4. LLM调用必须Mock — 永远不在自动化测试中调用真实LLM        │
│ 5. 测试速度是生命线 — 单元测试>100个/秒，否则要优化         │
│ 6. 用AI生成测试 — Claude Code辅助生成样板测试，人工审核     │
│ 7. 先写测试再写代码 — 对状态机和高风险逻辑严格执行TDD       │
│ 8. 测试即文档 — 测试用例命名清晰，描述业务场景              │
│ 9. 失败即停止 — CI中任何测试失败立即阻断，不积累技术债务    │
│ 10. 定期清理 — 每个Phase结束Review测试，删除无效测试      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 第16章 分Phase测试策略

### 2.1 Phase 0 — 环境搭建（测试基础设施先行）

/**
 * Phase 0 测试目标：验证开发/测试环境可用
 * 优先级：P0（阻塞后续所有Phase）
 * 预计时间：2小时
 */

// 2.1.1 数据库连接测试
TEST("数据库连接：应成功连接到PostgreSQL")
  INPUT:  { host, port, database, user, password } from env
  EXPECT: connection.query('SELECT 1') → { rows: [{ ?column?: 1 }] }
  TIMEOUT: 5000ms

TEST("数据库连接：错误的密码应抛出ConnectionError")
  INPUT:  { password: "wrong_password" }
  EXPECT: throws DatabaseConnectionError with code 28P01

TEST("数据库扩展：pgvector扩展应已安装")
  INPUT:  "SELECT * FROM pg_extension WHERE extname = 'vector'"
  EXPECT: rows.length === 1

TEST("数据库扩展：uuid-ossp扩展应已安装")
  INPUT:  "SELECT * FROM pg_extension WHERE extname = 'uuid-ossp'"
  EXPECT: rows.length === 1

// 2.1.2 环境变量加载测试
TEST("环境变量：应正确加载.env.test")
  INPUT:  process.env.DATABASE_URL
  EXPECT: matches pattern "postgresql://user:pass@host:port/db"

TEST("环境变量：必需变量缺失应抛出ConfigError")
  INPUT:  unset LLM_API_KEY
  EXPECT: throws ConfigurationError on app startup

TEST("环境变量：可选变量应使用默认值")
  INPUT:  unset LOG_LEVEL
  EXPECT: defaultValue === "info"

// 2.1.3 目录结构验证
TEST("项目结构：必要的目录应存在")
  EXPECT: exists("src/") && exists("tests/") && exists("prisma/migrations/")

### 2.2 Phase 1 — 数据层（最基础的测试层）

/**
 * Phase 1 测试目标：所有数据库操作100%覆盖
 * 优先级：P0（世界引擎依赖数据层）
 * 预计时间：4小时
 * 测试数量：~25个
 */

// ===== CRUD操作测试 =====

// --- World（世界）表 ---
TEST("World.create: 应创建世界记录")
  INPUT:  { name: "赛博朋克2077", genre: "scifi", theme: "corporate_war" }
  EXPECT: returned.id is UUID, createdAt is Date, status === "draft"

TEST("World.create: 重复名称应违反唯一性约束")
  INPUT:  { name: "赛博朋克2077" } // 已存在
  EXPECT: throws UniqueConstraintViolation (code 23505)

TEST("World.findById: 应通过ID查询世界")
  INPUT:  existingWorldId
  EXPECT: returned.id === input.id, returned.factions is Array

TEST("World.findById: 不存在ID应返回null")
  INPUT:  randomUUID()
  EXPECT: returned === null

TEST("World.update: 应更新世界属性")
  INPUT:  { id: existingId, data: { theme: "ai_uprising" } }
  EXPECT: returned.theme === "ai_uprising", updatedAt > createdAt

TEST("World.delete: 应软删除世界")
  INPUT:  existingWorldId
  EXPECT: returned.deletedAt is Date, hard query returns null

// --- Character（角色）表 ---
TEST("Character.create: 应在世界中创建角色")
  INPUT:  { worldId, name: "V", role: "mercenary", powerLevel: 75 }
  EXPECT: returned.worldId === input.worldId, returned.relationships is JSONB

TEST("Character.create: 超出世界范围的外键应报错")
  INPUT:  { worldId: nonExistentWorldId }
  EXPECT: throws ForeignKeyConstraintViolation (code 23503)

TEST("Character.findByWorld: 应返回世界内所有角色")
  INPUT:  worldId with 5 characters
  EXPECT: returned.length === 5, all items have worldId === input

TEST("Character.updateRelationships: 应正确更新JSONB关系")
  INPUT:  { id: charId, relationships: { "Judy": 80, "Jackie": 95 } }
  EXPECT: returned.relationships.Judy === 80

// --- Possibility（可能性）表 ---
TEST("Possibility.create: 应创建可能性记录")
  INPUT:  { worldId, title: "企业战争爆发", probability: 0.85, effects: [...] }
  EXPECT: returned.probability is Number between 0 and 1

TEST("Possibility.findByProbabilityRange: 应正确范围查询")
  INPUT:  { worldId, min: 0.5, max: 1.0 }
  EXPECT: all returned have probability between 0.5 and 1.0

// --- Snapshot（快照）表 ---
TEST("Snapshot.create: 应创建世界状态快照")
  INPUT:  { worldId, state: fullWorldState }
  EXPECT: returned.state contains all world properties

TEST("Snapshot.getLatest: 应返回最新快照")
  INPUT:  worldId with 3 snapshots
  EXPECT: returned.id === mostRecentSnapshotId

// --- Event（事件）表 ---
TEST("Event.create: 应创建因果事件")
  INPUT:  { possibilityId, type: "trigger", description: "荒坂塔被炸" }
  EXPECT: returned.causalChain is Array

// ===== 约束条件测试 =====

TEST("数据库约束：战力值应在0-100范围内")
  INPUT:  { powerLevel: 150 }
  EXPECT: throws CheckConstraintViolation (code 23514)

TEST("数据库约束：概率值应在0-1范围内")
  INPUT:  { probability: 1.5 }
  EXPECT: throws CheckConstraintViolation

TEST("数据库约束：JSONB字段结构验证")
  INPUT:  { effects: { invalid: "structure" } } // 缺少required字段
  EXPECT: throws/或应用层验证拒绝

// ===== pgvector检索测试 =====

TEST("pgvector.insert: 应正确插入向量嵌入")
  INPUT:  { entityId, embedding: [0.1, 0.2, ...] } // 1536维
  EXPECT: returned.embedding is valid vector type

TEST("pgvector.similaritySearch: 应返回按相似度排序的结果")
  INPUT:  { worldId, queryEmbedding: [...], limit: 5 }
  EXPECT: returned.length <= 5, returned[0].similarity >= returned[1].similarity

TEST("pgvector.similaritySearch: 不同世界的实体应隔离")
  INPUT:  { worldId: "world-a", queryEmbedding: [...] }
  EXPECT: none of returned have worldId === "world-b"

// ===== 事务测试 =====

TEST("事务：批量插入应原子性完成")
  INPUT:  10 characters in a transaction, #5 fails
  EXPECT: all 10 rolled back, table count unchanged

TEST("事务：嵌套事务应正确处理")
  INPUT:  nested transaction with savepoint
  EXPECT: inner rollback doesn't affect outer commit

### 2.3 Phase 2 — 工具链（LLM客户端 + 日志 + 错误处理）

/**
 * Phase 2 测试目标：工具链可靠性
 * 优先级：P0（后续Phase依赖工具链）
 * 预计时间：3小时
 * 测试数量：~20个
 */

// ===== LLM客户端Mock测试 =====

TEST("LLMClient.send: Mock响应应正确返回")
  MOCK:  response = { content: "test response", usage: { tokens: 150 } }
  INPUT:  { prompt: "Hello", model: "claude-sonnet-4-20250514" }
  EXPECT: returned.content === "test response", returned.usage.tokens === 150

TEST("LLMClient.send: 应正确组装消息格式")
  MOCK:  capture request format
  INPUT:  { system: "You are a writer", messages: [{role:"user", content:"hi"}] }
  EXPECT: captured request has correct Anthropic API format

TEST("LLMClient.send: 超长Prompt应触发TokenBudgetError")
  INPUT:  { prompt: 50000 characters } // exceeds budget
  EXPECT: throws TokenBudgetError before API call

TEST("LLMClient.send: API超时应自动重试")
  MOCK:  timeout on 1st call, success on 2nd
  INPUT:  { prompt: "test", timeout: 5000, maxRetries: 3 }
  EXPECT: returned successfully after 2 attempts, log shows retry

TEST("LLMClient.send: 连续3次超时应放弃并抛出")
  MOCK:  timeout on all 3 calls
  INPUT:  { prompt: "test", maxRetries: 3 }
  EXPECT: throws LLMTimeoutError, callCount === 3

TEST("LLMClient.send: 速率限制应触发指数退避")
  MOCK:  rate limit (429) on 1st, success on 3rd
  INPUT:  { prompt: "test" }
  EXPECT: success after 2 retries with exponential backoff delays

TEST("LLMClient.send: 不同模型应调用不同endpoint")
  INPUT:  { model: "claude-opus-4" } vs { model: "claude-sonnet-4" }
  EXPECT: different API endpoints called, different pricing logged

TEST("LLMClient.stream: 应正确流式返回")
  MOCK:  stream of 5 chunks: "Hello", " world", "!", "", ""
  INPUT:  { prompt: "Say hello", stream: true }
  EXPECT: emitted chunks in order, final assembled === "Hello world!"

TEST("LLMClient.stream: 流中断应抛出AbortError")
  MOCK:  stream interrupted mid-way
  INPUT:  { prompt: "long response", abortSignal }
  EXPECT: throws AbortError, partial result available

// ===== 日志记录测试 =====

TEST("Logger: 应正确记录结构化日志")
  INPUT:  logger.info("World created", { worldId: "abc" })
  EXPECT: log output has { level, message, worldId, timestamp }

TEST("Logger: LLM调用应记录token使用量")
  MOCK:  LLM response with { usage: { input: 100, output: 50 } }
  EXPECT: log contains tokenUsage = { input: 100, output: 50, cost: 0.003 }

TEST("Logger: 错误应记录完整堆栈")
  INPUT:  throw new Error("DB failed")
  EXPECT: log contains error.name, error.message, error.stack

// ===== 错误处理测试 =====

TEST("ErrorHandler: 数据库错误应分类为Retryable/NonRetryable")
  INPUT:  connection timeout (retryable) vs syntax error (non-retryable)
  EXPECT: first.isRetryable === true, second.isRetryable === false

TEST("ErrorHandler: LLM错误应触发降级策略")
  INPUT:  3 consecutive LLM failures
  EXPECT: triggers fallback to simpler model, logs escalation

TEST("ErrorHandler: 未知错误应包装为InternalError")
  INPUT:  throw "string error" // non-Error
  EXPECT: wrapped in InternalError with original preserved

### 2.4 Phase 3 — 世界引擎（核心数值 + 推演逻辑）

/**
 * Phase 3 测试目标：所有数值计算100%正确
 * 优先级：P0（故事正确性依赖数值正确性）
 * 预计时间：4小时
 * 测试数量：~25个
 */

// ===== 战力公式计算测试 =====

TEST("PowerCalculator: 基础战力应为属性加权平均")
  INPUT:  { strength: 80, agility: 60, intelligence: 90, weights: [0.4, 0.3, 0.3] }
  EXPECT: result === 80*0.4 + 60*0.3 + 90*0.3 = 32+18+27 = 77

TEST("PowerCalculator: 属性超出范围应被截断")
  INPUT:  { strength: 150 } // max 100
  EXPECT: clamped to 100, log warning

TEST("PowerCalculator: 装备加成应正确累加")
  INPUT:  { basePower: 75, equipment: [{ bonus: 10 }, { bonus: 5 }] }
  EXPECT: result === 75 + 10 + 5 = 90

TEST("PowerCalculator: 负面状态应正确减免")
  INPUT:  { basePower: 80, debuffs: [{ type: "injured", modifier: 0.5 }] }
  EXPECT: result === 80 * 0.5 = 40

TEST("PowerCalculator: 复合buff应正确计算")
  INPUT:  { basePower: 100, buffs: [{+20%}, {+10}], debuffs: [{-30%}] }
  EXPECT: result === 100 * 1.2 + 10 = 130; 130 * 0.7 = 91 (按定义顺序)

TEST("PowerCalculator: 战力差应在[-100, 100]区间")
  INPUT:  { powerA: 10, powerB: 90 }
  EXPECT: difference === -80 (capped)

TEST("PowerCalculator: 极端值不应溢出")
  INPUT:  { strength: Number.MAX_SAFE_INTEGER }
  EXPECT: clamped to 100, no overflow

// ===== CSP因果推演测试 =====

TEST("CausalEngine: 单一触发应产生正确事件链")
  INPUT:  trigger = { type: "bombing", target: "tower" }
  EXPECT: eventChain.length >= 2 (direct + cascading)

TEST("CausalEngine: 无关联触发不应产生虚假因果")
  INPUT:  trigger = { type: "weather_change", target: "rain" }
  EXPECT: eventChain.length === 1 (only direct, no cascade)

TEST("CausalEngine: 循环依赖应被检测并打破")
  INPUT:  A causes B, B causes C, C causes A
  EXPECT: detects cycle at depth 3, breaks with CycleDetectedError

TEST("CausalEngine: 概率传播应正确计算")
  INPUT:  P(A) = 0.8, P(B|A) = 0.6
  EXPECT: P(B) ≈ 0.48 (within 0.001 tolerance)

TEST("CausalEngine: 多条路径应合并概率")
  INPUT:  A→C (P=0.7), B→C (P=0.5), A and B triggered
  EXPECT: P(C) ≈ 1 - (1-0.7)*(1-0.5) = 0.85

TEST("CausalEngine: 时间衰减应影响远期事件")
  INPUT:  event at t=0 with decay rate 0.1
  EXPECT: effect at t=10 is 1/e of original (within tolerance)

TEST("CausalEngine: 大规模推演应在时间内完成")
  INPUT:  world with 100 entities, 50 triggers
  EXPECT: completes within 5000ms

// ===== 代价计算测试 =====

TEST("CostCalculator: 基础代价应为属性差函数")
  INPUT:  { from: { power: 50 }, to: { power: 80 } }
  EXPECT: cost === (80-50) * baseRate = positive number

TEST("CostCalculator: 不可能目标应返回Infinity")
  INPUT:  { from: { power: 10 }, to: { power: 100 }, constraints: "max_increase=50" }
  EXPECT: cost === Infinity

TEST("CostCalculator: 多资源代价应加权汇总")
  INPUT:  { resources: [{ type: "money", cost: 100 }, { type: "time", cost: 2 }] }
  EXPECT: totalCost === weighted sum

// ===== 特殊能力校验测试 =====

TEST("AbilityValidator: 有效能力应通过校验")
  INPUT:  { name: "隐身", cooldown: 3, effects: [...] }
  EXPECT: validationResult.valid === true

TEST("AbilityValidator: 重复能力名应拒绝")
  INPUT:  { name: "隐身" } // already exists
  EXPECT: validationResult.valid === false, error: "duplicate_name"

TEST("AbilityValidator: 效果引用不存在的实体应拒绝")
  INPUT:  { effects: [{ target: "non-existent-entity" }] }
  EXPECT: validationResult.valid === false, error: "invalid_target"

TEST("AbilityValidator: 冷却时间为负应拒绝")
  INPUT:  { cooldown: -1 }
  EXPECT: validationResult.valid === false, error: "negative_cooldown"

### 2.5 Phase 4 — 工作室引擎（Prompt工程 + 上下文管理）

/**
 * Phase 4 测试目标：Prompt正确组装 + 上下文正确检索
 * 优先级：P0（生成质量依赖Prompt质量）
 * 预计时间：4小时
 * 测试数量：~20个
 */

// ===== Prompt组装测试 =====

TEST("PromptBuilder: 基础Prompt应包含所有必要部分")
  INPUT:  { world: worldData, task: "generate_brief" }
  EXPECT: output contains <world>, <characters>, <possibilities>, <instructions>

TEST("PromptBuilder: 世界上下文应被正确序列化")
  INPUT:  world with factions, relationships, currentState
  EXPECT: serialized factions.length === actual factions.length

TEST("PromptBuilder: Token预算应被严格限制")
  INPUT:  large world (potential > 10k tokens), budget: 4000
  EXPECT: output token count <= 4000, priority content preserved

TEST("PromptBuilder: 优先级排序应正确工作")
  INPUT:  20 characters, budget allows 5
  EXPECT: top 5 by relevance/priority selected

TEST("PromptBuilder: 特殊指令应正确注入")
  INPUT:  { specialInstructions: ["avoid_violence", "focus_on_politics"] }
  EXPECT: output contains both instruction strings

TEST("PromptBuilder: 不同任务应使用不同模板")
  INPUT:  task: "generate_brief" vs "revise_brief" vs "generate_possibilities"
  EXPECT: different template structures used

// ===== 上下文检索测试 =====

TEST("ContextRetriever: 应通过相似度检索相关实体")
  INPUT:  { worldId, query: "corporate conflict" }
  EXPECT: returned entities relevance-ranked, all related to corporate

TEST("ContextRetriever: 应包含最近修改的实体")
  INPUT:  { worldId, recentlyModified: ["char1", "char2"] }
  EXPECT: char1 and char2 in results regardless of similarity

TEST("ContextRetriever: 应过滤已删除实体")
  INPUT:  { worldId, includeDeleted: false }
  EXPECT: no results have deletedAt set

TEST("ContextRetriever: 空查询应返回默认上下文")
  INPUT:  { worldId, query: "" }
  EXPECT: returns world overview + top entities by importance

// ===== Brief生成测试（Mock LLM） =====

TEST("BriefGenerator: 正常流程应生成完整Brief")
  MOCK:  LLM returns valid brief JSON with title, scenes, characters
  INPUT:  { worldId, authorIntent: "dark turn" }
  EXPECT: returned brief has all required fields, valid JSON

TEST("BriefGenerator: LLM返回无效JSON应重试")
  MOCK:  1st call returns invalid JSON, 2nd returns valid
  INPUT:  { worldId }
  EXPECT: success after retry, log shows parsing error

TEST("BriefGenerator: LLM返回3次无效JSON应人工介入")
  MOCK:  all calls return invalid JSON
  INPUT:  { worldId }
  EXPECT: triggers human-in-the-loop alert, returns error with raw output

TEST("BriefGenerator: 生成内容应符合安全策略")
  MOCK:  LLM returns content with policy violation
  INPUT:  { worldId }
  EXPECT: filtered by SafetyGuard, flagged items logged

TEST("BriefGenerator: Token使用应在预算内")
  MOCK:  track all LLM calls
  INPUT:  { worldId, budget: { input: 2000, output: 1000 } }
  EXPECT: total usage within budget, cost logged

### 2.6 Phase 5 — 协调层（XState状态机 — 核心中的核心）

/**
 * Phase 5 测试目标：状态机100%转换覆盖
 * 优先级：P0（业务流程正确性的最后防线）
 * 预计时间：6小时
 * 测试数量：~35个（所有状态×所有事件）
 * 策略：使用@xstate/test模型测试
 */

// ===== 核心状态转换测试 =====

TEST("FSM: idle → generating_possibilities（GENERATE事件）")
  SETUP:  machine in "idle" state
  INPUT:  { type: "GENERATE", worldId: "valid-world" }
  EXPECT: state === "generating_possibilities"
  VERIFY: context.worldId === "valid-world", context.retryCount === 0

TEST("FSM: generating_possibilities → waiting_author_choice（SUCCESS）")
  SETUP:  machine in "generating_possibilities"
  MOCK:   PossibilityGenerator returns 3 possibilities
  INPUT:  { type: "GENERATE_COMPLETE", possibilities: [...] }
  EXPECT: state === "waiting_author_choice"
  VERIFY: context.possibilities.length === 3, context.lastGeneratedAt is Date

TEST("FSM: generating_possibilities → idle（FAIL + maxRetries未达）")
  SETUP:  machine in "generating_possibilities", context.retryCount = 1, maxRetries = 3
  MOCK:   PossibilityGenerator throws error
  INPUT:  { type: "GENERATE_ERROR", error }
  EXPECT: state === "generating_possibilities" (auto-retry)
  VERIFY: context.retryCount === 2, context.lastError === error

TEST("FSM: generating_possibilities → error_recovery（FAIL + maxRetries达到）")
  SETUP:  machine in "generating_possibilities", context.retryCount = 3, maxRetries = 3
  MOCK:   PossibilityGenerator throws error
  INPUT:  { type: "GENERATE_ERROR", error }
  EXPECT: state === "error_recovery"
  VERIFY: context.retryCount === 3, alert sent to author

TEST("FSM: waiting_author_choice → generating_brief（CHOOSE事件）")
  SETUP:  machine in "waiting_author_choice" with possibilities
  INPUT:  { type: "CHOOSE", possibilityId: "poss-1" }
  EXPECT: state === "generating_brief"
  VERIFY: context.selectedPossibility === "poss-1", context.briefRetryCount = 0

TEST("FSM: waiting_author_choice → generating_possibilities（RETRY事件）")
  SETUP:  machine in "waiting_author_choice"
  INPUT:  { type: "RETRY" }
  EXPECT: state === "generating_possibilities"
  VERIFY: context.retryCount incremented, context.possibilities cleared

TEST("FSM: waiting_author_choice → idle（ABANDON事件）")
  SETUP:  machine in "waiting_author_choice"
  INPUT:  { type: "ABANDON" }
  EXPECT: state === "idle"
  VERIFY: all transient context cleared (possibilities, retry counts)

TEST("FSM: generating_brief → waiting_author_approval（SUCCESS）")
  SETUP:  machine in "generating_brief"
  MOCK:   BriefGenerator returns valid brief
  INPUT:  { type: "BRIEF_COMPLETE", brief: validBrief }
  EXPECT: state === "waiting_author_approval"
  VERIFY: context.currentBrief === validBrief

TEST("FSM: generating_brief → generating_brief（FAIL + retry）")
  SETUP:  machine in "generating_brief", context.briefRetryCount = 0
  MOCK:   BriefGenerator throws error
  INPUT:  { type: "BRIEF_ERROR", error }
  EXPECT: state === "generating_brief" (auto-retry)
  VERIFY: context.briefRetryCount === 1

TEST("FSM: generating_brief → error_recovery（FAIL + maxBriefRetries）")
  SETUP:  machine in "generating_brief", context.briefRetryCount = 3
  MOCK:   BriefGenerator throws error
  INPUT:  { type: "BRIEF_ERROR", error }
  EXPECT: state === "error_recovery"

TEST("FSM: waiting_author_approval → publishing（APPROVE事件）")
  SETUP:  machine in "waiting_author_approval" with valid brief
  INPUT:  { type: "APPROVE" }
  EXPECT: state === "publishing"
  VERIFY: context.approvedAt is Date

TEST("FSM: waiting_author_approval → generating_brief（REVISE事件）")
  SETUP:  machine in "waiting_author_approval"
  INPUT:  { type: "REVISE", feedback: "make it darker" }
  EXPECT: state === "generating_brief"
  VERIFY: context.revisionFeedback === "make it darker", context.revisionCount incremented

TEST("FSM: waiting_author_approval → generating_possibilities（RESELECT事件）")
  SETUP:  machine in "waiting_author_approval"
  INPUT:  { type: "RESELECT" }
  EXPECT: state === "generating_possibilities"
  VERIFY: context.selectedPossibility cleared, context.possibilities cleared

TEST("FSM: publishing → completed（PUBLISH_SUCCESS）")
  SETUP:  machine in "publishing"
  MOCK:   Publisher returns success
  INPUT:  { type: "PUBLISH_SUCCESS", snapshot: {...} }
  EXPECT: state === "completed"
  VERIFY: context.publishedSnapshot === snapshot, context.completedAt is Date

TEST("FSM: publishing → error_recovery（PUBLISH_FAIL）")
  SETUP:  machine in "publishing"
  MOCK:   Publisher throws error
  INPUT:  { type: "PUBLISH_FAIL", error }
  EXPECT: state === "error_recovery"
  VERIFY: context.publishError === error

// ===== 审批流程测试 =====

TEST("FSM: 连续3次RETRY应触发Oracle（下神谕）")
  SETUP:  start from idle
  STEPS:  GENERATE → ERROR → (auto-retry x3) → retryCount=3
  EXPECT: enters error_recovery, Oracle service triggered
  VERIFY: context.oracleTriggered === true, notification sent

TEST("FSM: 连续3次REVISE应触发FlowGuardian")
  SETUP:  machine in waiting_author_approval
  STEPS:  REVISE → BRIEF_COMPLETE → REVISE → BRIEF_COMPLETE → REVISE
  EXPECT: on 3rd REVISE, FlowGuardian state entered
  VERIFY: context.flowGuardianTriggered === true

TEST("FSM: FlowGuardian → generating_possibilities（DIVERGE）")
  SETUP:  machine in FlowGuardian
  INPUT:  { type: "DIVERGE" }
  EXPECT: state === "generating_possibilities"
  VERIFY: revisionCount reset, new direction context set

TEST("FSM: FlowGuardian → generating_brief（REFINE）")
  SETUP:  machine in FlowGuardian
  INPUT:  { type: "REFINE", specificFeedback: "..." }
  EXPECT: state === "generating_brief"
  VERIFY: context.refinementMode === true

// ===== 异常恢复测试 =====

TEST("FSM: error_recovery → idle（RESET事件）")
  SETUP:  machine in "error_recovery"
  INPUT:  { type: "RESET" }
  EXPECT: state === "idle"
  VERIFY: all context reset to initial values

TEST("FSM: error_recovery → previous_state（RETRY_NOW事件）")
  SETUP:  machine in "error_recovery", context.previousState = "generating_brief"
  INPUT:  { type: "RETRY_NOW" }
  EXPECT: returns to "generating_brief"
  VERIFY: retry count reset for that phase

// ===== 守卫条件测试 =====

TEST("FSM: CHOOSE守卫应拒绝无效possibilityId")
  SETUP:  machine in "waiting_author_choice" with possibilities ["p1", "p2"]
  INPUT:  { type: "CHOOSE", possibilityId: "invalid" }
  EXPECT: state unchanged (guard rejects), error logged

TEST("FSM: APPROVE守卫应检查brief存在")
  SETUP:  machine in "waiting_author_approval", context.currentBrief = null
  INPUT:  { type: "APPROVE" }
  EXPECT: state unchanged, guard error thrown

// ===== 进入/退出动作测试 =====

TEST("FSM: 进入generating_possibilities应记录timestamp")
  INPUT:  { type: "GENERATE" }
  EXPECT: context.generationStartTime is set

TEST("FSM: 退出任何状态应清理临时错误")
  SETUP:  state with context.lastError set
  INPUT:  any valid transition
  EXPECT: context.lastError cleared (exit action)

// ===== 并行状态测试 =====

TEST("FSM: 编辑状态应独立于主流程")
  SETUP:  machine in "waiting_author_choice"
  INPUT:  { type: "TOGGLE_EDIT_MODE" }
  EXPECT: parallel "edit" state active, main state unchanged
  THEN:   { type: "SAVE_EDIT" } → edit state inactive

TEST("FSM: 编辑状态不应影响主流程转换")
  SETUP:  machine in "waiting_author_choice" with edit active
  INPUT:  { type: "CHOOSE", possibilityId: "p1" }
  EXPECT: main state → "generating_brief", edit state still active

### 2.7 Phase 6 — 前端（React组件 + 交互 + WebSocket）

/**
 * Phase 6 测试目标：用户界面正确渲染和交互
 * 优先级：P1（用户体验）
 * 预计时间：4小时
 * 测试数量：~20个
 */

// ===== 组件渲染测试 =====

TEST("WorldList: 应渲染世界列表")
  RENDER: <WorldList worlds={[world1, world2, world3]} />
  EXPECT: 3 world cards visible, names displayed

TEST("WorldList: 空状态应显示创建提示")
  RENDER: <WorldList worlds={[]} />
  EXPECT: "Create your first world" message visible

TEST("BriefCard: 应正确显示Brief内容")
  RENDER: <BriefCard brief={testBrief} />
  EXPECT: title, scenes (count), characters listed

TEST("PossibilityPanel: 应按概率排序显示")
  RENDER: <PossibilityPanel possibilities={[low, high, medium]} />
  EXPECT: order = [high, medium, low]

TEST("ApprovalButtons: 根据状态显示不同按钮")
  RENDER: <ApprovalButtons state="waiting_author_approval" />
  EXPECT: Approve, Revise, Reselect buttons visible
  RENDER: <ApprovalButtons state="generating_brief" />
  EXPECT: loading spinner, no action buttons

// ===== 用户交互测试 =====

TEST("WorldList: 点击世界应导航到详情")
  ACTION: user.click(worldCard)
  EXPECT: navigate called with /worlds/:id

TEST("BriefCard: 点击Approve应发送APPROVE事件")
  ACTION: user.click(approveButton)
  EXPECT: sendEvent called with { type: "APPROVE" }

TEST("PossibilityPanel: 选择可能性应高亮并启用CHOOSE")
  ACTION: user.click(possibilityCard[1])
  EXPECT: card[1] has "selected" class, CHOOSE button enabled

TEST("ReviseModal: 提交反馈应发送REVISE事件")
  ACTION: user.click(reviseButton)
  ACTION: user.type(feedbackInput, "make it darker")
  ACTION: user.click(submitButton)
  EXPECT: sendEvent called with { type: "REVISE", feedback: "make it darker" }

// ===== WebSocket连接测试 =====

TEST("WebSocket: 应成功连接到服务器")
  MOCK:   WebSocket server
  RENDER: <App />
  EXPECT: ws.connected === true within 3000ms

TEST("WebSocket: 应接收状态更新并刷新UI")
  MOCK:   server sends { type: "STATE_CHANGE", state: "generating_brief" }
  EXPECT: UI shows loading state for brief generation

TEST("WebSocket: 断开应显示重连提示")
  MOCK:   server closes connection
  EXPECT: "Reconnecting..." banner visible

TEST("WebSocket: 重连成功应自动恢复")
  MOCK:   server reopens
  EXPECT: banner dismissed, state synced

TEST("WebSocket: 3次重连失败应显示错误")
  MOCK:   all reconnection attempts fail
  EXPECT: "Connection lost" error state visible

### 2.8 Phase 7+ — 各引擎集成 + 性能基准

/**
 * Phase 7+ 测试目标：全系统集成 + 性能基线
 * 优先级：P1（上线前必须完成）
 * 预计时间：4小时
 * 测试数量：~15个
 */

// ===== 引擎集成测试 =====

TEST("Integration: 完整创作流程端到端")
  STEPS:
    1. Create world → DB record created
    2. Add characters → characters linked to world
    3. GENERATE → possibilities generated
    4. CHOOSE possibility → brief generated (mock LLM)
    5. APPROVE brief → world state updated
    6. Publish → snapshot created
  EXPECT: each step data consistent, final state === "completed"

TEST("Integration: 数据层→世界引擎数据流")
  INPUT:  World with 10 characters from DB
  PROCESS: WorldEngine.loadWorld(worldId)
  EXPECT: all 10 characters loaded, relationships resolved

TEST("Integration: 世界引擎→工作室引擎数据流")
  INPUT:  Causal chain from WorldEngine
  PROCESS: StudioEngine.generateBrief(worldState)
  EXPECT: brief references correct entities from world state

TEST("Integration: 工作室引擎→协调层事件流")
  INPUT:  Brief generation complete
  PROCESS: send BRIEF_COMPLETE event
  EXPECT: FSM transitions to waiting_author_approval

TEST("Integration: 并发编辑不应丢失数据")
  ACTION: Edit character in UI + Simulate another edit
  EXPECT: last-write-wins or merge-conflict detected, no silent data loss

TEST("Integration: 长时间运行的生成应显示进度")
  MOCK:   LLM takes 10 seconds
  ACTION: Trigger GENERATE
  EXPECT: progress indicator updates (0% → 25% → 50% → 75% → 100%)

// ===== 性能基准测试 =====

TEST("Perf: LLM调用延迟基准")
  MOCK:   simulate 100 LLM calls
  MEASURE: TP50 < 2000ms, TP90 < 5000ms, TP99 < 10000ms

TEST("Perf: 数据库查询性能")
  MEASURE: World.findById with 1000 worlds → < 5ms
  MEASURE: Character.findByWorld with 100 characters → < 10ms
  MEASURE: pgvector similarity with 10000 vectors → < 50ms

TEST("Perf: Brief生成完整流程")
  MEASURE: GENERATE → BRIEF_COMPLETE → < 30000ms (with mock LLM)

TEST("Perf: 前端首屏渲染")
  MEASURE: <App /> first render → < 1000ms on slow 4G
  MEASURE: WorldList with 50 items → < 500ms

TEST("Perf: 状态机转换延迟")
  MEASURE: 100 state transitions → average < 1ms each

// ===== 内存泄漏检测 =====

TEST("Memory: 不应泄漏事件监听器")
  ACTION: Mount/unmount <BriefCard /> 100 times
  MEASURE: listener count before === after

TEST("Memory: 不应泄漏WebSocket连接")
  ACTION: Navigate away and back 50 times
  MEASURE: active WebSocket count ≤ 1

TEST("Memory: 大数据集不应无限增长")
  ACTION: Load 100 worlds sequentially
  MEASURE: heap growth < 10MB total

## 第17章 测试基础设施

### 3.1 测试工具链选择

| 工具 | 选择 | 理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试框架 | Vitest | 原生TS支持、速度极快（>100测试/秒）、与Vite生态一致、watch模式好 | Jest（配置更复杂、慢） |
| E2E框架 | Playwright | 自动等待、Trace Viewer、多浏览器、CI友好、速度比Cypress快 | Cypress（生态好但慢） |
| DB测试 | TestContainers | 真实PostgreSQL + pgvector、支持迁移、最接*生产 | pg-mem（轻量但不支持pgvector） |
| 覆盖率 | v8 | Vitest内置、速度快、TS源码映射好 | istanbul（更成熟但慢） |
| Mock HTTP | msw | 统一Mock浏览器+Node端LLM调用、可录制真实响应复用 | nock（仅Node） |
| 状态机测试 | @xstate/test | 官方模型测试、自动生成路径、全覆盖保证 | 手写测试（容易遗漏） |

### 3.2 Mock设计详解

#### 3.2.1 LLM API Mock（msw + 预设响应）

// tests/mocks/llm-mock.ts
import { http, HttpResponse, delay } from 'msw';

export const llmMockHandlers = [
  // 正常响应
  http.post('https://api.anthropic.com/v1/messages', async ({ request }) => {
    const body = await request.json();
    const model = body.model;

    // 根据Prompt内容返回不同Mock响应
    if (body.messages[0].content.includes('generate_possibilities')) {
      return HttpResponse.json({
        id: 'msg_mock_001',
        type: 'message',
        role: 'assistant',
        content: [
          {
            type: 'text',
            text: JSON.stringify({
              possibilities: [
                { id: 'p1', title: '企业战争爆发', probability: 0.85, description: '...' },
                { id: 'p2', title: 'AI觉醒反叛', probability: 0.65, description: '...' },
                { id: 'p3', title: '英雄牺牲', probability: 0.45, description: '...' },
              ]
            })
          }
        ],
        usage: { input_tokens: 1500, output_tokens: 300 }
      });
    }

    if (body.messages[0].content.includes('generate_brief')) {
      return HttpResponse.json({
        id: 'msg_mock_002',
        content: [{
          type: 'text',
          text: JSON.stringify({
            title: '荒坂塔的阴影',
            scenes: [
              { id: 's1', title: '潜入', characters: ['V', 'Judy'], description: '...' },
              { id: 's2', title: '对峙', characters: ['V', 'Smasher'], description: '...' },
            ],
            narrativeArc: 'rising_action',
            estimatedReadingTime: 15
          })
        }],
        usage: { input_tokens: 2000, output_tokens: 500 }
      });
    }

    // 默认响应
    return HttpResponse.json({
      id: 'msg_mock_default',
      content: [{ type: 'text', text: 'Mock response' }],
      usage: { input_tokens: 100, output_tokens: 50 }
    });
  }),

  // 超时模拟
  http.post('https://api.anthropic.com/v1/messages/timeout', async () => {
    await delay(30000); // 超长延迟触发超时
    return HttpResponse.json({ error: 'timeout' });
  }),

  // 速率限制模拟
  http.post('https://api.anthropic.com/v1/messages/ratelimit', () => {
    return new HttpResponse(
      JSON.stringify({ error: 'rate_limit_exceeded' }),
      { status: 429, headers: { 'retry-after': '2' } }
    );
  }),

  // 无效JSON响应（用于测试重试）
  http.post('https://api.anthropic.com/v1/messages/invalid', () => {
    return HttpResponse.json({
      content: [{ type: 'text', text: 'this is not valid json {' }]
    });
  }),

  // Token预算超限
  http.post('https://api.anthropic.com/v1/messages/expensive', () => {
    return HttpResponse.json({
      content: [{ type: 'text', text: 'expensive response' }],
      usage: { input_tokens: 50000, output_tokens: 25000 }
    });
  }),
];

// Mock响应预设库
export const mockResponses = {
  possibilities: {
    standard: { /* ... */ },
    empty: { possibilities: [] },
    large: { possibilities: Array(20).fill(null).map((_, i) => ({ ... })) },
  },
  brief: {
    standard: { /* ... */ },
    minimal: { title: '', scenes: [], narrativeArc: '' },
    complex: { /* 包含所有可选字段 */ },
  }
};

#### 3.2.2 数据库Mock（TestContainers配置）

// tests/setup/db-container.ts
import { PostgreSqlContainer } from '@testcontainers/postgresql';
import { Client } from 'pg';

let container: PostgreSqlContainer;
let client: Client;

export async function startDatabase() {
  container = await new PostgreSqlContainer('pgvector/pgvector:pg16')
    .withDatabase('narrativeos_test')
    .withUsername('test')
    .withPassword('test')
    .withExposedPorts(5432)
    .start();

  const connectionString = container.getConnectionUri();

  client = new Client({ connectionString });
  await client.connect();

  // 安装扩展
  await client.query('CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector');
  await client.query('CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp"');

  // 运行迁移
  await runMigrations(connectionString);

  return { container, client, connectionString };
}

export async function stopDatabase() {
  await client?.end();
  await container?.stop();
}

// 每个测试前清理数据
export async function resetDatabase() {
  // 使用事务回滚或TRUNCATE
  await client.query('
    DO $$ DECLARE
      r RECORD;
    BEGIN
      FOR r IN (SELECT tablename FROM pg_tables WHERE schemaname = \'public\') LOOP
        EXECUTE \'TRUNCATE TABLE \' || quote_ident(r.tablename) || \' CASCADE\';
      END LOOP;
    END $$;
  ');
}

// 测试用的DB工具
export async function insertWorld(data: Partial<World>) {
  const result = await client.query(
    'INSERT INTO worlds (name, genre, theme) VALUES ($1, $2, $3) RETURNING *',
    [data.name || 'Test World', data.genre || 'fantasy', data.theme || 'default']
  );
  return result.rows[0];
}

export async function insertCharacter(data: Partial<Character>) {
  const result = await client.query(
    'INSERT INTO characters (world_id, name, role, power_level, relationships) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5) RETURNING *',
    [data.worldId, data.name, data.role, data.powerLevel || 50, JSON.stringify(data.relationships || {})]
  );
  return result.rows[0];
}

#### 3.2.3 WebSocket Mock

// tests/mocks/websocket-mock.ts
import { WebSocketServer } from 'ws';

export class MockWebSocketServer {
  private server: WebSocketServer;
  private clients: Set<WebSocket> = new Set();
  private messageHandlers: Map<string, Function> = new Map();

  constructor(port: number = 8765) {
    this.server = new WebSocketServer({ port });
    this.server.on('connection', (ws) => {
      this.clients.add(ws);
      ws.on('close', () => this.clients.delete(ws));
      ws.on('message', (data) => {
        const message = JSON.parse(data.toString());
        const handler = this.messageHandlers.get(message.type);
        if (handler) handler(ws, message);
      });
    });
  }

  // 模拟服务器推送状态更新
  broadcastStateChange(state: string, context: any) {
    this.broadcast({
      type: 'STATE_CHANGE',
      payload: { state, context, timestamp: Date.now() }
    });
  }

  // 模拟生成进度更新
  broadcastProgress(phase: string, percent: number) {
    this.broadcast({
      type: 'PROGRESS_UPDATE',
      payload: { phase, percent, timestamp: Date.now() }
    });
  }

  // 模拟错误通知
  broadcastError(error: string, code: string) {
    this.broadcast({
      type: 'ERROR',
      payload: { error, code, timestamp: Date.now() }
    });
  }

  private broadcast(message: any) {
    const data = JSON.stringify(message);
    this.clients.forEach(ws => ws.send(data));
  }

  // 注册消息处理器
  onMessage(type: string, handler: Function) {
    this.messageHandlers.set(type, handler);
  }

  close() {
    this.server.close();
  }

  get connectedClients(): number {
    return this.clients.size;
  }
}

// 测试用法示例
// const wsServer = new MockWebSocketServer(8765);
// wsServer.broadcastStateChange('generating_brief', { progress: 50 });

### 3.3 测试配置文件

#### 3.3.1 vitest.config.ts（完整配置）

// vitest.config.ts
import { defineConfig } from 'vitest/config';
import path from 'path';

export default defineConfig({
  test: {
    // 测试框架配置
    globals: true,                    // 使用全局describe/test/expect
    environment: 'node',              // 默认Node环境
    
    // 并行执行
    pool: 'threads',                  // 使用线程池
    poolOptions: {
      threads: {
        singleThread: false,
        maxThreads: 4,
        minThreads: 1,
      },
    },
    
    // 覆盖率
    coverage: {
      provider: 'v8',
      reporter: ['text', 'html', 'json-summary'],
      reportsDirectory: './coverage',
      thresholds: {
        global: {
          branches: 70,
          functions: 80,
          lines: 80,
          statements: 80,
        },
        // 核心模块更高要求
        './src/engine/': {
          branches: 90,
          functions: 95,
          lines: 95,
          statements: 95,
        },
        './src/state-machine/': {
          branches: 95,
          functions: 100,
          lines: 100,
          statements: 100,
        },
      },
      exclude: [
        'node_modules/',
        'tests/',
        '**/*.d.ts',
        '**/*.config.*',
        'src/main.tsx',
        'src/App.tsx',
      ],
    },
    
    // 测试文件匹配
    include: [
      'tests/unit/**/*.test.ts',
      'tests/integration/**/*.test.ts',
      'tests/e2e/**/*.spec.ts',
    ],
    
    // 排除
    exclude: [
      'node_modules/',
      'dist/',
      '.idea/',
      '.git/',
      '.cache/',
    ],
    
    // 超时
    testTimeout: 10000,               // 默认10秒
    hookTimeout: 30000,               // before/after 30秒
    
    // 重试
    retry: 1,                         // 失败自动重试1次（防flaky）
    
    // 输出
    reporters: ['verbose'],           // 详细输出
    
    // 环境变量
    env: {
      NODE_ENV: 'test',
      LOG_LEVEL: 'error',             // 测试时只记录error
    },
    
    // 全局setup
    globalSetup: './tests/setup/global-setup.ts',
    setupFiles: ['./tests/setup/setup-files.ts'],
    
    // 文件变化监听模式
    watch: false,
  },
  
  // 路径别名
  resolve: {
    alias: {
      '@': path.resolve(__dirname, './src'),
      '@tests': path.resolve(__dirname, './tests'),
      '@mocks': path.resolve(__dirname, './tests/mocks'),
    },
  },
});

#### 3.3.2 playwright.config.ts（完整配置）

// playwright.config.ts
import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  // 测试目录
  testDir: './tests/e2e',
  
  // 并行执行
  fullyParallel: true,
  workers: process.env.CI ? 2 : 4,
  
  // 重试
  retries: process.env.CI ? 2 : 0,
  
  // 超时
  timeout: 30000,                   // 每个测试30秒
  expect: {
    timeout: 5000,                  // 断言等待5秒
  },
  
  // 报告器
  reporter: [
    ['html', { open: 'never' }],   // HTML报告
    ['list'],                       // 列表格式
    process.env.CI ? ['github'] : ['null'],  // CI环境用GitHub注释
  ],
  
  // 共享配置
  use: {
    // 基础URL
    baseURL: process.env.E2E_BASE_URL || 'http://localhost:5173',
    
    // 追踪
    trace: 'on-first-retry',        // 失败时记录trace
    screenshot: 'only-on-failure',  // 失败时截图
    video: 'on-first-retry',        // 失败时录制视频
    
    // 浏览器上下文
    actionTimeout: 5000,            // 操作超时5秒
    navigationTimeout: 10000,       // 导航超时10秒
    
    // 测试数据
    launchOptions: {
      slowMo: process.env.SLOW_MO ? parseInt(process.env.SLOW_MO) : 0,
    },
  },
  
  // 项目配置（多浏览器）
  projects: [
    // 本地开发
    {
      name: 'chromium',
      use: { ...devices['Desktop Chrome'] },
    },
    {
      name: 'firefox',
      use: { ...devices['Desktop Firefox'] },
    },
    // 仅在CI中运行的项目
    ...(process.env.CI ? [
      {
        name: 'webkit',
        use: { ...devices['Desktop Safari'] },
      },
      {
        name: 'Mobile Chrome',
        use: { ...devices['Pixel 5'] },
      },
      {
        name: 'Mobile Safari',
        use: { ...devices['iPhone 12'] },
      },
    ] : []),
  ],
  
  // 本地开发服务器
  webServer: process.env.E2E_BASE_URL ? undefined : {
    command: 'pnpm dev',
    url: 'http://localhost:5173',
    reuseExistingServer: !process.env.CI,
    timeout: 120000,
  },
});

#### 3.3.3 .env.test（完整配置）

# .env.test — 测试环境配置
# 此文件提交到版本控制，不含敏感信息

# === 应用配置 ===
NODE_ENV=test
LOG_LEVEL=error

# === 数据库（TestContainers动态分配端口，这里用占位符） ===
# 实际由测试setup动态设置DATABASE_URL
DATABASE_URL=postgresql://test:test@localhost:5432/narrativeos_test
# 测试数据库不使用连接池（避免TestContainers问题）
DATABASE_POOL_SIZE=1

# === LLM API（Mock，不调用真实API） ===
LLM_API_KEY=test-mock-key-do-not-use-in-production
LLM_API_BASE_URL=http://localhost:3001/mock/anthropic
LLM_DEFAULT_MODEL=claude-sonnet-4-20250514
LLM_MAX_TOKENS=4096
LLM_TIMEOUT_MS=5000
LLM_MAX_RETRIES=3

# === Token预算（测试环境严格限制） ===
LLM_DAILY_TOKEN_BUDGET=100000
LLM_REQUEST_TOKEN_BUDGET=4000
LLM_COST_BUDGET_USD=0.50

# === 缓存（测试禁用） ===
CACHE_ENABLED=false
REDIS_URL=redis://localhost:6379/1

# === WebSocket ===
WS_URL=ws://localhost:3001
WS_RECONNECT_MAX_RETRIES=3
WS_RECONNECT_INTERVAL_MS=1000

# === 安全 ===
ENCRYPTION_KEY=test-encryption-key-32-chars-long!!
JWT_SECRET=test-jwt-secret-not-for-production

# === 特性开关（测试环境） ===
FEATURE_FLAG_ORACLE=true
FEATURE_FLAG_FLOW_GUARDIAN=true
FEATURE_FLAG_COLLABORATION=false
FEATURE_FLAG_ANALYTICS=false

# === 测试专用 ===
TEST_MOCK_LLM_RESPONSES_DIR=./tests/mocks/responses
TEST_RECORD_HTTP=false
TEST_PARALLEL_WORKERS=4

#### 3.3.4 测试全局Setup文件

// tests/setup/global-setup.ts
import { startDatabase, stopDatabase } from './db-container';

let dbContainer: Awaited<ReturnType<typeof startDatabase>>;

export default async function() {
  console.log('Starting test infrastructure...');
  
  // 启动TestContainer数据库
  dbContainer = await startDatabase();
  
  // 设置环境变量
  process.env.DATABASE_URL = dbContainer.connectionString;
  
  // 启动Mock LLM服务器（msw或独立服务器）
  // await startMockLLMServer();
  
  console.log('Test infrastructure ready');
  
  return async () => {
    console.log('Shutting down test infrastructure...');
    await stopDatabase();
    console.log('Test infrastructure stopped');
  };
}

// tests/setup/setup-files.ts
import { resetDatabase } from './db-container';
import { server } from '../mocks/msw-server';

// 每个测试文件前
beforeAll(() => {
  // 启动MSW Mock服务器
  server.listen({ onUnhandledRequest: 'error' });
});

// 每个测试前
beforeEach(async () => {
  // 重置数据库
  await resetDatabase();
  
  // 重置MSW处理器
  server.resetHandlers();
  
  // 重置所有Mock
  vi.clearAllMocks();
});

// 每个测试文件后
afterAll(() => {
  server.close();
});

## 第18章 关键测试用例（状态机35+数据库20+LLM10+审批8）

### 4.1 XState状态机测试用例（35个）

这是系统最核心的测试。使用 @xstate/test 模型测试实现全覆盖。

// tests/unit/state-machine/core-flow.test.ts
import { createMachine } from 'xstate';
import { createModel } from '@xstate/test';
import { describe, it, expect, beforeEach } from 'vitest';

// ========== 核心流程测试 ==========

describe('State Machine - Core Flow', () => {
  
  // --- 测试用例 1-5：idle 状态 ---
  describe('State: idle', () => {
    
    it('TC-SM-001: idle + GENERATE → generating_possibilities', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition('idle', { type: 'GENERATE', worldId: 'w1' });
      expect(state.value).toBe('generating_possibilities');
      expect(state.context.worldId).toBe('w1');
      expect(state.context.retryCount).toBe(0);
      expect(state.context.generationStartTime).toBeInstanceOf(Date);
    });

    it('TC-SM-002: idle + GENERATE（无效worldId）→ idle（守卫拒绝）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition('idle', { type: 'GENERATE', worldId: '' });
      expect(state.value).toBe('idle');  // 守卫拒绝，状态不变
      expect(state.context.error).toMatch(/invalid_world_id/);
    });

    it('TC-SM-003: idle + LOAD（继续上次会话）→ 恢复保存的状态', async () => {
      const savedState = { value: 'waiting_author_choice', context: { /* ... */ } };
      const machine = createNarrativeMachine({ savedState });
      const state = machine.transition('idle', { type: 'LOAD', sessionId: 'sess-1' });
      expect(state.value).toBe('waiting_author_choice');
    });

    it('TC-SM-004: idle + 无效事件 → idle（无变化）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition('idle', { type: 'APPROVE' });
      expect(state.value).toBe('idle');  // APPROVE在idle中无效
    });

    it('TC-SM-005: idle → 进入时应清理所有临时状态', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { lastError: 'previous error', retryCount: 5 }
      });
      const state = machine.transition('any', { type: 'RESET' });
      expect(state.context.lastError).toBeNull();
      expect(state.context.retryCount).toBe(0);
    });
  });

  // --- 测试用例 6-12：generating_possibilities 状态 ---
  describe('State: generating_possibilities', () => {
    
    it('TC-SM-006: generating + GENERATE_COMPLETE → waiting_author_choice', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [] }
      });
      const possibilities = [
        { id: 'p1', title: '战争爆发', probability: 0.8 },
        { id: 'p2', title: '和平谈判', probability: 0.6 },
      ];
      const state = machine.transition(
        'generating_possibilities',
        { type: 'GENERATE_COMPLETE', possibilities }
      );
      expect(state.value).toBe('waiting_author_choice');
      expect(state.context.possibilities).toHaveLength(2);
      expect(state.context.lastGeneratedAt).toBeInstanceOf(Date);
    });

    it('TC-SM-007: generating + GENERATE_COMPLETE（空列表）→ waiting_author_choice（允许空）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition(
        'generating_possibilities',
        { type: 'GENERATE_COMPLETE', possibilities: [] }
      );
      expect(state.value).toBe('waiting_author_choice');
      expect(state.context.possibilities).toHaveLength(0);
    });

    it('TC-SM-008: generating + GENERATE_ERROR（首次）→ generating（自动重试）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { retryCount: 0, maxRetries: 3 }
      });
      const state = machine.transition(
        'generating_possibilities',
        { type: 'GENERATE_ERROR', error: new Error('LLM timeout') }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_possibilities');  // 停留原地
      expect(state.context.retryCount).toBe(1);
      expect(state.context.lastError).toMatch(/timeout/);
    });

    it('TC-SM-009: generating + GENERATE_ERROR（第2次）→ generating（继续重试）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { retryCount: 1, maxRetries: 3 }
      });
      const state = machine.transition(
        'generating_possibilities',
        { type: 'GENERATE_ERROR', error: new Error('LLM timeout') }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_possibilities');
      expect(state.context.retryCount).toBe(2);
    });

    it('TC-SM-010: generating + GENERATE_ERROR（第3次，max reached）→ error_recovery', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { retryCount: 2, maxRetries: 3 }
      });
      const state = machine.transition(
        'generating_possibilities',
        { type: 'GENERATE_ERROR', error: new Error('LLM timeout') }
      );
      expect(state.value).toBe('error_recovery');
      expect(state.context.oracleTriggered).toBe(true);
      expect(state.context.previousState).toBe('generating_possibilities');
    });

    it('TC-SM-011: generating + CANCEL → idle', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition(
        'generating_possibilities',
        { type: 'CANCEL' }
      );
      expect(state.value).toBe('idle');
      expect(state.context.possibilities).toBeNull();
    });

    it('TC-SM-012: generating + 超时（内部事件）→ 自动重试', async () => {
      // 测试内部after超时守卫
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { retryCount: 0 },
        // 模拟：after 30s 自动触发重试
      });
      // 使用 interpret 测试超时
      const service = interpret(machine).start();
      // 快进时间...
    });
  });

  // --- 测试用例 13-19：waiting_author_choice 状态 ---
  describe('State: waiting_author_choice', () => {
    
    it('TC-SM-013: choice + CHOOSE（有效possibility）→ generating_brief', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [{ id: 'p1', title: '战争' }], worldId: 'w1' }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_choice',
        { type: 'CHOOSE', possibilityId: 'p1' }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_brief');
      expect(state.context.selectedPossibility).toBe('p1');
      expect(state.context.briefRetryCount).toBe(0);
    });

    it('TC-SM-014: choice + CHOOSE（无效possibilityId）→ choice（守卫拒绝）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [{ id: 'p1', title: '战争' }] }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_choice',
        { type: 'CHOOSE', possibilityId: 'invalid-id' }
      );
      expect(state.value).toBe('waiting_author_choice');
      expect(state.context.error).toMatch(/invalid_possibility/);
    });

    it('TC-SM-015: choice + RETRY → generating_possibilities', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [{ id: 'p1' }], retryCount: 0 }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_choice',
        { type: 'RETRY' }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_possibilities');
      expect(state.context.possibilities).toBeNull();  // 清除旧可能性
      expect(state.context.retryCount).toBe(1);
    });

    it('TC-SM-016: choice + ABANDON → idle', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [...], worldId: 'w1' }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_choice',
        { type: 'ABANDON' }
      );
      expect(state.value).toBe('idle');
      expect(state.context.possibilities).toBeNull();
      expect(state.context.selectedPossibility).toBeNull();
      expect(state.context.retryCount).toBe(0);
    });

    it('TC-SM-017: choice + REFRESH → 重新加载可能性（不重新生成）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [{ id: 'p1', title: '旧标题' }] }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_choice',
        { type: 'REFRESH' }
      );
      expect(state.value).toBe('waiting_author_choice');
      // 从数据库重新加载，不调用LLM
    });
  });

  // --- 测试用例 18-24：generating_brief 状态 ---
  describe('State: generating_brief', () => {
    
    it('TC-SM-018: brief_gen + BRIEF_COMPLETE → waiting_author_approval', async () => {
      const brief = {
        title: '荒坂塔的阴影',
        scenes: [{ id: 's1', title: '潜入' }],
        narrativeArc: 'rising_action'
      };
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { selectedPossibility: 'p1', briefRetryCount: 0 }
      });
      const state = machine.transition(
        'generating_brief',
        { type: 'BRIEF_COMPLETE', brief }
      );
      expect(state.value).toBe('waiting_author_approval');
      expect(state.context.currentBrief).toEqual(brief);
    });

    it('TC-SM-019: brief_gen + BRIEF_ERROR（首次）→ brief_gen（重试）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { briefRetryCount: 0, maxBriefRetries: 3 }
      });
      const state = machine.transition(
        'generating_brief',
        { type: 'BRIEF_ERROR', error: new Error('Parse error') }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_brief');
      expect(state.context.briefRetryCount).toBe(1);
    });

    it('TC-SM-020: brief_gen + BRIEF_ERROR（max reached）→ error_recovery', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { briefRetryCount: 2, maxBriefRetries: 3 }
      });
      const state = machine.transition(
        'generating_brief',
        { type: 'BRIEF_ERROR', error: new Error('Parse error') }
      );
      expect(state.value).toBe('error_recovery');
      expect(state.context.previousState).toBe('generating_brief');
    });

    it('TC-SM-021: brief_gen + CANCEL → waiting_author_choice', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [{ id: 'p1' }] }
      });
      const state = machine.transition('generating_brief', { type: 'CANCEL' });
      expect(state.value).toBe('waiting_author_choice');
      expect(state.context.currentBrief).toBeNull();
    });

    it('TC-SM-022: brief_gen 进入时应注入revision feedback', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { revisionFeedback: 'make it darker' }
      });
      // 验证进入action正确设置了feedback
    });
  });

  // --- 测试用例 23-29：waiting_author_approval 状态 ---
  describe('State: waiting_author_approval', () => {
    
    it('TC-SM-023: approval + APPROVE → publishing', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { currentBrief: { title: 'Test' } }
      });
      const state = machine.transition('waiting_author_approval', { type: 'APPROVE' });
      expect(state.value).toBe('publishing');
      expect(state.context.approvedAt).toBeInstanceOf(Date);
    });

    it('TC-SM-024: approval + APPROVE（无brief）→ approval（守卫拒绝）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { currentBrief: null }
      });
      const state = machine.transition('waiting_author_approval', { type: 'APPROVE' });
      expect(state.value).toBe('waiting_author_approval');
    });

    it('TC-SM-025: approval + REVISE → generating_brief', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { currentBrief: { title: 'Old' }, revisionCount: 0 }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_approval',
        { type: 'REVISE', feedback: 'add more tension' }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_brief');
      expect(state.context.revisionFeedback).toBe('add more tension');
      expect(state.context.revisionCount).toBe(1);
    });

    it('TC-SM-026: approval + REVISE（第3次）→ FlowGuardian', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { revisionCount: 2 }
      });
      const state = machine.transition(
        'waiting_author_approval',
        { type: 'REVISE', feedback: 'still not right' }
      );
      expect(state.value).toBe('flow_guardian');
      expect(state.context.flowGuardianTriggered).toBe(true);
    });

    it('TC-SM-027: approval + RESELECT → generating_possibilities', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { possibilities: [...], selectedPossibility: 'p1' }
      });
      const state = machine.transition('waiting_author_approval', { type: 'RESELECT' });
      expect(state.value).toBe('generating_possibilities');
      expect(state.context.selectedPossibility).toBeNull();
      expect(state.context.currentBrief).toBeNull();
    });

    it('TC-SM-028: approval + SAVE_DRAFT → approval（保存但不推进）', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition('waiting_author_approval', { type: 'SAVE_DRAFT' });
      expect(state.value).toBe('waiting_author_approval');
      // 验证brief被保存到数据库
    });
  });

  // --- 测试用例 29-32：publishing 状态 ---
  describe('State: publishing', () => {
    
    it('TC-SM-029: publishing + PUBLISH_SUCCESS → completed', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { currentBrief: { title: 'Final' }, worldId: 'w1' }
      });
      const state = machine.transition(
        'publishing',
        { type: 'PUBLISH_SUCCESS', snapshot: { id: 'snap-1', state: {} } }
      );
      expect(state.value).toBe('completed');
      expect(state.context.publishedSnapshot.id).toBe('snap-1');
      expect(state.context.completedAt).toBeInstanceOf(Date);
    });

    it('TC-SM-030: publishing + PUBLISH_FAIL → error_recovery', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition(
        'publishing',
        { type: 'PUBLISH_FAIL', error: new Error('DB write failed') }
      );
      expect(state.value).toBe('error_recovery');
      expect(state.context.previousState).toBe('publishing');
    });
  });

  // --- 测试用例 31-35：error_recovery 状态 ---
  describe('State: error_recovery', () => {
    
    it('TC-SM-031: recovery + RESET → idle', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { previousState: 'generating_brief', lastError: 'timeout' }
      });
      const state = machine.transition('error_recovery', { type: 'RESET' });
      expect(state.value).toBe('idle');
      expect(state.context).toEqual(expect.objectContaining(initialContext));
    });

    it('TC-SM-032: recovery + RETRY_NOW → previous_state', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { previousState: 'generating_brief' }
      });
      const state = machine.transition('error_recovery', { type: 'RETRY_NOW' });
      expect(state.value).toBe('generating_brief');
    });

    it('TC-SM-033: recovery + CONTACT_SUPPORT → 发送支持请求', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine();
      const state = machine.transition('error_recovery', { type: 'CONTACT_SUPPORT' });
      // 验证支持请求被记录
    });
  });

  // --- FlowGuardian 状态 ---
  describe('State: flow_guardian', () => {
    
    it('TC-SM-034: guardian + DIVERGE → generating_possibilities', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { revisionCount: 3 }
      });
      const state = machine.transition('flow_guardian', { type: 'DIVERGE' });
      expect(state.value).toBe('generating_possibilities');
      expect(state.context.revisionCount).toBe(0);  // 重置
    });

    it('TC-SM-035: guardian + REFINE → generating_brief', async () => {
      const machine = createNarrativeMachine({
        context: { revisionCount: 3 }
      });
      const state = machine.transition(
        'flow_guardian',
        { type: 'REFINE', specificFeedback: 'focus on character X' }
      );
      expect(state.value).toBe('generating_brief');
      expect(state.context.refinementMode).toBe(true);
    });
  });
});

### 4.2 数据库测试用例（20个）

// tests/integration/database/core-operations.test.ts
import { describe, it, expect, beforeEach } from 'vitest';
import { resetDatabase, insertWorld, insertCharacter } from '@tests/setup/db-container';
import { WorldRepository } from '@/repositories/world.repository';

describe('Database - Core Operations', () => {
  let worldRepo: WorldRepository;

  beforeEach(async () => {
    await resetDatabase();
    worldRepo = new WorldRepository();
  });

  // ===== CRUD 测试（10个）=====

  it('TC-DB-001: World.create 应插入记录并返回带ID的实体', async () => {
    const world = await worldRepo.create({
      name: '赛博朋克2077',
      genre: 'scifi',
      theme: 'corporate_war',
      description: 'A dystopian future',
    });
    expect(world.id).toMatch(/^[0-9a-f-]{36}$/); // UUID
    expect(world.createdAt).toBeInstanceOf(Date);
    expect(world.status).toBe('draft');
  });

  it('TC-DB-002: World.create 重复名称应抛出唯一性错误', async () => {
    await worldRepo.create({ name: 'TestWorld', genre: 'fantasy' });
    await expect(
      worldRepo.create({ name: 'TestWorld', genre: 'scifi' })
    ).rejects.toThrow(/unique.*constraint/i);
  });

  it('TC-DB-003: World.findById 应返回完整世界数据', async () => {
    const created = await worldRepo.create({ name: 'FindTest', genre: 'horror' });
    const found = await worldRepo.findById(created.id);
    expect(found).not.toBeNull();
    expect(found!.name).toBe('FindTest');
    expect(found!.genre).toBe('horror');
  });

  it('TC-DB-004: World.findById 不存在应返回null', async () => {
    const found = await worldRepo.findById('00000000-0000-0000-0000-000000000000');
    expect(found).toBeNull();
  });

  it('TC-DB-005: World.update 应修改指定字段', async () => {
    const created = await worldRepo.create({ name: 'UpdateTest', genre: 'fantasy' });
    const updated = await worldRepo.update(created.id, { theme: 'dragon_awakening' });
    expect(updated.theme).toBe('dragon_awakening');
    expect(updated.name).toBe('UpdateTest'); // 未修改字段不变
    expect(updated.updatedAt!.getTime()).toBeGreaterThan(created.createdAt.getTime());
  });

  it('TC-DB-006: World.delete 应软删除', async () => {
    const created = await worldRepo.create({ name: 'DeleteTest', genre: 'noir' });
    const deleted = await worldRepo.delete(created.id);
    expect(deleted.deletedAt).toBeInstanceOf(Date);
    const found = await worldRepo.findById(created.id);
    expect(found).toBeNull(); // 默认查询不应返回
  });

  it('TC-DB-007: World.list 应支持分页', async () => {
    await Promise.all(Array.from({ length: 25 }, (_, i) =>
      worldRepo.create({ name: `World-${i}`, genre: 'test' })
    ));
    const page1 = await worldRepo.list({ limit: 10, offset: 0 });
    const page2 = await worldRepo.list({ limit: 10, offset: 10 });
    expect(page1.items).toHaveLength(10);
    expect(page2.items).toHaveLength(10);
    expect(page1.total).toBe(25);
    expect(page1.items[0].id).not.toBe(page2.items[0].id);
  });

  it('TC-DB-008: Character.create 应在世界中创建角色', async () => {
    const world = await worldRepo.create({ name: 'CharTest', genre: 'fantasy' });
    const charRepo = new CharacterRepository();
    const char = await charRepo.create({
      worldId: world.id,
      name: 'V',
      role: 'mercenary',
      powerLevel: 75,
      relationships: { ally: ['char2'], enemy: ['char3'] },
    });
    expect(char.worldId).toBe(world.id);
    expect(char.relationships.ally).toContain('char2');
  });

  it('TC-DB-009: Character.create 外键不存在的world应报错', async () => {
    const charRepo = new CharacterRepository();
    await expect(charRepo.create({
      worldId: '00000000-0000-0000-0000-000000000000',
      name: 'Orphan',
    })).rejects.toThrow(/foreign key/i);
  });

  it('TC-DB-010: Character.findByWorld 应只返回该世界的角色', async () => {
    const w1 = await worldRepo.create({ name: 'W1', genre: 'test' });
    const w2 = await worldRepo.create({ name: 'W2', genre: 'test' });
    const charRepo = new CharacterRepository();
    await charRepo.create({ worldId: w1.id, name: 'C1' });
    await charRepo.create({ worldId: w1.id, name: 'C2' });
    await charRepo.create({ worldId: w2.id, name: 'C3' });
    const chars = await charRepo.findByWorld(w1.id);
    expect(chars).toHaveLength(2);
    expect(chars.every(c => c.worldId === w1.id)).toBe(true);
  });

  // ===== 约束测试（5个）=====

  it('TC-DB-011: power_level CHECK约束应拒绝超出0-100的值', async () => {
    const world = await worldRepo.create({ name: 'ConstraintTest', genre: 'test' });
    const charRepo = new CharacterRepository();
    await expect(charRepo.create({
      worldId: world.id, name: 'TooStrong', powerLevel: 150,
    })).rejects.toThrow(/check constraint/i);
    await expect(charRepo.create({
      worldId: world.id, name: 'TooWeak', powerLevel: -10,
    })).rejects.toThrow(/check constraint/i);
  });

  it('TC-DB-012: probability CHECK约束应在0-1范围内', async () => {
    const world = await worldRepo.create({ name: 'ProbTest', genre: 'test' });
    const possRepo = new PossibilityRepository();
    await expect(possRepo.create({
      worldId: world.id, title: 'Invalid', probability: 1.5,
    })).rejects.toThrow(/check constraint/i);
  });

  it('TC-DB-013: NOT NULL约束应拒绝null值', async () => {
    await expect(worldRepo.create({ name: null as any, genre: 'test' }))
      .rejects.toThrow(/not null/i);
  });

  it('TC-DB-014: 唯一索引应拒绝重复slug', async () => {
    await worldRepo.create({ name: 'First', slug: 'my-world' });
    await expect(worldRepo.create({ name: 'Second', slug: 'my-world' }))
      .rejects.toThrow(/unique/i);
  });

  it('TC-DB-015: JSONB字段应正确存储和查询', async () => {
    const world = await worldRepo.create({ name: 'JsonTest', genre: 'test' });
    const charRepo = new CharacterRepository();
    const complex = {
      skills: ['hacking', 'combat'],
      inventory: [{ item: 'katana', damage: 50 }],
      flags: { isAwakened: true },
    };
    const char = await charRepo.create({
      worldId: world.id, name: 'Complex', attributes: complex,
    });
    const found = await charRepo.findById(char.id);
    expect(found.attributes.skills).toContain('hacking');
    expect(found.attributes.inventory[0].damage).toBe(50);
  });

  // ===== 事务测试（3个）=====

  it('TC-DB-016: 事务应在全部成功时提交', async () => {
    const result = await worldRepo.transaction(async (trx) => {
      const w = await trx.create({ name: 'TrxTest', genre: 'test' });
      const c = await trx.characters.create({ worldId: w.id, name: 'TrxChar' });
      return { world: w, character: c };
    });
    expect(result.world.id).toBeDefined();
    expect(result.character.worldId).toBe(result.world.id);
    // 验证都持久化了
    const found = await worldRepo.findById(result.world.id);
    expect(found).not.toBeNull();
  });

  it('TC-DB-017: 事务应在任何失败时回滚', async () => {
    await worldRepo.create({ name: 'RollbackTest', genre: 'test' });
    await expect(
      worldRepo.transaction(async (trx) => {
        await trx.create({ name: 'ShouldNotExist', genre: 'test' });
        throw new Error('Intentional failure');
      })
    ).rejects.toThrow('Intentional failure');
    // 验证第一条没有持久化
    const found = await worldRepo.findByName('ShouldNotExist');
    expect(found).toBeNull();
  });

  it('TC-DB-018: 并发事务应正确处理冲突', async () => {
    const world = await worldRepo.create({ name: 'ConflictTest', genre: 'test', version: 0 });
    // 模拟两个并发更新
    const [result1, result2] = await Promise.allSettled([
      worldRepo.updateWithVersion(world.id, { version: 1 }, 0),
      worldRepo.updateWithVersion(world.id, { version: 1 }, 0),
    ]);
    // 只有一个应该成功
    const successes = [result1, result2].filter(r => r.status === 'fulfilled');
    expect(successes).toHaveLength(1);
    const failures = [result1, result2].filter(r => r.status === 'rejected');
    expect(failures).toHaveLength(1);
  });

  // ===== pgvector 测试（2个）=====

  it('TC-DB-019: pgvector 应正确存储和检索向量', async () => {
    const embedRepo = new EmbeddingRepository();
    const vector = Array(1536).fill(0).map(() => Math.random());
    const embedding = await embedRepo.create({
      entityId: 'test-entity',
      entityType: 'character',
      embedding: vector,
    });
    expect(embedding.embedding).toHaveLength(1536);
    // 检索自身应该最相似
    const similar = await embedRepo.similaritySearch(vector, 1);
    expect(similar[0].entityId).toBe('test-entity');
    expect(similar[0].similarity).toBeGreaterThan(0.99);
  });

  it('TC-DB-020: pgvector 应按相似度排序返回结果', async () => {
    const embedRepo = new EmbeddingRepository();
    // 插入3个不同的向量
    const v1 = Array(1536).fill(0).map((_, i) => (i === 0 ? 1 : 0));
    const v2 = Array(1536).fill(0).map((_, i) => (i === 0 ? 0.8 : 0));
    const v3 = Array(1536).fill(0).map((_, i) => (i === 0 ? 0.5 : 0));
    await embedRepo.create({ entityId: 'e1', entityType: 'test', embedding: v1 });
    await embedRepo.create({ entityId: 'e2', entityType: 'test', embedding: v2 });
    await embedRepo.create({ entityId: 'e3', entityType: 'test', embedding: v3 });
    // 用v1查询，应该e1最相似
    const results = await embedRepo.similaritySearch(v1, 3);
    expect(results[0].entityId).toBe('e1');
    expect(results[0].similarity).toBeGreaterThanOrEqual(results[1].similarity);
  });
});

### 4.3 LLM集成测试用例（10个）

// tests/integration/llm/client.test.ts
import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from 'vitest';
import { LLMClient } from '@/tools/llm-client';
import { server } from '@tests/mocks/msw-server';
import { http, HttpResponse } from 'msw';

describe('LLM Integration', () => {
  let client: LLMClient;

  beforeEach(() => {
    client = new LLMClient({
      apiKey: 'test-key',
      baseUrl: 'http://localhost:3001/mock/anthropic',
      model: 'claude-sonnet-4-20250514',
      maxRetries: 3,
      timeout: 5000,
    });
  });

  it('TC-LLM-001: 正常调用应返回结构化响应', async () => {
    const response = await client.send({
      messages: [{ role: 'user', content: 'generate_possibilities for scifi world' }],
    });
    expect(response.content).toBeDefined();
    expect(response.usage.inputTokens).toBeGreaterThan(0);
    expect(response.usage.outputTokens).toBeGreaterThan(0);
  });

  it('TC-LLM-002: Token预算检查应在API调用前执行', async () => {
    const oversizedPrompt = 'x'.repeat(100000); // 远超预算
    await expect(client.send({
      messages: [{ role: 'user', content: oversizedPrompt }],
      maxInputTokens: 1000,
    })).rejects.toThrow(/token budget exceeded/i);
  });

  it('TC-LLM-003: 超时应自动重试并最终成功', async () => {
    let callCount = 0;
    server.use(
      http.post('*', async () => {
        callCount++;
        if (callCount < 3) {
          await delay(10000); // 超时
        }
        return HttpResponse.json({ content: 'success after retries', usage: { input_tokens: 10, output_tokens: 5 } });
      })
    );
    const response = await client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'test' }] });
    expect(callCount).toBe(3);
    expect(response.content).toBe('success after retries');
  });

  it('TC-LLM-004: 连续失败达到maxRetries应放弃', async () => {
    server.use(
      http.post('*', () => {
        return new HttpResponse(null, { status: 500 });
      })
    );
    await expect(client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'test' }] }))
      .rejects.toThrow(/max retries exceeded/i);
  });

  it('TC-LLM-005: 速率限制(429)应指数退避重试', async () => {
    let callCount = 0;
    const delays: number[] = [];
    server.use(
      http.post('*', () => {
        callCount++;
        delays.push(Date.now());
        if (callCount < 3) {
          return new HttpResponse(JSON.stringify({ error: 'rate limited' }), {
            status: 429,
            headers: { 'retry-after': '1' },
          });
        }
        return HttpResponse.json({ content: 'ok', usage: { input_tokens: 10, output_tokens: 5 } });
      })
    );
    const start = Date.now();
    await client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'test' }] });
    const elapsed = Date.now() - start;
    expect(elapsed).toBeGreaterThan(2000); // 至少2秒（1s + 2s退避）
  });

  it('TC-LLM-006: 流式响应应逐块返回', async () => {
    const chunks: string[] = [];
    for await (const chunk of client.stream({
      messages: [{ role: 'user', content: 'stream test' }],
    })) {
      chunks.push(chunk);
    }
    expect(chunks.length).toBeGreaterThan(1);
    expect(chunks.join('')).toBe('Hello world!');
  });

  it('TC-LLM-007: 流式中断应抛出AbortError', async () => {
    const controller = new AbortController();
    setTimeout(() => controller.abort(), 100); // 100ms后中断
    const chunks: string[] = [];
    await expect(async () => {
      for await (const chunk of client.stream({
        messages: [{ role: 'user', content: 'long stream' }],
        signal: controller.signal,
      })) {
        chunks.push(chunk);
      }
    }).rejects.toThrow(/abort/i);
  });

  it('TC-LLM-008: 不同模型应调用不同endpoint', async () => {
    const opusClient = new LLMClient({ model: 'claude-opus-4' });
    const sonnetClient = new LLMClient({ model: 'claude-sonnet-4' });
    // 验证endpoint不同
    expect(opusClient.endpoint).not.toBe(sonnetClient.endpoint);
  });

  it('TC-LLM-009: 响应解析失败应包装为ParseError', async () => {
    server.use(
      http.post('*', () => {
        return HttpResponse.json({
          content: [{ type: 'text', text: 'invalid json {' }]
        });
      })
    );
    await expect(client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'test' }] }))
      .rejects.toThrow(/failed to parse/i);
  });

  it('TC-LLM-010: 成本追踪应累计到session', async () => {
    await client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'call 1' }] });
    await client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'call 2' }] });
    await client.send({ messages: [{ role: 'user', content: 'call 3' }] });
    const stats = client.getSessionStats();
    expect(stats.totalCalls).toBe(3);
    expect(stats.totalInputTokens).toBeGreaterThan(0);
    expect(stats.totalCostUSD).toBeGreaterThan(0);
  });
});

### 4.4 审批流程测试用例（8个）

// tests/integration/approval-flow/full-cycle.test.ts
import { describe, it, expect, vi } from 'vitest';
import { NarrativeOrchestrator } from '@/orchestrator/narrative.orchestrator';

describe('Approval Flow - Full Cycle', () => {
  let orchestrator: NarrativeOrchestrator;

  beforeEach(() => {
    orchestrator = new NarrativeOrchestrator({
      llmClient: createMockLLMClient(),
      db: createTestDatabase(),
    });
  });

  // ===== 正常审批流程 =====

  it('TC-AF-001: 正常审批流程（一次通过）', async () => {
    // Step 1: 创建世界
    const world = await orchestrator.createWorld({ name: 'ApprovalTest', genre: 'scifi' });
    expect(world.status).toBe('draft');

    // Step 2: 触发GENERATE
    orchestrator.send({ type: 'GENERATE', worldId: world.id });
    await waitForState('waiting_author_choice');
    expect(orchestrator.getState().context.possibilities).toHaveLength(3);

    // Step 3: 选择可能性
    const possId = orchestrator.getState().context.possibilities[0].id;
    orchestrator.send({ type: 'CHOOSE', possibilityId: possId });
    await waitForState('waiting_author_approval');
    expect(orchestrator.getState().context.currentBrief).toBeDefined();

    // Step 4: 审批通过
    orchestrator.send({ type: 'APPROVE' });
    await waitForState('completed');
    expect(orchestrator.getState().context.completedAt).toBeInstanceOf(Date);

    // 验证世界状态已更新
    const updated = await orchestrator.db.worlds.findById(world.id);
    expect(updated.status).toBe('published');
    expect(updated.latestSnapshotId).toBeDefined();
  });

  it('TC-AF-002: 修订一次后通过', async () => {
    // 到waiting_author_approval
    await orchestrator.setupToState('waiting_author_approval');

    // 第一次REVISE
    orchestrator.send({ type: 'REVISE', feedback: 'add more tension' });
    await waitForState('waiting_author_approval');
    expect(orchestrator.getState().context.revisionCount).toBe(1);

    // 审批通过
    orchestrator.send({ type: 'APPROVE' });
    await waitForState('completed');
    expect(orchestrator.getState().value).toBe('completed');
  });

  // ===== Oracle触发测试 =====

  it('TC-AF-003: 连续3次RETRY在possibility生成时触发Oracle', async () => {
    // Mock LLM连续失败
    orchestrator.mockLLM({ failCount: 10 });

    orchestrator.send({ type: 'GENERATE', worldId: 'test' });

    // 第一次失败 → 自动重试（retryCount=1）
    await waitForState('generating_possibilities');
    // 第二次失败 → 自动重试（retryCount=2）
    // 第三次失败 → error_recovery + Oracle
    await waitForState('error_recovery', { timeout: 30000 });

    const ctx = orchestrator.getState().context;
    expect(ctx.oracleTriggered).toBe(true);
    expect(ctx.retryCount).toBe(3);
  });

  it('TC-AF-004: Oracle触发后可RESET重新开始', async () => {
    await orchestrator.setupToState('error_recovery');
    expect(orchestrator.getState().context.oracleTriggered).toBe(true);

    orchestrator.send({ type: 'RESET' });
    await waitForState('idle');

    const ctx = orchestrator.getState().context;
    expect(ctx.worldId).toBeNull();
    expect(ctx.possibilities).toBeNull();
    expect(ctx.retryCount).toBe(0);
    expect(ctx.oracleTriggered).toBe(false);
  });

  // ===== FlowGuardian触发测试 =====

  it('TC-AF-005: 连续3次REVISE触发FlowGuardian', async () => {
    await orchestrator.setupToState('waiting_author_approval');

    // 连续3次REVISE
    for (let i = 0; i < 3; i++) {
      orchestrator.send({ type: 'REVISE', feedback: `revision ${i + 1}` });
      if (i < 2) {
        await waitForState('waiting_author_approval');
      }
    }

    await waitForState('flow_guardian');
    expect(orchestrator.getState().context.flowGuardianTriggered).toBe(true);
    expect(orchestrator.getState().context.revisionCount).toBe(3);
  });

  it('TC-AF-006: FlowGuardian + DIVERGE → 重新生成可能性', async () => {
    await orchestrator.setupToState('flow_guardian');

    orchestrator.send({ type: 'DIVERGE' });
    await waitForState('generating_possibilities');

    const ctx = orchestrator.getState().context;
    expect(ctx.revisionCount).toBe(0);  // 重置
    expect(ctx.currentBrief).toBeNull(); // 清除当前brief
  });

  it('TC-AF-007: FlowGuardian + REFINE → 进入精炼模式生成', async () => {
    await orchestrator.setupToState('flow_guardian');

    orchestrator.send({ type: 'REFINE', specificFeedback: 'focus on the betrayal angle' });
    await waitForState('generating_brief');

    const ctx = orchestrator.getState().context;
    expect(ctx.refinementMode).toBe(true);
    expect(ctx.revisionFeedback).toBe('focus on the betrayal angle');
  });

  // ===== 异常恢复流程 =====

  it('TC-AF-008: 完整异常恢复流程（RETRY_NOW → 成功）', async () => {
    // 在publishing阶段模拟失败
    await orchestrator.setupToState('publishing');
    orchestrator.mockPublisher({ fail: true });

    orchestrator.send({ type: 'PUBLISH_CONFIRM' });
    await waitForState('error_recovery');
    expect(orchestrator.getState().context.previousState).toBe('publishing');

    // 修复问题后重试
    orchestrator.mockPublisher({ fail: false });
    orchestrator.send({ type: 'RETRY_NOW' });
    await waitForState('completed');
    expect(orchestrator.getState().value).toBe('completed');
  });
});

## 第19章 自动化测试流水线（本地+CI）

### 5.1 本地开发流水线

#!/bin/bash
# scripts/pre-commit-check.sh — 每次commit前运行

set -e  # 任何命令失败立即退出

echo "========== NarrativeOS 提交前检查 =========="

# 1. TypeScript编译检查（<5秒）
echo "[1/5] TypeScript编译检查..."
pnpm tsc --noEmit

# 2. ESLint检查（<5秒）
echo "[2/5] ESLint检查..."
pnpm eslint . --ext .ts,.tsx --max-warnings=0

# 3. 单元测试（<30秒）
echo "[3/5] 单元测试..."
pnpm test:unit --run

# 4. 数据库测试（<60秒）
echo "[4/5] 数据库测试..."
pnpm test:db --run

# 5. 检查console.log（<1秒）
echo "[5/5] 检查console.log..."
if grep -r "console\.log" src/ --include="*.ts" --include="*.tsx" | grep -v "logger.ts" | grep -v "test"; then
    echo "❌ 发现console.log残留，请使用logger代替"
    exit 1
fi

echo "✅ 所有检查通过！可以提交。"

// package.json 测试脚本
{
  "scripts": {
    "test": "vitest",
    "test:unit": "vitest run tests/unit",
    "test:db": "vitest run tests/integration/database",
    "test:integration": "vitest run tests/integration",
    "test:e2e": "playwright test",
    "test:e2e:ui": "playwright test --ui",
    "test:smoke": "vitest run tests/smoke",
    "test:state-machine": "vitest run tests/unit/state-machine",
    "test:coverage": "vitest run --coverage",
    "test:ci": "vitest run --coverage && playwright test",
    "lint": "eslint . --ext .ts,.tsx",
    "typecheck": "tsc --noEmit",
    "precommit": "bash scripts/pre-commit-check.sh",
    "test:watch": "vitest --watch"
  }
}

### 5.2 CI流水线（GitHub Actions）

# .github/workflows/test.yml
name: Test Pipeline

on:
  push:
    branches: [main, develop]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  # ===== 阶段1：快速检查 =====
  quick-check:
    name: Quick Check
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 5
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'
          cache: 'pnpm'

      - name: Install dependencies
        run: pnpm install --frozen-lockfile

      - name: TypeScript compile check
        run: pnpm typecheck

      - name: ESLint
        run: pnpm lint

      - name: Check for console.log
        run: |
          if grep -r "console\.log" src/ --include="*.ts" --include="*.tsx" | grep -v "logger.ts"; then
            echo "❌ Found console.log - use logger instead"
            exit 1
          fi

  # ===== 阶段2：单元测试 =====
  unit-tests:
    name: Unit Tests
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 5
    needs: quick-check
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20', cache: 'pnpm' }
      - run: pnpm install --frozen-lockfile
      - run: pnpm test:unit --run --reporter=verbose

  # ===== 阶段3：数据库测试 =====
  db-tests:
    name: Database Tests
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 10
    needs: quick-check
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20', cache: 'pnpm' }
      - run: pnpm install --frozen-lockfile
      - name: Run DB tests with TestContainers
        run: pnpm test:db --run --reporter=verbose
        env:
          TESTCONTAINERS_RYUK_DISABLED: true

  # ===== 阶段4：集成测试 =====
  integration-tests:
    name: Integration Tests
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 10
    needs: [unit-tests, db-tests]
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20', cache: 'pnpm' }
      - run: pnpm install --frozen-lockfile
      - run: pnpm test:integration --run --reporter=verbose

  # ===== 阶段5：覆盖率 =====
  coverage:
    name: Coverage Report
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 10
    needs: integration-tests
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20', cache: 'pnpm' }
      - run: pnpm install --frozen-lockfile
      - run: pnpm test:coverage --run
      - name: Upload coverage
        uses: codecov/codecov-action@v3
        with:
          files: ./coverage/coverage-final.json
          fail_ci_if_error: true

  # ===== 阶段6：E2E测试 =====
  e2e-tests:
    name: E2E Tests (Playwright)
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 15
    needs: integration-tests
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20', cache: 'pnpm' }
      - run: pnpm install --frozen-lockfile
      - name: Install Playwright browsers
        run: pnpm exec playwright install --with-deps chromium firefox
      - name: Run E2E tests
        run: pnpm test:e2e
      - name: Upload test artifacts
        if: failure()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: playwright-report
          path: playwright-report/
          retention-days: 7

  # ===== 通知 =====
  notify:
    name: Notify
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: [e2e-tests, coverage]
    if: always()
    steps:
      - name: Report status
        run: |
          if [ "${{ needs.e2e-tests.result }}" == "success" ] && [ "${{ needs.coverage.result }}" == "success" ]; then
            echo "✅ All tests passed"
          else
            echo "❌ Some tests failed"
            exit 1
          fi

### 5.3 流水线执行时间预算

| 阶段 | 超时设置 | 实际目标 | 失败策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quick Check | 5分钟 | <1分钟 | 立即阻断 |
| Unit Tests | 5分钟 | <30秒 | 阻断后续阶段 |
| DB Tests | 10分钟 | <60秒 | 阻断后续阶段 |
| Integration Tests | 10分钟 | <2分钟 | 阻断后续阶段 |
| Coverage | 10分钟 | <2分钟 | 不阻断但告警 |
| E2E Tests | 15分钟 | <5分钟 | 告警但不阻断合并 |

## 第20章 质量门禁（提交前+Phase交付）

### 6.1 提交前门禁（Pre-Commit）

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  代码提交前必须通过                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [✓] TypeScript编译零错误（tsc --noEmit）                 │
│ [✓] ESLint零错误（--max-warnings=0）                     │
│ [✓] 单元测试全部通过（tests/unit）                       │
│ [✓] 无console.log遗留代码                                │
│ [✓] 状态机相关测试覆盖100%                               │
│ [✓] git commit message符合规范                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.2 Phase交付门禁（Phase Gate）

每个Phase完成后，必须通过以下检查才能进入下一阶段：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Phase交付质量门禁                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 通用门禁（所有Phase）                                           │
│   [✓] 该Phase所有单元测试通过                                   │
│   [✓] 集成测试通过（涉及该Phase的模块）                         │
│   [✓] 数据库迁移可正常升级和回滚                                │
│   [✓] 代码覆盖率≥80%（状态机≥95%）                              │
│   [✓] 手动功能测试清单全部通过                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Phase 1 特殊门禁                                               │
│   [✓] 所有CRUD操作通过DB测试                                    │
│   [✓] 约束条件测试全部通过                                      │
│   [✓] pgvector相似度搜索返回正确结果                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Phase 2 特殊门禁                                               │
│   [✓] LLM Mock测试全部通过                                      │
│   [✓] 错误处理覆盖所有错误类型                                  │
│   [✓] 日志结构化输出验证                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Phase 3 特殊门禁                                               │
│   [✓] 战力公式测试覆盖所有属性组合                              │
│   [✓] CSP因果推演无循环依赖泄漏                                 │
│   [✓] 极端数值不溢出/不崩溃                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Phase 4 特殊门禁                                               │
│   [✓] Prompt组装Token数≤预算                                   │
│   [✓] 上下文检索相关性排序正确                                  │
│   [✓] Brief生成输出符合JSON Schema                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Phase 5 特殊门禁（最重要）                                     │
│   [✓] 状态转换全覆盖（@xstate/test路径覆盖=100%）              │
│   [✓] 所有守卫条件测试通过                                      │
│   [✓] 异常恢复流程测试通过                                      │
│   [✓] FlowGuardian触发条件测试通过                              │
│   [✓] Oracle触发条件测试通过                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Phase 6 特殊门禁                                               │
│   [✓] 组件渲染测试无警告                                        │
│   [✓] WebSocket连接/断开/重连正常                               │
│   [✓]  Lighthouse性能分数≥80                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 最终交付门禁（上线前）                                         │
│   [✓] E2E关键路径全部通过                                       │
│   [✓] 性能基准测试通过                                          │
│   [✓] LLM调用成本在预算内                                       │
│   [✓] 手动测试清单全部通过                                      │
│   [✓] 安全扫描无高危漏洞                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.3 代码覆盖率门禁

// vitest.config.ts 覆盖率阈值
{
  coverage: {
    thresholds: {
      // 全局最低标准
      global: {
        branches: 70,
        functions: 80,
        lines: 80,
        statements: 80,
      },
      // 核心引擎 — 高要求
      'src/engine/': {
        branches: 90,
        functions: 95,
        lines: 95,
        statements: 95,
      },
      // 状态机 — 最高要求
      'src/state-machine/': {
        branches: 95,
        functions: 100,
        lines: 100,
        statements: 100,
      },
      // 数据层 — 高要求
      'src/repositories/': {
        branches: 85,
        functions: 90,
        lines: 90,
        statements: 90,
      },
      // 工具链
      'src/tools/': {
        branches: 80,
        functions: 85,
        lines: 85,
        statements: 85,
      },
    },
  },
}

## 第21章 手动测试清单

### 7.1 每个Phase交付后的手动检查

## Phase 0 — 环境搭建
- [ ] 项目能在全新机器上`pnpm install`后运行
- [ ] 数据库Docker Compose一键启动成功
- [ ] `.env.example`包含所有必需变量
- [ ] 测试用`pnpm test`一键运行成功

## Phase 1 — 数据层
- [ ] 数据库迁移`pnpm db:migrate`成功
- [ ] 迁移回滚`pnpm db:rollback`成功
- [ ] pgvector扩展正常工作（向量插入+检索）
- [ ] 数据库备份/恢复脚本可用
- [ ] [手动] 使用pgAdmin/DBeaver查看表结构正确

## Phase 2 — 工具链
- [ ] LLM Mock响应与真实响应格式一致
- [ ] 错误日志在控制台清晰可读
- [ ] 日志文件正确轮转
- [ ] [手动] 临时禁用Mock，调用一次真实LLM验证连通性

## Phase 3 — 世界引擎
- [ ] 战力计算器与手工计算10组数据一致
- [ ] 因果推演结果符合直觉
- [ ] 大规模世界（100+实体）不卡顿
- [ ] [手动] 用已知世界观测试推演结果合理性

## Phase 4 — 工作室引擎
- [ ] 组装后的Prompt符合Anthropic API格式
- [ ] Token数估算与实际接近（误差<10%）
- [ ] 上下文检索返回相关实体
- [ ] [手动] 抽查3个Prompt，确认上下文完整

## Phase 5 — 协调层
- [ ] 状态转换图与文档一致
- [ ] 每个按钮触发正确的状态转换
- [ ] 异常场景（断网/超时）正确处理
- [ ] [手动] 完整走一遍：生成→选择→生成Brief→审批→发布
- [ ] [手动] 测试连续RETRY触发Oracle
- [ ] [手动] 测试连续REVISE触发FlowGuardian

## Phase 6 — 前端
- [ ] 在Chrome/Firefox/Safari正常显示
- [ ] 移动端响应式布局正常
- [ ] 深色模式切换正常
- [ ] WebSocket实时更新正常
- [ ] [手动] Lighthouse评分≥80
- [ ] [手动] 在低配设备上测试流畅度

## Phase 7+ — 集成
- [ ] 完整用户故事端到端流畅
- [ ] 性能指标达到基准
- [ ] LLM调用成本可控
- [ ] [手动] 模拟长时间使用无内存泄漏
- [ ] [手动] 多世界切换数据隔离正确

### 7.2 LLM输出质量评估清单（手动）

## LLM输出质量检查（每次Prompt变更后）

### 可能性生成
- [ ] 输出是合法的JSON
- [ ] 每个可能性有id/title/probability/description
- [ ] probability在0-1之间且合理
- [ ] 可能性之间有区分度，不重复
- [ ] 与提供的世界设定一致
- [ ] 风格与genre匹配

### Brief生成
- [ ] 输出是合法的JSON
- [ ] 有title/scenes/narrativeArc
- [ ] scenes数量合理（3-7个）
- [ ] 每个scene有参与角色
- [ ] 场景之间有连贯性
- [ ] 与选中的可能性一致
- [ ] 阅读时间估计合理

### 修订响应
- [ ] 保留了之前版本的核心要素
- [ ] 针对feedback做了具体修改
- [ ] 没有引入与设定矛盾的内容
- [ ] 质量没有下降

### 安全性
- [ ] 无有害内容
- [ ] 无版权侵权内容
- [ ] 符合内容安全策略

## 第22章 性能基准

### 8.1 LLM调用延迟基准

// tests/performance/llm-latency.bench.ts
import { bench, describe } from 'vitest';

describe('LLM Latency Benchmarks', () => {
  bench('possibility generation', async () => {
    await llmClient.send({
      messages: [{ role: 'user', content: generatePossibilityPrompt(testWorld) }],
    });
  }, {
    time: 1000,        // 至少运行1秒
    iterations: 10,    // 最少10次
  });

  bench('brief generation', async () => {
    await llmClient.send({
      messages: [{ role: 'user', content: generateBriefPrompt(testWorld, testPossibility) }],
    });
  }, { time: 1000, iterations: 10 });
});

// 基准指标（Mock环境）
const LLM_LATENCY_BUDGET = {
  possibilityGeneration: { TP50: 2000, TP90: 5000, TP99: 10000 },
  briefGeneration:       { TP50: 3000, TP90: 8000, TP99: 15000 },
  briefRevision:         { TP50: 2500, TP90: 6000, TP99: 12000 },
};

| 操作 | TP50目标 | TP90目标 | TP99目标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性生成 | <2s | <5s | <10s | Mock LLM，100次采样 |
| Brief生成 | <3s | <8s | <15s | Mock LLM，100次采样 |
| Brief修订 | <2.5s | <6s | <12s | Mock LLM，100次采样 |
| 上下文检索 | <50ms | <100ms | <200ms | pgvector，10000向量 |

### 8.2 数据库查询性能基准

// tests/performance/db-query.bench.ts
describe('Database Query Benchmarks', () => {
  bench('World.findById (hot cache)', async () => {
    await worldRepo.findById(cachedWorldId);
  }, { time: 1000 });

  bench('Character.findByWorld (100 chars)', async () => {
    await charRepo.findByWorld(worldWith100Chars);
  }, { time: 1000 });

  bench('pgvector.similaritySearch (10k vectors)', async () => {
    await embedRepo.similaritySearch(testVector, 10);
  }, { time: 5000 });

  bench('Snapshot.create (large state)', async () => {
    await snapshotRepo.create({ worldId, state: largeWorldState });
  }, { time: 1000 });
});

| 查询 | 数据量 | TP50目标 | TP90目标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| World.findById | 1000 | <5ms | <10ms | 预热缓存后1000次 |
| Character.findByWorld | 100 | <10ms | <20ms | 1000次 |
| Possibility.findByWorld | 50 | <10ms | <20ms | 1000次 |
| pgvector similarity | 10000 | <50ms | <100ms | 100次 |
| Snapshot.create | 1MB state | <50ms | <100ms | 100次 |

### 8.3 前端渲染性能基准

// tests/performance/frontend-render.bench.ts
describe('Frontend Render Benchmarks', () => {
  bench('App initial render', () => {
    render(<App />);
  }, { time: 1000, iterations: 50 });

  bench('WorldList with 50 items', () => {
    render(<WorldList worlds={generateWorlds(50)} />);
  }, { time: 1000, iterations: 50 });

  bench('PossibilityPanel with 20 items', () => {
    render(<PossibilityPanel possibilities={generatePossibilities(20)} />);
  }, { time: 1000, iterations: 50 });
});

| 场景 | TP50目标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| App首屏渲染 | <500ms | Lighthouse slow 4G |
| WorldList 50项 | <300ms | React Profiler |
| BriefCard渲染 | <100ms | React Profiler |
| 状态更新响应 | <50ms | React Profiler |

### 8.4 内存泄漏检测

// tests/performance/memory-leak.test.ts
describe('Memory Leak Detection', () => {
  it('WebSocket连接不应泄漏', async () => {
    const initialMemory = getHeapUsed();
    
    for (let i = 0; i < 50; i++) {
      const ws = new WebSocket(wsUrl);
      await waitForOpen(ws);
      ws.close();
      await waitForClose(ws);
      // 强制GC
      if (global.gc) global.gc();
    }
    
    const finalMemory = getHeapUsed();
    const growth = finalMemory - initialMemory;
    expect(growth).toBeLessThan(10 * 1024 * 1024); // <10MB增长
  });

  it('组件挂载/卸载不应泄漏', async () => {
    const initialMemory = getHeapUsed();
    
    for (let i = 0; i < 100; i++) {
      const { unmount } = render(<App />);
      unmount();
      if (global.gc) global.gc();
    }
    
    const finalMemory = getHeapUsed();
    const growth = finalMemory - initialMemory;
    expect(growth).toBeLessThan(5 * 1024 * 1024); // <5MB增长
  });
});

# 附录

## 附录 A. 每日晨间清单（可打印）

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    每日晨间清单 — NarrativeOS 开发               ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                                  ║
║  □ 环境检查 (2min)                                               ║
║    □ VSCode 打开项目                                             ║
║    □ 终端 WSL 环境就绪                                           ║
║    □ PostgreSQL 运行中:  make db-status                          ║
║    □ Git 状态干净:  git status                                   ║
║    □ 昨晚的变更已提交/暂存                                       ║
║                                                                  ║
║  □ Session 计划 (3min)                                           ║
║    □ 今天的开发目标: _________________                           ║
║    □ 属于哪个 Phase: _________________                           ║
║    □ 预计耗时: _____分钟                                         ║
║    □ 需要加载哪些设计文档: _________                           ║
║                                                                  ║
║  □ 加载上下文 (5min)                                             ║
║    □ 常驻上下文已就绪（架构+主权+数据库+接口+规范）              ║
║    □ 模块专属设计文档已复制到剪贴板                              ║
║    □ 上次 Session 的TODO已标注                                   ║
║                                                                  ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

### A.1 Session 启动清单（打印出来贴屏幕旁边）

□ 打开 VSCode + WSL
□ git status 干净
□ git pull origin main --rebase
□ 数据库运行中
□ 打开 Claude Code

□ 加载常驻上下文（5个文件）
□ 声明本次目标
□ 加载模块上下文
□ 加载已有代码

□ 开始开发！

### 每日开始工作时（15 分钟）

来自《弹性裁剪路线》的最佳实践：

- 回顾昨晚的 TODO（2 分钟）：

  - 昨晚标注的 TODO-NEXT 在哪里？

  - 是否有一个清晰的下一步？

- 设定今天的唯一目标（3 分钟）：

  - 今天只有一个主要目标（如：“完成战力计算系统”）

  - 如果只能做一件事，做哪件？

- 加载上下文（5 分钟）：

  - 将常驻上下文复制到 Claude Code

  - 告诉 Claude：“今天我们要做…”

- 写一个测试（5 分钟）：

  - 先写今天目标对应的验收测试

  - 这个测试目前应该失败（TDD 模式）

## 附录 B. 每日晚间清单（可打印）

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    每日晚间清单 — NarrativeOS 开发               ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                                  ║
║  □ 提交检查 (5min)                                               ║
║    □ 代码编译通过:  make build                                   ║
║    □ 测试通过:  make test                                        ║
║    □ Lint通过:  make lint                                        ║
║    □ 没有 console.log 残留                                       ║
║                                                                  ║
║  □ 提交 (3min)                                                   ║
║    □ git add -p 选择性暂存                                       ║
║    □ 写有意义的 commit message                                   ║
║    □ git push                                                    ║
║                                                                  ║
║  □ 标注下一步 (5min)                                             ║
║    □ 在代码中标注 TODO-NEXT                                      ║
║    □ 记录今天的开发日志                                          ║
║    □ 写下明天的第一个任务                                        ║
║                                                                  ║
║  □ 更新追踪表 (2min)                                             ║
║    □ 实际工时 vs 预估工时                                        ║
║    □ 完成的功能点打勾                                            ║
║    □ 标记阻塞/风险项                                             ║
║                                                                  ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

### 6.3 每天结束工作时（15 分钟）

晚间收尾清单：

[ ] git add -A
[ ] git commit -m "feat(模块): 今天做了什么"  # 约定式提交
[ ] git push origin $(git branch --show-current)
[ ] 更新 todo.md（今天做了什么/明天做什么）
[ ] 写一句话开发日志（log/DATE.md）
[ ] make stop                      # 关闭数据库（省内存）

## 附录 C. Claude Code Session启动模板（可复制）

每次新 Session 开始时，复制以下内容到 Claude Code，替换 {变量}。

### 标准启动模板

## 角色设定

你是 NarrativeOS v3.0 的资深 TypeScript 后端工程师。你正在开发一个
支持100万字以上长篇网文创作的AI辅助写作系统。

你必须遵循以下核心原则：
1. **叙事裁决权不可转让** —— 系统只能提案，不能替作者做决定
2. **薄协调层，厚服务层** —— 状态机在协调层，业务逻辑在服务层
3. **所有接口必须有 Zod Schema 校验**
4. **所有函数必须有 JSDoc 注释**
5. **每个导出函数都必须有对应的单元测试**

## 上下文

参考以下设计文档：
@docs/extracts/architecture_brief.md
@docs/extracts/sovereignty_brief.md
@docs/extracts/database_core.md
@docs/extracts/interface_contracts.md
@docs/project_conventions.md
@docs/{DESIGN_DOC}

## 本次目标

**Phase**: {PHASE} — {PHASE_NAME}
**目标**: {TODAY_GOAL}
**预计耗时**: {ESTIMATED_TIME}

## 上次进度

{LAST_PROGRESS}

## 约束

- 绝对不要修改 {DONT_TOUCH}
- 必须保持与 {EXISTING_INTERFACE} 兼容
- 本次产出必须能通过: make test && make build && make lint

### 最小启动模板（快速开始）

继续开发 NarrativeOS v3.0 {MODULE}模块。

上下文：
@docs/extracts/architecture_brief.md
@docs/extracts/sovereignty_brief.md
@docs/{DESIGN_DOC}

今天目标：{GOAL}。
上次进度：{PROGRESS}。

请实现 {TASK}，要求：
1. Zod Schema 校验
2. JSDoc 注释  
3. 单元测试覆盖
4. 通过 make test && make lint

### Session完整流程参考

以下摘录自第10章，完整内容请参考正文。

### 3.1 Session 完整流程图

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                         开发 Session 完整流程                                ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                                              ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 0: 准备工作 (2分钟)                                           │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 1: 加载上下文 (3分钟)                                         │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     ║
║  │ PHASE 2: 开发迭代 (30-60分钟)                                       │     ║
║  │  ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐                │     ║
║  │  │ 发  │ → │ 审  │ → │ 修  │ → │ 验  │ → │ 下  │                │     ║
║  │  │ 指令│   │ 产出│   │ 正  │   │ 证  │   │ 一  │ ...            │     ║
║  │  │     │   │     │   │ 问题│   │     │   │ 轮  │                │     ║
║  │  └─────┘   └─────┘   └─────┘   └─────┘   └─────┘                │     ║
║  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ║
║         │                                                                    ║
║         ▼                                                                    ║
║  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────
...（详见第10章完整内容）


## 附录 D. Git命令速查表

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Git 速查表 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 新功能 │ │ git checkout -b feat/world-power-calc │ │ │ │ 同步 main │ │ git fetch origin && git rebase origin/main │ │ │ │ 合并（开发完成后） │ │ git checkout main && git merge feat/xxx –no-ff │ │ │ │ 提交 │ │ git add -p # 选择性暂存 │ │ git commit -m “feat(world): 实现战力计算” │ │ git push -u origin feat/xxx │ │ │ │ 回滚 │ │ git reset –soft HEAD~1 # 撤销commit，保留修改 │ │ git reset –hard HEAD~1 # 彻底丢弃（慎用） │ │ git revert HEAD # 新建反向commit │ │ │ │ Tag │ │ git tag -a v0.5.0 -m “M4: 完整闭环” │ │ git push origin –tags │ │ │ │ stash（临时保存） │ │ git stash push -m “临时保存” │ │ git stash pop │ │ git stash list │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### A.3 Git 速查

```bash
# 新功能
git checkout main && git pull
git checkout -b feature/xxx
git add . && git commit -m "feat(scope): description"
git push -u origin feature/xxx

# 同步 main
git fetch origin && git rebase origin/main

# 合并
git checkout main && git merge --no-ff feature/xxx
git push && git branch -d feature/xxx

# 回滚
git reset --hard HEAD~1

# Tag
git tag -a v0.1.0 -m "description"
git push origin v0.1.0

## 附录 E. 测试命令速查表

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     测试命令速查表                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  类型检查                                                       │
│  npx tsc --noEmit                                               │
│                                                                 │
│  Lint                                                           │
│  npx eslint src/ --ext .ts,.tsx                                 │
│                                                                 │
│  单元测试                                                       │
│  npx vitest run                                                 │
│  npx vitest run --reporter=verbose                              │
│                                                                 │
│  覆盖率                                                         │
│  npx vitest run --coverage                                      │
│                                                                 │
│  只测修改的文件                                                 │
│  npx vitest run --changed                                       │
│                                                                 │
│  测试特定文件                                                   │
│  npx vitest run src/services/world/power.test.ts                │
│                                                                 │
│  数据库测试                                                     │
│  npx vitest run --testNamePattern="DB"                          │
│                                                                 │
│  检查循环依赖                                                   │
│  npx madge --circular src/                                      │
│                                                                 │
│  检查 any 类型                                                  │
│  grep -r ": any" src/ --include="*.ts"                          │
│                                                                 │
│  E2E测试                                                        │
│  npx playwright test                                            │
│  npx playwright test --headed                                   │
│  npx playwright test --debug                                    │
│                                                                 │
│  预提交检查（一键）                                             │
│  ./scripts/pre-commit-check.sh                                  │
│                                                                 │
│  性能基准                                                       │
│  ./scripts/benchmark.sh                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### A.4 验证命令速查

# 类型检查
npx tsc --noEmit

# Lint
npm run lint

# 单元测试
npx vitest run

# 带覆盖率
npx vitest run --coverage

# 只测修改的文件
npx vitest run --changed

# 测试特定文件
npx vitest run src/services/world/

# 数据库连接测试
psql -U postgres -d narrativeos -c "SELECT 1"

# 检查循环依赖
npx madge --circular src/

# 检查 any 类型
grep -rn ": any" src/ --include="*.ts" | grep -v test

### 测试配置速查

## 10. 附录：测试命令速查表

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    测试命令速查表                                  ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║                                                                  ║
║  日常开发                                                        ║
║  ─────────                                                       ║
║  pnpm test:watch          监视模式运行所有测试                    ║
║  pnpm test:unit:watch     监视模式运行单元测试                    ║
║  pnpm precommit           提交前完整检查                          ║
║                                                                  ║
║  特定模块测试                                                    ║
║  ─────────────                                                   ║
║  pnpm test:state-machine  状态机全覆盖测试                        ║
║  pnpm test:db             数据库测试（需Docker）                  ║
║  pnpm test:integration    集成测试                                ║
║  pnpm test:e2e            E2E测试（需dev server）                 ║
║  pnpm test:perf           性能基准测试                            ║
║                                                                  ║
║  覆盖率                                                          ║
║  ───────                                                         ║
║  pnpm test:coverage       生成覆盖率报告                          ║
║  pnpm test:coverage:html  生成并打开HTML报告                      ║
║                                      


## 附录 F. Prompt模板索引

> **完整模板内容见第9章。这里只放索引和快速使用指南。**

### 7套模板速查

| 模板 | 用途 | 典型使用场景 | 参考 |
|------|------|-------------|------|
| **模板A** — 新建模块 | 从零开始写一个服务/子引擎 | 新引擎开发 | 第9章 §2.1 |
| **模板B** — 修改修复 | 改已有代码、修复Bug | 需求变更、Bug修复 | 第9章 §2.2 |
| **模板C** — Schema变更 | 数据库变更全流程 | 新增表/字段 | 第9章 §2.3 |
| **模板D** — 添加测试 | 补测试覆盖 | 测试驱动开发 | 第9章 §2.4 |
| **模板E** — 重构优化 | 代码质量提升 | 技术债清理 | 第9章 §2.5 |
| **模板F** — 前端组件 | React组件开发 | UI开发 | 第9章 §2.6 |
| **模板G** — 调试排错 | 定位并修复问题 | 出Bug时 | 第9章 §2.7 |

### 快速填充指南

每个模板通用结构：

[角色设定] → 告诉Claude它是谁、遵循什么原则 [上下文注入] → @引用设计文档 [任务描述] → 具体要做什么 [输出要求] → 代码+测试+文档的格式 约束条件 → 绝对不能做什么 [验收标准] → 怎样算完成

### 快捷Prompt速查卡

```markdown
# 快速生成 CRUD
新建 {ENTITY} 的完整 CRUD：
- Prisma Schema 定义
- Zod Schema（Create/Update/Patch）
- Repository 层
- Service 层
- REST API 路由
- 单元测试

# 快速生成组件
新建 React 组件 {ComponentName}：
- Props 接口 + Zod 校验
- 主组件实现
- Storybook 故事
- 单元测试
- 响应式支持

# 快速修复
修复 {BUG_DESCRIPTION}：
1. 先分析根因
2. 给出修复方案（不立即改代码）
3. 我确认后再实施
4. 写回归测试

# 快速审查
请审查以下代码的 P0/P1 问题：
- 第一公理合规性
- 类型安全性
- 错误处理完整性
- 架构一致性

### A.5 Prompt 模板索引

| 场景 | 模板 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 新建模块 | 模板 A | 2.1 |
| 修改/修复 | 模板 B | 2.2 |
| 数据库变更 | 模板 C | 2.3 |
| 添加测试 | 模板 D | 2.4 |
| 重构优化 | 模板 E | 2.5 |
| 前端组件 | 模板 F | 2.6 |
| 调试排错 | 模板 G | 2.7 |

以下为项目文件结构参考，完整内容见第1章 §1.3

NarrativeOS/
├── apps/
│   ├── web/                          # React SPA 前端
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── components/           # 通用组件
│   │   │   ├── pages/                # 页面级组件
│   │   │   ├── hooks/                # 自定义 hooks
│   │   │   ├── lib/                  # 工具函数
│   │   │   ├── stores/               # 状态管理
│   │   │   ├── types/                # 类型定义
│   │   │   └── styles/               # 全局样式
│   │   └── public/
│   │
│   └── server/                       # Node.js 后端
│       ├── src/
│       │   ├── orchestration/        # XState 状态机 (MOU)
│       │   ├── agents/               # Agent Shell 层
│       │   │   ├── WorldShell.ts
│       │   │   ├── StudioShell.ts
│       │   │   ├── CensorShell.ts
│       │   │   └── GuardShell.ts
│       │   ├── services/             # 服务层
│       │   │   ├── world/            # 世界引擎
│       │   │   │   ├── realm-system.service.ts
│       │   │   │   ├── causal-propagator.service.ts
│       │   │   │   ├── npc-behavior.service.ts
│       │   │   │   └── ...
│       │   │   ├── studio/           # 工作室引擎
│       │   │   │   ├── brief-generator.service.ts
│       │   │   │   ├── ama-distiller.service.ts
│       │   │   │   └── ...
│       │   │   ├── llm/              # LLM 调用层
│       │   │   ├── quality/          # 质量服务
│       │   │   └── shared/           # 公共工具
│       │   ├── db/                   # 数据库访问层
│       │   │   ├── schema.ts         # 类型定义
│       │   │   ├── migrations/       # Migration 脚本
│       │   │   └── repositories/     # Repository 层
│       │   ├── api/                  # REST API 路由
│       │   ├── middleware/           # 中间件
│       │   └── llm/                  # LLM 集成
│       └── tests/
│
├── packages/
│   ├── shared/                       # 共享类型和工具
│   └── config/                       # 共享配置
│
├── docs/                             # 设计文档
│   ├── extracts/                     # 常驻上下文提取
│   │   ├── architecture_brief.md
│   │   ├── sovereignty_brief.md
│   │   ├── database_core.md
│   │   └── interface_contracts.md
│   ├── project_conventions.md
│   ├── chapter02_architecture.md
│   ├── chapter04_database.md
│   ├── chapter05_world_engine.md
│   ├── chapter06_drama_engine.md
│   ├── chapter08_mou_interaction.md
│   └── ...
│
└── tests/                            # E2E 测试

文档结束

本工作手册是活文档，随着项目进展和 Claude Code 能力的更新，应定期回顾和调整。

建议在项目里程碑（v0.1.0-alpha, v0.5.0-beta, v1.0.0）时全面回顾本手册的有效性。